| TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.01 Số: 15 /NQ-HĐQTS91 | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 22 tháng 10 năm 2012 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp Hội đồng quản trị Quý IV/2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 9.01

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 23 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01;

- Biên bản cuộc họp ngày 22/10/2012 của Hội đồng quản trị Công ty đã được các thành viên dự họp thống nhất thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 9.01 thống nhất thông qua các nội dung:

I. Hoạt động sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2012.

| TT | Nội dung | ĐVT | Kế hoạch quý III/2012 | Thực hiện quý III/2012 | Tỷ lệ HT | Thực hiện 9 tháng năm 2012 | Tỷ lệ HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tổng giá trị SXKD | 103đ | 20.410.921 | 18.110.464 | 89% | 79.841.150 | 69% |
|  | Giá trị xây lắp |  | 20.410.921 | 15.441.937 | 76% | 72.944.756 | 63% |
|  | Sản xuất PVXL |  | - | 2.668.528 | - | 6.896.394 | - |
| II | Doanh số | 103đ | 45.287.644 | 34.311.208 | 76% | 78.508.914 | 62% |
| III | Doanh thu |  | 41.170.585 | 33.086.378 | 80% | 74.793.820 | 65% |
| IV | Nộp ngân sách Nhà nước |  | 5.010.607 | 1.385.754 | 28% | 2.957.372 | 38% |
| V | Lợi nhuận trước thuế |  | 5.472.023 | 2.898.486 | 53% | 5.293.137 | 50% |
| 1 | Tỷ suất LN/Doanh thu | % | 13,29% | 8,76% | 66% | 7,08% | 78% |
| 2 | Tỷ suất LN/VĐL | % | 13,96% | 8,11% | 58% | 14,15% | 53% |
| VI | Lương bình quân (người/tháng) | Triệu | 5.570 | 4.736 | 85% | 5.870 | 102% |

II. Tiến độ thi công các công trình trong quý III, 9 tháng đầu năm 2012.

1. Công trình thủy điện Xêkaman1.

* Giá trị sản lượng: Quý III/2012: 7,49 tỷ đồng/9,09 tỷ đồng, đạt 82% KH quý; 9 tháng đầu năm: 40,5 tỷ đồng/34,6 tỷ đồng, đạt 117% KH năm.

* Tiến độ thi công:

Trong Quý III/2012:

- Hoàn thành đào đất, đá hố móng Nhà máy giai đoạn I đến CĐ 140.

- Đào hố móng Nhà máy giai đoạn II đến CĐ 132,5 KL đạt 54.500m3.

- Triển khai bóc phủ mỏ đá số 3 từ 20/8/2012.

Trong 9 tháng đầu năm 2012:

- Hoàn thành công tác xúc đá nổ mìn hố móng Vai trái đúng tiến độ (15/1/2012).

- Hoàn thành công tác xúc đá nổ mìn hố móng Đập tràn đúng tiến độ (18/1/2012).

- Hoàn thành đào đất, đá hố móng Nhà máy giai đoạn I đúng tiến độ (30/7/2012).

- Xúc đá nổ mìn hố móng Nhà máy giai đoạn II khối lượng đạt 54.500m3/120.000m3 đạt 45% KH năm.

2. Công trình thuỷ điện Đồng Nai 5: Tình hình thực hiện SXKD trong quý III trên công trường cơ bản hoàn thành mục tiêu và tiến độ đề ra.

* Giá trị sản lượng: Quý III/2012: 10,62 tỷ đồng/11,32 tỷ đồng, đạt 94% KH quý; 9 tháng đầu năm: 34,77 tỷ đồng/79 tỷ đồng, đạt 43% KH năm.

* Tiến độ thi công:

Trong Quý III/2012

- Đường vận hành tuyến 2 đoạn (Km3-:-Km10): Thi công xây rãnh và lắp đặt rãnh thoát nước.

- Tràn Km5+117: Đổ bê tông móng và bê tông tường.

- Hoàn thành phần nền các đường thi công: TC7, TC9, TC10, TC12, TC13.

- Hố móng Vai phải: Đào vận chuyển đất, đá đạt 280.000m3/220.000m3, đạt 126% KH.

- Xây xong 02 dãy nhà ở và nhà làm việc.

Trong 9 tháng đầu năm 2012:

- Bóc phủ xong mỏ đá giai đoạn I đúng tiến độ (22/02/2012).

- Hoàn thành xúc chuyển đá cống dẫn dòng và đắp xong đê quai giai đoạn I đúng tiến độ (28/02/2012).

- Đào xong phần nền đường thi công: TC7, TC9, TC10, TC12, TC13.

- Đào hố móng Vai phải đào đến cao trình 353.

3. Công trình thủy điện A Roàng:

* Giá trị sản lượng:  Thực hiện trong quý III/2012 là 0,51 tỷ đồng

* Tiến độ thi công: Ổn định nhân lực, xe máy thiết bị, công tác tổ chức thi công tại công trình thủy điện A Roàng.

III. Công tác đầu tư.

Trong quý III, 9 tháng đầu năm 2012 thực hiện đầu tư là 0 tỷ đồng/7,5 tỷ đồng kế hoạch. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch là do công tác thu xếp vốn chậm.

IV. Đánh giá kết quả thực hiện các mặt quản lý, điều hành.

- Công tác kỹ thuật, thi công:

- Tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh trên các công trường:

+ Công trình Xêkaman1: Hoàn thành đúng mục tiêu và tiến độ cam kết với Ban Điều hành.

+ Công trình Đồng Nai 5: Cơ bản hoàn thành mục tiêu và tiến độ đề ra.

+ Công trình A Roàng: Tập kết nhân lực, xe máy thiết bị, ổn định chỗ ăn ở cho CBCNV, tập trung triển khai công tác sản xuất kinh doanh tại công trường.

- Đưa phần mềm quản lý khối lượng vào ứng dụng tại CTTĐ Đồng Nai 5.

- Duy trì báo cáo khối lượng hàng ngày, nâng cao hiệu quả công tác quản lý kinh tế.

- Trang bị bảo hộ lao động cho CBCNV, kiểm tra công tác an toàn, công tác quản lý kỹ thuật tại các chi nhánh.

- Chỉ đạo quyết liệt tập trung mọi nguồn lực cho công tác thu vốn, thu hồi công nợ, tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức, hệ thống kỹ thuật.

2. Công tác thu hồi vốn:

- Hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình Sê San 3, Sê San 4, công trình Pleikrông theo tiến độ đã cam kết với BĐH và Ban QLDA thủy điện 4.

- Tại mỗi công trình Ban chỉ huy công trường đều sắp xếp và bố trí bộ phận lập hồ sơ hoàn công và thu hồi vốn, ở Công ty các Phòng chức năng làm việc, kết hợp với Chủ đầu tư xác nhận khối lượng hoàn thành. Tuy nhiên, việc thu vốn không đạt nguyên nhân do công tác nghiệm thu kỹ thuật tại các công trường chậm và một số vấn đề do khách quan mang lại, ảnh hưởng đến công tác thu hồi vốn phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh của toàn Công ty trong quý III và 9 tháng.

3. Công tác kinh tế - kế hoạch.

- Ký hợp đồng xây lắp gói thầu số 19 – Xây dựng cụm đầu mối – Dự án Nhà máy thủy điện A Roàng – Tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Kết hợp với BĐH lập dự toán các đường thi công, mỏ đá, hố móng Vai phải công trình thủy điện Đồng Nai 5 trình Chủ đầu tư phê duyệt.

- Làm việc với Chủ đầu tư bổ sung, hiệu chỉnh Tổng dự toán công trình Ankhê – Kanak.

- Tham gia đấu thầu gói thầu số 10-AR thi công đường thi công kết hợp quản lý vận hành đoạn 2 - Dự án Nhà máy thủy điện A Roàng - tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Hoàn thành công tác đấu thầu gói thầu thanh lý TSCĐ sử dụng không hiệu quả.

- Trình Hội đồng quản trị phê duyệt phương án lương năm 2012, các quy chế nộ bộ Công ty.

- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD gắn liền với các chỉ tiêu tài chính kế toán và lao động tiền lương để nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của các đơn vị đối với nhiệm vụ kế hoạch SXKD.

4. Công tác tài chính kế toán.

- Làm việc với Ngân hàng về hợp đồng hạn mức tín dụng vốn lưu động năm 2012.

- Theo dõi, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi và thu để đảm bảo tránh lãng phí thất thoát mang lại hiệu quả cho các công trường.

- Thực hiện quyết toán, quản lý tài sản, quản lý vốn theo đúng chế độ quy định hiện hành.

- Kết hợp phòng KTKH, QLKT kiểm tra công tác kinh tế, tài chính tại các chi nhánh.

- Trình Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt xong kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư nâng cao năng lực xe máy thiết bị.

- Làm việc với Chi cục thuế Kon Tum về công tác hoàn thuế công trình thủy điện Xêkaman1.

- Thực hiện công tác kiểm toán theo đúng Luật, quy định.

5. Công tác quản lý cơ giới vật tư, xe máy thiết bị.

- Nâng cao công tác quản lý vật tư cơ giới, đáp ứng đủ xe máy thiết bị cho từng công trình. Thực hiện sửa chữa lớn quý III: 0,48 tỷ/0,62 tỷ đồng, đạt  77%; Lũy kế thực hiện 9 tháng đầu năm: 1,55 tỷ đồng, đạt 52% KH năm.

- Chủ động tìm kiếm các nguồn cung cấp vật tư, phụ tùng mới đáp ứng được vật tư phục vụ sửa chữa xe máy.

- Tập trung khám nghiệm, đánh giá các xe máy, thiết bị toàn Công ty; đề xuất thanh lý các xe máy hết khấu hao, không còn giá trị sử dụng nhằm quay vòng vốn đầu tư nâng cao năng lực thiết bị.

- Củng cố tổ chức bộ máy CGVT từ văn phòng Công ty xuống các đơn vị trực thuộc.

- Đưa phần mềm quản lý cơ giới vào ứng dụng tại Chi nhánh Sông Đà 91.8.

6. Công tác nhân lực, đoàn thể:

- Trình HĐQT phê duyệt bổ sung, sửa đổi một số quy chế nội bộ của Công ty.

- Thành lập Ban Chỉ huy công trường A Roàng trực tiếp quản lý, tổ chức triển khai thi công công trình thủy điện A Roàng.

- Hoàn thành công tác thi nâng bậc cho CBCNV năm 2012.

- Công tác tuyển dụng: 9 tháng đầu năm đơn vị đã tuyển dụng được 50 CBCNV.

- Thường xuyên giám sát, kiểm tra công tác an toàn lao động trên tất cả các công trường thi công.

- Phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức cho 50 CBCNV đi nghỉ mát năm 2012.

- Công tác thi đua, khen thưởng: Kết hợp với các tổ chức đoàn thể trong Công ty duy trì việc tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chính trị đã đề ra.

* Những mặt còn tồn tại:

- Công tác tuyển dụng, đào tạo công nhân thợ bậc cao còn yếu kém, chính sách thu hút người lao động còn nhiều hạn chế do đó lực lượng thợ lành nghề trên các công trường vẫn chưa ổn định.

- Chưa tạo được cơ chế để phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn nghiệp vụ, hiệu quả công tác của bộ máy chưa cao.

- Công tác thu hồi vốn, công nợ còn chậm nguyên nhân chủ yếu do công tác kỹ thuật: công tác lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán chậm, sự phối hợp và đôn đốc Công ty xuống các Chi nhánh không quyết liệt, một phần do khăn về vốn tại các công trình nên công tác nghiệm thu gặp nhiều khó khăn.

- Công tác quyết toán SCL tiến hành chậm, thời gian sửa chữa xe máy kéo dài.

- Công tác kiểm tu dự báo hư hỏng của xe máy, thiết bị chưa tốt dẫn tới hư hỏng không đáng có hoặc hư hỏng nặng.

II. Kế hoạch SXKD quý IV/2012 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2013.

1. Các chỉ tiêu chính.

| TT | Nội dung | ĐVT | Kế hoạch quý IV/2012 | Dự kiến kế hoạch năm 2013 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tổng giá trị SXKD | 103đ | 41.697.630 | 105.234.869 |  |
|  | Giá trị xây lắp |  | 41.697.630 | 103.234.869 |  |
|  | Giá trị PVXL |  |  | 2.000.000 |  |
| II | Doanh số | 103đ | 56.887.897 | 118.064.408 |  |
| III | Doanh thu |  | 51.716.270 | 107.331.280 |  |
| IV | Nộp ngân sách Nhà nước |  | 3.643.968 | 7.623.025 |  |
| V | Lợi nhuận trước thuế |  | 5.195.762 | 9.659.815 |  |
| 1 | Tỷ suất LN/ DT | % | 10,05% | 9,00% |  |
| 2 | Tỷ suất LN/ Vốn Chủ sở hữu |  | 14,58% | 24,64% |  |
| VI | Lương bình quân đầu người/tháng | 103đ | 6.977 | 6.253 |  |

II. Mục tiêu, tiến độ thi công các công trình.

1. Mục tiêu:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên các công trường đảm bảo chất lượng tiến độ và hiệu quả đúng kế hoạch đề ra. Tập trung năng lực thiết bị và con người cho các công trình đang thi công.

- Chủ động tìm kiếm đấu thầu các công trình, dự án mới.

- Tập trung toàn bộ Ban Giám đốc, cán bộ nghiệp vụ tổ chức tốt công tác nghiệm thu thanh toán tại các công trường, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người, từng nội dung công việc, gắn trách nhiệm và quyền lợi cụ thể.

2. Tiến độ:

a. Công trình thủy điện Xêkaman1.

* Giá trị sản lượng: Quý IV/2012: 6,52 tỷ đồng.

* Tiến độ thi công:

- Hoàn thành xúc chuyển đá nổ mìn hố móng nhà máy giai đoạn II đạt 60.000m3 (30/11/2012).

- Thi công bóc phủ và khai thác mỏ đá số 3 đạt 120.000m3 (31/12/2012).

b. Công trình thủy điện Đồng Nai 5.

* Giá trị sản lượng: Quý IV/2012: 33,08 tỷ đồng

* Tiến độ thi công:

- Đường vận hành tuyến 2: Xây rãnh và lắp đặt xong cống thoát nước (31/12/2012).

- Tràn Km5+117: Thi công xong và bàn giao (31/12/2012).

- Hoàn thành dải đá các đường thi công TC6,TC9,TC10, TC12, TC13 (30/10/2012).

- Triển khai bóc phủ xong mỏ đá giai đoạn 2 đạt 20.000m3 (30/11/2012).

- Triển khai đắp đê quai Thượng lưu.

- Đào vận chuyển đất, đá hố móng Vai phải đạt 1.200.000m3.

b. Công trình thủy điện A Roàng.

* Giá trị sản lượng: Quý IV/2012: 2,087 tỷ đồng

* Tiến độ thi công:

- Hoàn thành công tác đào đất, đá (30/11/2012).

- Hoàn thành công tác xây rãnh thoát nước, trồng cỏ gia cố mái (31/12/2012).

III. Công tác đầu tư:

* Tổng giá trị đầu tư quý IV năm 2012: 8,26 tỷ đồng - đầu tư mua 04 ô tô vận chuyển 22T-:-25T và 01 ô tô bán tải phục vụ quản lý.

IV. Một số giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ quý IV/2012.

1. Giải pháp về công tác đổi mới doanh nghiệp.

- Thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức cho phù hợp với định hướng và tình hình phát triển Công ty. Củng cố các Phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc theo hướng chuyên môn hóa để hoàn thiện cơ chế quản lý chung của Công ty.

- Triển khai đưa vào vận hành các phần mềm quản lý ở tất cả các đơn vị trực thuộc phục vụ công tác quản lý điều hành của Công ty đảm bảo hiệu quả cao.

- Tập trung tìm kiếm dự án khả thi về vốn, tham gia đấu thầu đảm bảo kế hoạch SXKD năm 2013 và các năm tiếp theo, đồng thời mở rộng ngành nghề thi công.

2. Giải pháp về quản lý điều hành.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chi phí sản xuất, quản lý kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động.

- Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty để có những biện pháp kịp thời chỉ đạo và điều chỉnh để hạn chế rủi ro nâng cao năng xuất và hiệu quả trên tất cả các công trình.

3. Giải pháp về kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động.

- Thành lập tổ thu vốn tại Công trình thủy điện Đồng Nai 5.

- Tập trung và đẩy mạnh công tác nghiệm thu kỹ thuật các công trình đang thi công nhằm đảm bảo công tác thu hồi vốn đạt hiệu quả cao nhất.

- Lập xong biện pháp thi công Bóc phủ và khai thác mỏ đá số 3 Công trình thủy điện Xêkaman1.

- Đôn đốc đơn vị tư vấn, Chủ đầu tư phê duyệt TKBCVTC và dự toán kịp thời.

- Quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng các công trình thi công, duy trì và thực hiện nghiêm túc về việc giám sát thi công.

- Giải pháp về Kinh tế - Kế hoạch.

- Thực hiện nghiêm công tác phân tích kinh tế định kỳ và sau khi hoàn thành thi công mỗi công trình nhằm ngăn ngừa những nhược điểm và phát huy những ưu điểm cho những công trình tiếp theo.

- Tăng cường công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình, thu hồi vốn kịp thời tăng vòng quay vốn lưu động và giảm lãi vay.

- Phối hợp cùng BĐH lập và trình duyệt dự toán chi tiết Công trình Đồng Nai 5.

- Làm việc với Ban QLDA thủy điện 7, đôn đốc chủ đầu tư phê duyệt Tổng dự toán công trình thủy điện Ankhê – Kanak.

- Xem xét, phân tích các dự án có hiệu quả có vốn để đơn vị tham gia đấu thầu.

5. Giải pháp về Tài chính – Kế toán.

- Đẩy nhanh công tác thu hồi vốn tại các công trình, dự án.

- Kiểm tra chặt chẽ các khoản thu chi, sử dụng vốn hợp lý và phát động chính sách tiết kiệm chống lãng phí trong toàn thể CBCNV vì mục tiêu phát triển chung.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, kế hoạch sử dụng vốn lưu động, kế hoạch chi phí và lợi nhuận toàn Công ty sát với thực tế.

- Hạch toán kinh doanh chính xác làm cơ sở kiểm tra, quản lý chi phí theo kế hoạch giá thành tập trung đánh giá phân tích làm rõ nguyên nhân để đề ra những biện pháp khắc phục kịp thời.

6. Giải pháp về quản lý vật tư cơ giới thiết bị thi công.

- Cân đối xe máy thiết bị của các công trình để điều động xe máy thiết bị hợp lý giữa các công trường, đảm bảo phục vụ cho SXKD đạt hiệu quả.

- Thường xuyên thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng kỹ thuật xe, máy thiết bị đúng quy trình

- Duy trì và thực hiện tốt việc lập kế hoạch cung cấp vật tư kịp thời cho từng công trình.

- Tiến hành rà soát việc mua bán vật tư đảm bảo vật tư tồn kho, lưu kho là nhỏ nhất, thực hiện tốt việc quyết toán vật tư chi tiết từng công trình, hạng mục công trình.

- Giải pháp về nhân lực đào tạo tuyển dụng; công tác đoàn thể.

- Rà soát lại lực lượng hiện có, định biên lại nguồn nhân lực đảm bảo sắp xếp đúng người, đúng việc. Duy trì ổn định và tăng cường đội ngũ lao động trực tiếp: lái xe, lái máy có thâm niên công tác, có tay nghề cao.

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất nhằm thúc đẩy, động viên CBCNV toàn Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2012.

- Tổ chức các buổi giao lưu, thi đấu thể thao để các cán bộ trong Công ty có thêm cơ hội giao lưu tăng tình đoàn kết và nâng cao sức khoẻ phục vụ sản xuất.

- Tiếp tục tuyên truyền và xây dựng văn hóa doanh nghiệp Sông Đà 9.01

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc điều hành chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3. Các thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

| CÁC THÀNH VIÊN HĐQT: Ông Dương Kim Ngọc .............................................. Ông Trần Thế Quang .............................................. Ông Nguyễn Đức Thọ ........................................... Ông Thái Minh Thuấn ............................................ | TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch Dương Hữu Thắng |
| --- | --- |