| TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909 Số: 46 /S99-HĐQT-NQ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2012 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909

Kỳ họp ngày 23/10/2012

Căn cứ Quyết định số 995 QĐ/BXD ngày 25 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Xí nghiệp Sông Đà 903 thuộc Công ty Sông Đà 9 thành Công ty cổ phần Sông Đà 909;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 909 đã được bổ sung, chỉnh sửa và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 18/04/2011;

Quy chế hoạt động và làm việc của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 909 ban hành kèm theo quyết định số 07 QĐ/HĐQT ngày 02/10/2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động và làm việc của Ban kiểm soát Công ty ban hành kèm theo quyết định số 07 QĐ/HĐQT ngày 02/10/2003 do Chủ tịch HĐQT đã ký;

Căn cứ nghị quyết số 37/S99-HĐQT-NQ  kỳ họp ngày 25/7/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 909;

Căn cứ báo cáo số       /S99-HĐQT-BC ngày 18 /10/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Đánh giá hoạt động của HĐQT kết quả thực hiện quý III và kế hoạch quý IV năm 2012;

Căn cứ báo cáo về các công tác Kinh tế, Tài chính, Kỹ thuật, Dự án và Nhân sự liên quan.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua các nội dung với tỷ lệ đồng thuận của các thành viên HĐQT là 100%, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012;

Nội dung 2. Thông qua báo cáo tài chính quý III  và kế hoạch tài chính quý IV năm 2012;

Nội dung 3. Thông qua đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và kế hoạch quý IV năm 2012.

Trong đó:

I. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý III năm 2012:

### Tổng giá trị SXKD			:24,230 tỷ đồng/ KH 25,693 tỷ đồng đạt 94,31%.

### Doanh số						:25,595 tỷ đồng/ KH 35,319 tỷ đồng đạt 72,47%.

### Doanh thu						:23,270 tỷ đồng/KH  32,124 tỷ đồng đạt 72,44%.

### Tiền về tài khoản			:22,330 tỷ đồng/ KH 38,5 tỷ đồng đạt 58%.

### Lợi nhuận (trước thuế)		:1,329 tỷ đồng/ KH 1,018 tỷ đồng đạt 130,56%.

### Nộp Ngân sách Nhà nước 	:1,521 tỷ đồng/ KH 1,582 tỷ đồng đạt 96,12%

### Thu nhập bình quân			:6.866.942 đồng/ KH 6.611.313 đồng đạt 103,87%

2. Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012:

### Tổng giá trị SXKD là  		:46,970 tỷ đồng

### Giá trị Đầu tư          			:12,187 tỷ đồng

### Doanh số	            			:47,250  tỷ đồng

### Doanh thu						:42,956 tỷ đồng

### Tiền về Tài khoản  			:36,387 tỷ đồng

### Nộp Ngân sách Nhà nước 	:1,861 tỷ đồng

### Lợi nhuận	 (trước thuế)		:574,91 triệu đồng

### Thu nhập bình quân của CBCNV 6.666.948 đồng/ người/ tháng

3. Mục tiêu chính quý IV năm 2012:

- Công tác tổ chức cán bộ:

- Thực hiện bổ nhiệm lại Tổng Giám Đốc Công ty ngay trong tháng 11/2012;

- Tiến hành tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại nhân sự tại các phòng ban, bộ phận và các đơn vị trực thuộc đảm bảo hợp lý.

- Công tác xây lắp:

- Công trình thuỷ điện Lai Châu: Thực hiện phân chia công việc thi công mỏ đá 1B Lai Châu và thực hiện thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ các hạng mục công trình. Thi công bóc phủ mỏ đá 1B và vận chuyển cấp đá nghiền sàng và các hạng mục công việc khác với tổng khối lượng là 470.000 m3 đất đá các loại.

- Gói thầu R4-3 thi công xây dựng đường Nam Quảng Nam (giai đoạn 1): Hoàn thiện quyết toán công trình.

- Gói thầu số 15(LC.15-GT) tại Lai Châu: Đôn đốc Ban A thực hiện công tác điều chỉnh giá và thực hiện quyết toán và thanh lý hợp đồng với Chủ đầu tư.

- Công tác nghiệm thu, thu vốn:

Tập trung, quyết liệt trong công tác thu hồi vốn và thu hồi công nợ cụ thể:

- Công tác nghiệm thu, thu vốn :

- Công tác kỹ thuật:

  - Phối hợp với Chi nhánh Sông Đà 907 làm việc với đơn vị Tư vấn hoàn thiện khối lượng biện pháp mỏ đá 1B trình Chủ đầu tư phê duyệt.

  - Đôn đốc Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế, dự toán và nghiệm thu thanh toán đợt 4 hạng mục Nạo vét suối Chiến tại thuỷ điện Nậm Chiến.

  - Tập trung giải quyết dứt điểm thanh quyết toán các hạng mục tại công trình thuỷ điện Sơn La. Đôn đốc Ban A phê duyệt thiết kế, dự toán và các tồn tại về hồ sơ nghiệm thu để quyết toán các hạng mục Công ty thi công chủ yếu như: gia cố mái đào thu dọn lòng sông đợt 1, Đập vật liệu địa phương...

  - Quyết toán dứt điểm gói thầu R4-3 đường Nam Quảng Nam và một số hạng mục còn lại tại thuỷ điện Sê San 4, Pleikrông các hạng mục tại thuỷ điện Tuyên Quang.

- Công tác kinh tế:

  - Phối hợp với Chi nhánh Sông Đà 907 làm việc với đơn vị Tư vấn xuất bản Dự toán mỏ đá 1B trình Chủ đầu tư phê duyệt làm cơ sở thanh toán.

  - Quyết toán dứt điểm các công trình cũ tại thuỷ điện Sê San 4, Pleikrông, Tuyên Quang.

  - Quyết toán xong mỏ đá bản Pênh 2.

  - Tập trung thu vốn và quyết toán các hạng mục công trình tại Sơn La như: Gia cố mái đào thu dọn lòng sông đợt 1, gia cố mái đào hạ lưu vai phải đợt 4, đập vật liệu địa phương vai phải ngay khi CĐT ban hành đơn giá công trình năm 2011.

  - Làm việc với Ban A về công tác điều chỉnh giá và Quyết toán gói thầu số 15.

  - Quyết toán gói thầu R4-3 đường Nam Quảng Nam.

- Công tác thu hồi vốn, công nợ :

- Mục tiêu đề ra đến hết quý IV giảm giá trị dở dang xuống còn 40 tỷ đồng và công nợ là 25 tỷ đồng.

- Xuất khẩu lao động:

- Do nền kinh tế còn nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp nên công tác Xuất khẩu lao động trong quý IV này vẫn chưa triển khai và có phương án mới thực hiện của hoạt động XKLĐ.

- Kinh doanh dịch vụ:

- Trong tình hình chung của nền kinh tế và sự khan hiếm nguồn vốn như hiện nay nên công tác kinh doanh chứng khoán và kinh doanh bất động sản tiếp tục được các Ban theo dõi và thực hiện khi có cơ hội và phù hợp với nguồn tài chính của Công ty.

- Các dự án đầu tư:

- Dự án Tân Vạn : Tiếp tục liên hệ các văn phòng đất đai, văn phòng tư vấn tìm phương án sang tên sổ đỏ chuyển nhượng dự án.

- Dự án khu đô thị Ngọc Khánh và Vĩnh Hồ: Theo dõi, nắm bắt các thông tin liên quan.

- Dự án đầu tư mỏ vật liệu tại Hà Tĩnh:

- Mỏ đá Nhà Lương tại xã Xuân Viên huyện Nghi Xuân:

  - Chuẩn bị nguồn vốn triển khai thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư để thực hiện công tác GPMB.

  - Làm việc với các cấp lãnh đạo huyện, xã hoàn thiện các quy chế để thực hiện công tác GPMB. Bám sát dự án Nông thôn mới của tỉnh Hà Tĩnh để bố trí tại định cư cho các hộ dân trong khu vực mỏ đá.

- Dự án mỏ đất núi Chua tại xã Xuân Viên huyện Nghi Xuân:

# Tiếp tục làm việc với các cấp lãnh đạo để hoàn thiện xin cấp phép khai thác khoáng sản.

- Các Dự án khác:

- Tìm kiếm các dự án thi công hạ tầng và các dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Dự án xây dựng văn phòng Công ty: Tiếp tục xin Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu để xây thêm tầng nếu không được thì hoàn thiện đến tầng 6 để đưa vào sử dụng, hoàn thành trong quý 1 năm 2013.

- Công tác đấu thầu: Tìm kiếm các công trình, dự án có giá trị từ 100 tỷ đồng nhằm bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty.

- Nghiên cứu, tìm kiếm các phương án tự doanh hợp với năng lực Ban QLDAHN.

II. ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI MỘT SỐ NỘI DUNG TỔNG GIÁM ĐỐC KIẾN NGHỊ VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012;

- Phê duyệt kế hoạch tài chính và dự toán chi phí quản lý quý IV năm 2012;

- Chỉ đạo quyết liệt đối với các đơn vị, bộ phận khẩn trương sắp xếp nhân sự, máy móc đảm bảo thi công hiệu quả trên các công trường đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản xuất năm 2012;

- Đặt trọng tâm nhiệm vụ thu hồi công nợ và giảm dở dang trên các công trường;

- Ban hành các văn bản, quyết định tạo cơ chế, chính sách phù hợp thúc đẩy công tác tiếp thị dự án hiệu quả;

- Hoàn thành các nhiệm vụ tổng kết báo cáo kịp thời các cơ quan chức năng đối với các công trình, dự án hiện nay của Công ty.

III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2012:

- Tập trung công tác thu vốn và thu hồi công nợ, quyết toán dứt điểm các hạng mục còn lại tại công trình thủy điện Sơn La và quyết toán gói 15 đường ĐT 127 tại Lai Châu và gói thầu R4-3 đường Nam Quảng Nam.

- Tìm kiếm và đấu thầu các công trình để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD đã đề ra và tạo thêm việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

- Làm việc và đôn đốc Chủ đầu tư phê duyệt khối lượng biện pháp và Dự toán hạng mục mỏ đá 1B tại Lai Châu để thực hiện công tác thu vốn giảm giá trị dở dang.

- Chuẩn bị nguồn lực để tập trung đẩy nhanh công tác xây dựng và hoàn thiện văn phòng Công ty ổn định văn phòng làm việc.

- Sắp xếp, ổn định tổ chức và định biên nhân sự tại các đơn vị để giảm thiểu chi phí, tổ chức sắp xếp, điều động và bổ nhiệm CBCNV phù hợp với công việc thực tế đáp ứng nhu cầu công việc triển khai thi công các công trình đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch SXKD đề ra.

- Quản lý chặt chẽ các chi phí trên cơ sở các Dự toán chi phí và định mức đơn giá nội bộ Công ty đã được HĐQT phê duyệt. Rà soát, xiết chặt lại toàn bộ các quy chế, quy định nhằm giảm thiểu tối đa chi phí quản lý, điều hành sản xuất. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về quản lý điều hành của Công ty và các đơn vị đảm bảo phù hợp với công tác SXKD của Công ty.

- Lập khối lượng và biện pháp tổ chức thi công và tiến độ thi công chi tiết các công trình. Quản lý chặt chẽ tiến độ chất lượng các công trình thi công, duy trì và thực hiện nghiêm túc việc giám sát thi công và đảm bảo công tác an toàn lao động trên các công trường.

- Cân đối bố trí xe máy thiết bị phù hợp với biện pháp thi công nhằm nâng cao hiệu quả và hệ số sử dụng xe máy thiết bị hiện có của Công ty. Thực hiện các giải pháp duy trì nâng cao hệ số sử dụng và tuổi thọ xe máy thi công. Đảm bảo việc cung cấp vật tư và sửa chữa xe máy đảm bảo chất lượng, thiết bị được kịp thời để phục vụ sản xuất.

- Thực hiện và quản lý các Dự án đầu tư theo đúng pháp luật quy định và hiệu quả.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung trên theo Điều lệ tổ chức hoạt động , các quy chế  phân cấp quản lý của công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Các Ông, Bà Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám Đốc Xí nghiệp 1, Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Sông Đà - Hồng Lĩnh, Giám Đốc các Ban quản lý dự án, Trưởng các phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết./.

| Nơi nhận: + Như điều3. + UV HĐQT (t/dõi) + BKS,ĐUBP,CĐ,ĐTN (để biết) + TTGDCK Hà Nội(t/báo) + Lưu HĐQT | CÁC UV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phan Mạnh Hiệp….……………… Dương Ninh Tùng………………… Trần Thanh Tùng………………… Nguyễn Duy Quang.……………… | TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phan Văn Hùng |
| --- | --- | --- |