| TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909 Số: 08 /S99-HĐQT-NQ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909

Kỳ họp ngày 04/02/2013

Căn cứ Quyết định số 995 QĐ/BXD ngày 25 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Xí nghiệp Sông Đà 903 thuộc Công ty Sông Đà 9 thành Công ty cổ phần Sông Đà 909;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 909 đã được bổ sung, chỉnh sửa và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 09/05/2012;

Quy chế hoạt động và làm việc của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 909 ban hành kèm theo quyết định số 07 QĐ/HĐQT ngày 02/10/2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động và làm việc của Ban kiểm soát Công ty ban hành kèm theo quyết định số 07 QĐ/HĐQT ngày 02/10/2003 do Chủ tịch HĐQT đã ký;

Căn cứ nghị quyết số 46/S99-HĐQT-NQ  kỳ họp ngày 23/10/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 909;

Căn cứ báo cáo số  05 /S99-HĐQT-BC ngày 29 /01/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Đánh giá hoạt động của HĐQT kết quả thực hiện quý IV/2012 và kế hoạch quý I, cả năm 2013;

Căn cứ báo cáo về các công tác Kinh tế, Tài chính, Kỹ thuật, Dự án và Nhân sự liên quan.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua các nội dung với tỷ lệ đồng thuận của các thành viên HĐQT là 100%, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV, năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2013.

Nội dung 2. Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính 2012  và kế hoạch tài chính 2013, kế hoạch tài chính quý I/2013; Báo cáo thực hiện dự toán chi phí quản lý 2012 và dự toán chi phí quản lý 2013.

Nội dung 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý IV và bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2012.

Nội dung 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 13/S99-TCKT-TTr ngày 30/01/2013).

Nội dung 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 14/S99-TCKT-TTr ngày 30/01/2013).

Nội dung 6. Thông qua thay đổi phương án tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng  (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 15/S99-TCKT-TTr ngày 30/01/2013).

Nội dung 7. Thông qua thực hiện dự toán chi phí quản lý năm 2012, dự toán chi phí quản lý năm 2013 và ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013 - dự toán chi phí quản lý năm 2013 trong trường hợp có biến động lớn làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2013 (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 16/S99-TCKT-TTr ngày 30/01/2013).

Nội dung 8. Thông qua mức thù lao HĐQT - BKS năm 2012 và kế hoạch dự toán mức thù lao HĐQT - BKS năm 2013 (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 17/S99-TCKT-TTr ngày 30/01/2013).

Nội dung 9. Thông qua kế hoạch sửa chữa lớn năm 2013 (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 04/S99-KTDA&QLCG-TTr ngày 16/01/2013).

Trong đó:

I. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012:

### Tổng giá trị SXKD		:37,180 tỷ đồng/ KH 46,970 tỷ đồng đạt 79,16%.

### Doanh số					:40,052 tỷ đồng/ KH 47,250 tỷ đồng đạt 84,77%.

### Tiền về tài khoản		:31,637 tỷ đồng/ KH 36,387 tỷ đồng đạt 86,95%.

### Lợi nhuận					:(3,707) tỷ đồng/ KH 0,574 tỷ đồng đạt (644,83)%.

### Thu nhập bình quân		:7.632.382 đồng/ KH 6.666.948 đồng đạt 114,48%

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012:

### Tổng giá trị SXKD		:116,230 tỷ đồng/ KH 134,235 tỷ đồng đạt 86,59%.

### Doanh số					:139,174 tỷ đồng/ KH 158,708 tỷ đồng đạt 87,69%.

### Tiền về tài khoản		:105,903 tỷ đồng/ KH 130 tỷ đồng đạt 81,46%.

### Lợi nhuận					:2,643 tỷ đồng/ KH 4,519 tỷ đồng đạt 58,49%.

### Thu nhập bình quân		:6.400.699 đồng/ KH 6.770.404 đồng đạt 94,54%

3. Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I và cả  năm 2013:

| TT | Nội dung | ĐVT | Năm 2013 | Kế hoạch quý I/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giá trị SXKD | 106 đ | 124.062,69 | 20.916,07 |
| 2 | Giá trị đầu tư | 106 đ | 32.054,84 | 3.000,00 |
| 4 | Doanh số | 106 đ | 146.461,67 | 34.442,50 |
| 5 | Doanh thu | 106 đ | 134.002,06 | 31.388,77 |
| 6 | Nộp ngân sách Nhà nước | 106 đ | 4.697,04 | 1.122,81 |
| 7 | Lợi nhuận (trước thuế) | 106 đ | 3.016,65 | 406,75 |
| 8 | Tiền về tài khoản | 106 đ | 135.500,00 | 27.500,00 |
| 9 | Thu nhập bình quân (người/tháng) | đ | 6.566.390 | 7.172.451 |

4. Mục tiêu chính quý I năm 2013:

- Công tác tổ chức cán bộ:

- Sắp xếp, định biên lại ngay nhân sự toàn Công ty từ các phòng ban bộ phận gián tiếp đến các đơn vị sản xuất trực tiếp trên công trường.

- Giải thể, sát nhập và thành lập, thay đổi chức năng nhiệm vụ các phòng ban, bộ phận và các hội đồng phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

- Công tác xây lắp:

- Công trình thuỷ điện Lai Châu: Thi công bóc phủ mỏ đá 1B và vận chuyển cấp đá nghiền sàng và các hạng mục công việc khác với tổng khối lượng là 1.381.000m3 đất đá các loại, thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ các hạng mục công trình.

- Gói thầu R4-3 thi công xây dựng đường Nam Quảng Nam (giai đoạn 1): Hoàn thiện quyết toán công trình.

- Gói thầu số 15(LC.15-GT) tại Lai Châu: Làm việc với Ban A thực hiện công tác điều chỉnh giá và thực hiện quyết toán và thanh lý hợp đồng với Chủ đầu tư.

- Công trình mới: Tìm kiếm thêm công việc làm tại công trình thủy điện Lai Châu và các công trình mới về lĩnh vực xây lắp tại địa bàn các tỉnh Hà Nội, Phú Thọ và Sóc Trăng để thực hiện.

- Công tác nghiệm thu, thu vốn:

Tập trung, quyết liệt trong công tác thu hồi vốn và thu hồi công nợ cụ thể:

- Công tác nghiệm thu, thu vốn :

- Công tác kỹ thuật:

  - Làm việc và đôn đốc Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế Dự toán hạng mục mỏ đá 1B để có cơ sở thanh toán tại công trình thủy điện lai Châu.

  - Làm việc và đôn đốc Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế, dự toán các hạng mục (Nạo vét suối Chiến, Trạm OPY…). Làm nghiệm thu thanh toán đợt 4 hạng mục Nạo vét suối Chiến và nghiệm thu quyết toán khối lượng các hạng mục đã thi công.

  - Tập trung làm việc với ban A và các đơn vị để quyết toán dứt điểm các hạng mục còn lại tại công trình này (15 hạng mục quyết toán cùng các đơn vị trong Tổng công ty Sông Đà và 02 mục quyết toán với Ban A) công trình thủy điện Sơn La.

  - Quyết toán xong khối lượng với Ban quản lý dự án đường Nam Quảng Nam.

  - Làm việc với Ban A về công tác điều chỉnh giá gói thầu, thực hiện phân chia khối lượng thi công theo từng thời điểm để làm cơ sở thực hiện điều chỉnh giá gói thầu số 15 - Lai Châu.

  - Làm việc với các Ban điều hành để quyết toán dứt điểm các hạng mục tại công trình thuỷ điện Sê San 4, Pleikrông và Tuyên Quang.

- Công tác kinh tế:

  - Làm việc và đôn đốc Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế Dự toán hạng mục mỏ đá 1B để thu vốn; Làm việc với Ban điều hành và các đơn vị Sông Đà 704 và 508 để thống nhất đơn giá thanh toán phủ giá trị cấp đá nghiền sàng tại thủy điện Lai Châu.

  - Làm việc với BĐH thủy điện Sơn La và Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến đôn đốc Chủ đầu tư phê duyệt dự toán các hạng mục và thanh, quyết toán các hạng mục đã thi công.

  - Thanh, quyết toán các hạng mục còn lại tại công trình này. Phối hợp với Chi nhánh Sông Đà 908 làm việc với Ban A phê duyệt thiết kế, dự toán hạng mục Gia cố mái đào thu dọn lòng sông đợt 1 và quyết toán hạn mục Gia cố vai phải khi Chù đầu tư ban hành đơn giá công trình tại Sơn La.

  - Hoàn thiện quyết toán gói thầu R 4-3.

  - Làm việc với Ban A về công tác điều chỉnh giá gói thầu, lập dự toán và trình Ban A phê duyệt. Thanh quyết toán dứt điểm gói thầu số 15 Lai Châu.

- Công tác thu hồi vốn, công nợ :

- Bám sát các Chủ đầu tư, Ban điều hành dự án thuỷ điện Sơn La, Lai Châu và các đơn vị nhận cấp đá nghiền sàng SĐ508 và SĐ704 tại công trình thuỷ điện Lai Châu, thu hồi công nợ của Sông Đà 2 và Ban QLDA đường Nam Quảng Nam, các BĐH thủy điện Sê San 4, Pleikrong  để thu tiền về phục vụ công tác SXKD của Công ty. Mục tiêu đề ra đến ngày 31/12/2013 giá trị công nợ phải thu còn 30,0 tỷ đồng.

- Xuất khẩu lao động:

- Kế hoạch năm 2013, về nhân sự của Trung tâm XKLĐ thực hiện kiêm nhiệm để tiếp tục tìm kiếm các đơn hàng tại các thị trường truyền thống và xây dựng phương án thực hiện phù hợp, khi có được đơn hàng Công ty sẽ sắp xếp và điều động nhân sự triển khai thực hiện đem lại hiệu quả.

- Kinh doanh dịch vụ:

- Công tác kinh doanh chứng khoán và kinh doanh bất động sản tiếp tục được các bộ phận theo dõi và thực hiện khi có cơ hội và phù hợp với nguồn tài chính của Công ty.

- Các dự án đầu tư:

- Dự án Tân Vạn: Tiếp tục liên hệ các văn phòng đất đai, văn phòng tư vấn tìm phương án sang tên sổ đỏ chuyển nhượng dự án khi có đối tác.

- .Dự án khu đô thị Ngọc Khánh và Vĩnh Hồ:

  - Bám sát các Sở, ban ngành Hà Nội theo dõi cập nhật thông tin dự án để khi có điều kiện thì thực hiện tiếp.

  - Dự án nhà tạm cư: Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp đề xuất phương án hợp lý trình HĐQT phê duyệt để chuyển nhượng đảm bảo hiệu quả SXKD của Công ty.

- Dự án đầu tư mỏ vật liệu tại Hà Tĩnh:

- Mỏ đá Nhà Lương tại xã Xuân Viên huyện Nghi Xuân: Trong giai đoạn này, việc triển khai dự án không đem lại hiệu quả vì vậy năm 2013 tạm dừng triển khai đầu tư để giữ và duy trì mỏ đá theo quy định của pháp luật để không bị thu hồi, kết hợp phân tích đánh giá lại toàn diện của dự án.

- Dự án mỏ đất núi Chua tại xã Xuân Viên huyện Nghi Xuân: Tiếp tục làm việc với các cấp lãnh đạo để hoàn thiện xin cấp phép khai thác khoáng sản, mặt khác tìm kiếm mỏ thay thế theo chủ trương của thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ tại cuộc họp bàn về việc xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh.

- Dự án thủy điện Phình Hồ:Thực hiện giải quyết dứt điểm các công việc với các đơn vị liên quan để hoàn thiện chấm dứt đầu tư dự án thủy điện Phình Hồ theo quyết định số 47A/S99-HĐQT-QĐ  của HĐQT Công ty ký ngày 17/12/2012.

- Các Dự án khác:

- Tìm kiếm các dự án thi công trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các tỉnh Phú Thọ, Hà Tĩnh, Sóc Trăng ...

- Dự án xây dựng văn phòng Công ty: Hoàn thành trong quý 1 năm 2013.

- Bám sát các dự án chống biến đổi khí hậu, các dự án y tế.

- Bám sát các Ban quản lý dự án xin thông tin và dự án thi công phù hợp với năng lực.

- Nghiên cứu phát triển các ngành nghề mới, công việc mới về quản lý, thi công xây dựng để ứng dụng trong việc quản lý, thi công công trình nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường.

II. ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI MỘT SỐ NỘI DUNG TỔNG GIÁM ĐỐC KIẾN NGHỊ VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Phê duyệt 08 nội dung đã báo cáo trong cuộc họp;

- Cân đối hợp lý ngân sách, hỗ trợ thúc đẩy phát triển công việc tiếp thị đấu thầu hướng tới chuyên nghiệp;

- Phê duyệt thông qua các tờ trình của TGĐ trình HĐQT báo cáo ĐHCĐ tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2013.

- Chỉ đạo quyết liệt đối với các đơn vị, bộ phận khẩn trương sắp xếp nhân sự, máy móc đảm bảo thi công hiệu quả trên các công trường đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản xuất năm 2013;

- Đặt trọng tâm nhiệm vụ thu hồi công nợ và giảm dở dang trên các công trường;

III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2012:

1.	Tập trung công tác thu vốn và thu hồi công nợ, quyết toán dứt điểm các hạng mục còn lại tại công trình thủy điện Sơn La, thực hiện công tác điều chỉnh giá và quyết toán gói thầu số15 đường ĐT 127 tại Lai Châu; quyết toán gói thầu R4-3 đường Nam Quảng Nam.

2.	Tìm kiếm và đấu thầu các công trình về xây lắp tại địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh Phú Thọ, Sóc Trăng…để thêm việc làm hoàn thành kế hoạch SXKD đã đề ra và tạo thêm việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

3.  Sắp xếp, ổn định tổ chức và định biên nhân sự tại các đơn vị để giảm thiểu chi phí, tổ chức sắp xếp, điều động và bổ nhiệm CBCNV phù hợp với công việc thực tế đáp ứng nhu cầu công việc triển khai thi công các công trình đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch SXKD đề ra để nâng cao hiệu quả hơn.

4.	Quản lý chặt chẽ các chi phí trên cơ sở các Dự toán chi phí và định mức đơn giá nội bộ Công ty đã được HĐQT phê duyệt. Rà soát, xiết chặt lại toàn bộ các quy chế, quy định nhằm giảm thiểu tối đa chi phí quản lý, điều hành sản xuất. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về quản lý điều hành (xây dựng lại quy chế lương) của Công ty và các đơn vị đảm bảo phù hợp với công tác SXKD của Công ty trong năm 2013.

5.  Cân đối bố trí xe máy thiết bị phù hợp với biện pháp thi công nhằm nâng cao hiệu quả và hệ số sử dụng xe máy thiết bị hiện có của Công ty. Thực hiện các giải pháp duy trì nâng cao hệ số sử dụng và tuổi thọ xe máy thi công. Đảm bảo việc cung cấp vật tư và sửa chữa xe máy đảm bảo chất lượng, thiết bị được kịp thời để phục vụ sản xuất.

6.  Thực hiện thanh lý xe máy cũ và đầu tư thêm một số xe máy thiết bị đảm bảo đủ năng lực xe máy thiết bị phục vụ thi công.

7.	Lập khối lượng và biện pháp tổ chức thi công và tiến độ thi công chi tiết các công trình. Quản lý chặt chẽ tiến độ chất lượng các công trình thi công, duy trì và thực hiện nghiêm túc việc giám sát thi công và đảm bảo công tác an toàn lao động trên các công trường.

8.  Chuẩn bị nguồn lực để tập trung đẩy nhanh công tác xây dựng và hoàn thiện văn phòng Công ty ổn định văn phòng làm việc.

9.   Thực hiện và quản lý các Dự án đầu tư theo đúng pháp luật quy định và hiệu quả.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung trên theo Điều lệ tổ chức hoạt động , các quy chế  phân cấp quản lý của công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Các Ông, Bà Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám Đốc Xí nghiệp 1, Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Sông Đà - Hồng Lĩnh, Giám Đốc các Ban quản lý dự án, Trưởng các phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết./.

| Nơi nhận: + Như điều3. + UV HĐQT (t/dõi) + BKS,ĐUBP,CĐ,ĐTN (để biết) + TTGDCK Hà Nội(t/báo) + Lưu HĐQT | CÁC UV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phan Mạnh Hiệp….……………… Dương Ninh Tùng………………… Trần Thanh Tùng………………… Nguyễn Duy Quang.……………… | TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phan Văn Hùng |
| --- | --- | --- |