Theo mÉu Phô lôc sè III

(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ sè 52/2012/TT-BTC, ngµy 05/4/2012)

| CÔNG TY CP THAN HÀ LẦM - VINACOMIN _____________________________________ Số: 27 /BC-HĐQT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________________________________________________ Qu¶ng Ninh, ngày 04 tháng 7 năm 2014 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  6 th¸ng ®Çu NĂM  2014

Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tªn C«ng ty ®¹i chóng: C«ng ty cæ phÇn Than Hµ LÇm-Vinacomin.

- Trô së chÝnh: Sè 1- Phè T©n LËp- Ph­êng Hµ LÇm- TP. H¹ Long - Qu¶ng Ninh. §iÖn tho¹i: (033) 3825 339;  Fax:  (033) 3821 203;

- E-mail: halamcoa@vnn.vn

- Vèn §iÒu lÖ: 232. 066. 210. 000 VND.

- M·  chøng kho¸n: HLC

I. Ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ

1. Các cuộc họp của HĐQT: Tæng sè 06 phiªn

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doãn Văn Quang | Chñ tÞch HĐQT |  | 100% |  |
| 2 | Ngô Thế Phiệt | UVHĐQT |  | 100% |  |
| 3 | Vũ Thanh Nhàn | UVHĐQT |  | 100% |  |
| 4 | Vò Ngäc Th¾ng | UVH§QT |  | 100% |  |
| 5 | Ph¹m Hång H¹nh | UV H§QT |  | 100% |  |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc.

Qua ho¹t ®éng gi¸m s¸t, H§QT x¸c ®Þnh Gi¸m ®èc C«ng ty ®· thùc hiÖn ®óng Nghị quyết của Đại hội đång cổ đông vµ Nghị quyết, quyết định của HĐQT và các quy định của pháp luật có liên quan, cô thÓ nh­ sau:

- Ban hµnh c¸c quy ®Þnh ®Ó t¨ng c­êng qu¶n lý C«ng ty trªn c¸c mÆt (TiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, ph©n phèi thu nhËp; ®Þnh møc chi phÝ; kho¸n chi phÝ; quản lý quỹ khen thưởng, phúc lợi….

-  ChØ ®¹o viÖc x©y dùng c¸c quy chÕ vµ tr×nh H§QT th«ng qua, lµm c¬ së cho viÖc Gi¸m ®èc ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh vµ chØ ®¹o ®iÒu hµnh.

- T¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ ranh giíi má vµ tµi s¶n C«ng ty.

- C¬ cÊu l¹i lao ®éng, s¾p xÕp l¹i tæ chøc theo ®óng ®Ò ¸n ®· ®­îc H§QT phª duyÖt.

- Tổ chức, chỉ đạo hoạt động SXKD phï hîp víi Hîp ®ång phèi hîp kinh doanh ®· ký víi TËp ®oµn TKV. Đồng thời ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó SXKD cã hiÖu qu¶.

Ước 6 tháng đạt:

+ Than nguyên khai: 903.000 tấn = 53,14% KH năm

+ Mét lò đào mới: : 8.345 m = 50,19% KH năm

+ Doanh thu than:  963.110 triệu đồng = 57,5 % KH năm

+ Lợi nhuận than:  18.596 triệu đồng = 52% KH năm

- Thùc hiÖn giao kho¸n ph©n x­ëng, tiÕt gi¶m chi phÝ, thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ, tõng b­íc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.

- Thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ quyÕt ®Þnh cña H§QT vÒ ®Êu thÇu.

- Thùc hiÖn nghÜa vô nép ng©n s¸ch theo quy ®Þnh.

- ChuÈn bÞ tèt c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2014 vµ thùc hiÖn c¸c b­íc tiÕp theo ®Ó đăng ký số cổ phiếu mới ph¸t hµnh theo ®óng quy định.

- M«i tr­êng lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng tõng b­íc ®­îc c¶i thiÖn; t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p an toµn-BHL§; Gi÷ v÷ng trËt tù trÞ an trong doanh nghiÖp.

V× vËy, trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2014, C«ng ty ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®èi víi c¸c chØ tiªu c¬ b¶n ®· ®Ò ra.

+ §èi víi Công tác đầu tư - xây dựng:

- Kh«ng ®Çu t­ dµn tr¶i, ®Çu t­ cã träng ®iÓm, hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é, ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ ph¸t huy hiÖu qu¶.

-Tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng theo đúng phân cấp, đúng thủ tục, thực hiện đầu tư và thanh quyết toán công trình ĐT -XD theo đúng quy định của Nhà nước, Tập đoàn TKV, Điều lệ công ty và các quyết định của HĐQT.

Ước 6 tháng tổng giá trị: 285.688 triệu đồng = 23,9% KH năm

Riêng Dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50 - Mỏ than Hà Lầm: Trong 6 tháng năm 2014 triển khai thực hiện dự án, Công ty đã triển khai và thực hiện một số công việc có số liệu cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

| Nội dung | Kế hoạch năm | Thực hiện |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ước thực hiện 6 tháng năm 2014 | Ghi chú |
| Tổng số | 1.124.837 | 264.635 |  |
| Xây lắp | 528.838 | 209.619 |  |
| Thiết bị | 542.458 | 51.933 |  |
| KTCB khác | 53.541 | 3.083 |  |

a) Công tác đào lò XDCB:

Dự kiến thực hiện được 2064m/4627m theo kế hoạch đầu tư năm 2014 đạt 44.6% so với kế hoạch

b) Công trình chủ yếu triển khai thi công trong 6 tháng đầu năm :

Trong 6 tháng đang hoàn thành các hạng mục hầm bơm -300; Hạnh mục các lò chứa nước mức -300; Tiếp tục triển khai thi công hoàn chỉnh nhà sinh hoạt ( hợp khối 03 tầng); Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị trạm biến áp 110kV khối lượng thực hiện đạt 95% khối lượng công việc của hạng mục; Thi công xây dựng các hạng mục Nhà phân phối trạm quạt gió số 1, bể nước cứu hỏa 500m3 và trạm bơm tăng áp mức +75, nhà nồi hơi. khối lượng thực hiện đạt 90% khối lượng công việc của hạng mục. Dự kiến 30/7/2014 sẽ hoàn thành các hạng mục và đưa vào sử dụng; Thi công xây lắp tuyến đường dây 110kv rẽ nhánh vào trạm biến áp 110/6kV khối lượng thực hiện đạt 60% ( dã dựng xong 03 cột/06 cột). Dự kiến 30/8/2014 sẽ hoàn thành hạng mục.

- Hạng mục lò chợ cơ giới hoá đồng bộ công suất 600 000 tấn /năm tại vỉa 11-1 : Để chuẩn bị cho lò chợ cơ giới hóa đồng bộ 11-1.14 vỉa 11,hiện Công ty đang đăng tải mời thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt và vận hành thiết bị lò chợ cơ giới hóa đồng bộ 11-1.14 vỉa 11” , ngày 21/72014 sẽ tiến hành mở thầu.

+ Quản lý lao động, thu nhập:

Quản lý tốt việc tiếp nhận và sử dụng lao động; số lao động bình quân 6 tháng đầu năm 2014 là 4.141 người. Tiền lương chi trả cho người lao động theo đúng Quy chế, quy ®Þnh cña C«ng ty. Thu nhập bình quân thực hiện khoảng 8.900.000đ /người /tháng.

§¸nh gi¸ chung:

6 th¸ng ®Çu n¨m 2014, Gi¸m ®èc C«ng ty ®· thùc hiÖn ®óng c¸c NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng, NghÞ quyÕt vµ quy chÕ H§QT, quy ®Þnh cña TËp ®oµnVinacomin vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan. Chñ ®éng trong viÖc x©y dùng, triÓn khai, kiÓm tra thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD, ®Þnh møc chi phÝ, kÕt qu¶ thùc hiÖn; linh ho¹t trong chØ ®¹o ®iÒu hµnh, kÞp thêi th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý tµi nguyªn, tµi s¶n, thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ, chèng tham nhòng; ®Çu t­ cã hiÖu qu¶; b¶o toµn vèn, b¶o ®¶m quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ng­êi lao ®éng, trËt tù trÞ an doanh nghiÖp ®­îc gi÷ v÷ng.

II. C¸c NghÞ quyÕt cña héi ®ång qu¶n trÞ

Tổng phiên họp HĐQT 6 tháng đầu năm 2014: 06 phiên

| TT | Số Nghị quyết | Ngày häp | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Số: 12/NQ-HĐQT | 10/01/2014 | Phê duyệt - Kết quả thực hiện KHSXKD năm 2014 (ước một số chỉ tiêu chủ yếu); Kế hoạch SXKD năm 2014 (một số chỉ tiêu chủ yếu); Ban hành định mức vật tư và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014. Kế hoạch đấu thầu gói thầu khoan doa lỗ khoan đường kính lớn trong hầm lò năm 2014; Chuyển nhượng ô tô vận tải cho Cty Kho vận Hòn gai theo phương thức đàm phán trực tiếp. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện việc chuyển nhượng thông qua phương thức đàm phán trực tiếp. Tỷ lệ đánh giá lại tối thiểu bằng 20% nguyên giá của tài sản. |
| 2 | Số: 13/NQ-HĐQT | 12/2/2014 | - Quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là ngày 19/4/2014; Địa điểm tổ chức họp Đại hội: Tại Hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lầm-Vinacomin; ngày chốt quyền dự Đại hội. - Quyết định về nội dung Đại hội và các nội dung trình Đại hội thảo luận thông qua. |
| 3 | Số: 14/NQ-HĐQT | 26/2/2014 | Dự kiến lợi nhuận thực hiện năm 2013; Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (25%) năm 2013; Tỷ lệ trả cổ tức /Vốn điều lệ năm 2013 lµ 8%: 18.565.296.000®; Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ: Trích quỹ đầu tư phát triển; Quỹ thưởng Ban điều hành, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi; Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lầm - Công ty Than Hà Lầm. |
| 4 | Số: 15/NQ-HĐQT | 06/3/2014 | Phê duyệt: Quy chế Tiền lương năm 2014; Nâng Bậc lương cho Giám đốc điều hành; Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; Kết quả đánh giá chất lượng cán bộ quản lý năm 2013 |
| 5 | Sè 16/NQ-H§QT | 19/3/2014 | Phê duyệt c¸c b¸o c¸o tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2014; møc cæ tøc t¹m thêi n¨m 2014 ®Ó tr¶ cho c¸c cæ ®«ng dù kiÕn tõ 08% trở lênVốn ®iÒu lÖ; |
| 6 | Sè 17/NQ-H§QT | 06/5/2014 | Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2013; ủy quyền cho Giám đốc điều hành thực hiện việc vay nợ và thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường công ty theo quy định tại Điểm c, Khoản 4 và Khoản 6- Điều 25 - Điều lệ Công ty, để Giám đốc điều hành làm căn cứ thực hiện với các tổ chức tín dụng. |

III. Thay ®æi danh s¸ch vÒ ng­êi cã liªn quan cña c«ng ty

| TT | Tªn | T.K GD CK (nÕu cã) | Chøc vô t¹i Cty (nÕu cã) | Sè CMTND | Ngµy cÊp CMTND | N¬i cÊp CMTND | §Þa chØ | Thêi ®iÓm b¾t ®Çu lµ ng­êi cã liªn quan | Thêi ®iÓm kh«ng cßn lµ ng­êi cã liªn quan | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Thị Kim Loan |  | Trưởng BKS | 01017797 | 2/10/2002 | CA HN | 30B-Đoàn Thị Điểm- Đồng Đa- HN | 19/4/2014 |  | ĐH 2014 bầu vào BKS |
| 2 | Trịnh Xuân Khoa |  | Thµnh viªn BKS | 101145761 | 22/9/2008 | CA Qu¶ng Ninh | Cty CP Than H.LÇm | 19/4/2014 |  | ĐH 2014 bầu vào BKS |

IV. Giao dÞch cæ ®«ng néi bé vµ ng­êi cã liªn quan

- Giao dÞch cæ ®«ng néi bé vµ ng­êi cã liªn quan (không)

| stt | Tªn tæ chøc/c¸ nh©n | Tµi kho¶n giao dÞch chøng kho¸n (nÕu cã) | Chøc vô t¹i c«ng ty (nÕu cã) | Sè cmtnd/ ®kkd | Ngµy cÊp cmtnd/ ®kkd | N¬i cÊp cmtnd/ ®kkd | §Þa chØ | Sè cæ phiÕu së h÷u cuèi kú | Tû lÖ së h÷u cæ phiÕu cuèi kú | Ghi chó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Giao dịch cổ phiếu:

| STT | Người thực hiện giao dÞch | Quan hệ với cổ đông nội bộ /cổ đông lớn | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Lý do tăng, giảm ( mua, bán, chuyển đổi, thưởng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ |  |

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

V. C¸c vÊn ®Ò l­u ý kh¸c: Kh«ng

| Nơi nhận: - UBCKNN; - Sở GDCK Hà nội; - Phßng THQL (Website) - Ng­êi ñy quyÒn c«ng bè TT; - Lưu VP, T.Ký. | TM. Héi ®ång qu¶n trÞ CHỦ TỊCH Doãn Văn Quang |
| --- | --- |