NỘI DUNG CHÍNH

I.	GIỚI THIỆU CHUNG	3

II.	BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	16

III.	BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	21

IV.	TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT	34

V.	NHÂN SỰ VÀ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG	39

VI.	DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN	41

# GIỚI THIỆU CHUNG

### LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP (“Tổng Công ty”) là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi trên rộng khắp các địa bàn trong cả nước. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Tổng Công ty đã từng bước khẳng định năng lực và trình độ công nghệ của mình qua các công trình lớn, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế đất nước.

Một số cột mốc đáng nhớ trong quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty:

- 19/11/1979: Lập Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng thủy lợi khu vực IV (nòng cốt là Công ty xây dựng thủy lợi 9 và các đơn vị thi công của Bộ Thủy lợi tăng cường). Đây chính là đơn vị tiền thân của Tổng Công ty.

- 1/1/1995: Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 01/TTg đổi tên Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng thủy lợi khu vực IV thành Tổng Công ty Xây dựng 4.

- 05/09/2005: Tổng Công ty được đổi tên thành Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 theo Quyết định 2277/QĐ/BNN-ĐMDN.

- 31/07/2008: Thủ tướng chính phủ ra Quyết định 1020/QĐ-TTg phê duyệt phương án và Quyết định 1546/QĐ-TTg ngày 28/10/2008 điều chỉnh phương án cổ phần hóa Tổng Công ty thành Công ty Cổ phần với tên gọi Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP.

- 01/01/2009: Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 chuyển sang hoạt động theo mô hình Tổng Công ty Cổ phần (Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP).

- 28/11/2009: đã tiến hành ký kết bàn giao từ Doanh nghiệp Nhà nước Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 sang Doanh nghiệp Cổ phần Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP với sự tham gia của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; Vụ đổi mới Văn phòng Chính phủ và các bên giao, bên nhận.

Tổng Công ty đã đạt được một số thành tích trong quá trình phát triển của mình, nổi bật là:

- 2 Đơn vị Anh hùng Lao động

- 1 Anh hùng Lao động

- 5 Huân chương Lao động hạng nhất

- Huân chương độc lập hạng 2 năm 1987

- Huân chương độc lập hạng 1 năm 2009

- Trong bảng công bố xếp hạng các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam ngày 29/11/2011 Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP tiếp tục được chứng nhận xếp hạng là 1 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và la một trong 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam giai đoạn 2008 - 2010

- Cùng nhiều danh hiệu, giải thưởng khác.

### CÁC THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Tổng Công ty, trong lịch sử hình thành và phát triển của mình đã được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia thực hiện các hạng mục công trình mang tính chiến lược trong lĩnh vực thủy lợi thủy điện. Tổng Công ty đã không ngừng hoàn thiện hơn nữa năng lực và chuyên môn, tiếp tục phát huy tính sáng tạo trong thời kỳ mới để không ngừng phát triển, xứng đáng là một trong những đơn vị đi đầu trong ngành.

| Hồ chứa Dầu Tiếng : Thi công toàn bộ đầu mối, kênh chính, kênh cấp 1 (1981-1985). Đập chính dài 1.100m, chiều cao lớn nhất 24m. Đập phụ dài 25,4km. 2 Cống lấp nước với tổng lưu lượng 176m3/s. 2 hệ thống kênh tưới chính và với tổng chiều dài 83,96km. Diện tích mặt hồ là 274km2, dung tích 1,5 tỷ m2 nước. Cung cấp nước tưới cho 170.000 ha đất nông nghiệp khu vực Tây Ninh, Long An, TP.HCM. Được bằng khen của Hội xây dựng Việt Nam trong đợt tuyển chọn công trình xây dựng tiêu biểu toàn quốc 1986-1987 |  |
| --- | --- |
|  | Hồ chứa nước sông Quao – Bình Thuận : Thi công toàn bộ đầu mối và kênh chính (1989 – 1996). Công trình tưới cho 8.120 ha. Đập chính là đập đất cao 40m, đập tràn có lưu lượng tháo lũ 1.058m3/s. Công trình được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chứng nhận là Công trình chất lượng cao |
| Cụm đầu mối Thạch Nham – Quảng Ngãi : Thi công toàn bộ đầu mối (1987 – 1990). Công trình tưới cho 50.000 ha. Đập dâng là đập bê tông trọng lực dài 200m, chiều cao lớn nhất 27m. có lưu lượng tháo lũ tối đa là 16.200m3/s. Công trình được Hội xây dựng Việt Nam công nhận là Công trình chất lượng tiêu biểu của Thập kỷ 90. |  |
|  | Hồ chứa nước Azun hạ - Gia Lai : Thi công toàn bộ đầu mối và kênh chính (1990-1998). Công trình tưới cho 13.500ha. Đập chính là đập đất cao 36m, đập tràn có lưu lượng tháo lũ tối đa 1.237m3/s. Công trình được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chứng nhận là Công trình chất lượng cao. |
| Cống đập Ba Lai – Bến Tre : Là công trình thủy lợi lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, chặn một nhánh của sông Cửu Long nhằm ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu úng, cải tạo 115.000 ha trong đó có 88.500ha đất canh tác, cấp nước sinh hoạt cho nhân dân Châu Thành, Giồng Trôm, thị xã Bến Tre. Thi công 2000-2002, đập dài 554m, thi công bằng công nghệ đắp đất trong nước, chặn dòng bằng cừ thép và bao vải địa chất chứa đất. Cống có 10 cửa (8m x 7,2m). |  |
|  | Thủy điện Trị An – Đồng Nai : Thi công toàn bộ tuyến áp lực và ½ cửa nhận nước (1984-1987). Đập chính là đập đất đá hỗn hợp có chiều dài 420m, đập tràn là đập bê tông trọng lực, chiều dài 150m với 8 khoang tràn x 15m. Nhiệm vụ chính của công trình là phát điện công suất lắp máy 400MW, điện lượng trung bình hàng năm 1,7 tỷ KWH, cải thiện lưu lượng nước sông Đồng Nai vào mùa khô. |
| Thủy điện Thác Mơ – Sông Bé : Thi công toàn bộ tuyến áp lực (1992-1995). Đập chính là đập đá hỗn hợp có chiều dài 460m, đập tràn là đập bê tông trọng lực, 4 khoang tràn 11m. Công trình phát điện với công suất lắp máy 150MW, điện lượng trung bình hàng năm 610 triệu KWH, cải thiện lưu lượng nước sông Bé vào mùa khô. |  |
|  | Thủy điện Quảng Trị : Tổng thầu xây lắp, trực tiếp thi công đập chính và tràn xả lũ (2003-2007). Nhiệm vụ chính của công trình là điều tiết nước phục vụ tưới 12.281ha lúa, 1.600ha hoa màu, cấp nước sinh hoạt cho hạ lưu, giảm lũ cho hạ lưu và phát điện với công suất lắp máy 70MW, điện lượng trung bình hàng năm 260,52 triệu KWH. Đập chính là đập đá đổ bản mặt bê tông cốt thép lần đầu xây dựng tại Việt Nam. |
| Thủy điện A Vương – Quảng Nam : Thi công đập chính và tràn xả lũ (2005-2008). Công trình phát điện với công suất lắp máy 210 MW và điện lượng trung bình hàng năm 815 triệu KWH. Đập chính là đập bê tông đầm lăn RCC, đập thi công theo công nghệ RCC đầu tiên của nước ta với khối lượng khoảng 400.000 m3 bê tông. |  |
|  | Thủy điện Đồng Nai 3 – Đắk Nông : Tổng thầu xây lắp, trực tiếp thi công đập chính và tràn xả lũ (2006-2010). Nhiệm vụ chính của công trình phát điện với công suất lắp máy là 180MW và điện lượng trung bình hàng năm là 607,1 triệu KWH. Đập chính là đập bê tông đầm lăn (RCC), dài 640m. Khối lượng bê tông đập chính và tràn là 1.147.000m3. |

### HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH CỦA CÔNG TY

Ngành nghề kinh doanh chính của Tổng Công ty là:

- Xây dựng công trình thủy lợi, đê đập, hệ thống tưới tiêu, công trình thủy công, thủy điện, đường giao thông, bến cảng, công trình dân dụng, vỏ bao che công trình công nghiệp.

- Sản xuất, khai thác và mua bán vật liệu xây dựng (không hoạt động tại trụ sở), kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng và chất lượng xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, công nghiệp, dân dụng và hạ tầng kỹ thuật.

- Mua bán vật tư thiết bị phục vụ thủy lợi. Chế tạo, lắp đặt cơ khí công trình, kết cấu thép xây dựng, sữa chữa xe máy, máy thi công xây dựng (không hoạt động tại trụ sở).

- Dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng công trình, xây dựng (trừ thiết kế công trình, khảo sát xây dựng). Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, dân dụng và công nghiệp. Khoan phụt xử lý, gia cố nền móng và thân công trình xây dựng.

- Đào tạo cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề (không hoạt động tại trụ sở).

- Đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đưa nguồn lao động, và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đại lý bán vé máy bay, dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, du lịch quốc tế.

- Kinh doanh bất động sản.

Với đội ngũ các bộ quản lý và chuyên trách kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện các công trình thủy lợi, thủy điện mang tầm cỡ Quốc gia, Tổng Công ty đã đạt được một số thành tựu nhất định trong công tác nghiên cứu, triển khai xây dựng như:

- Là một trong những đơn vị đầu tiên áp dụng thành công các công nghệ xây dựng tiên tiến như: đập bê tông trọng lực, đập bê tông bản mặt (CFRD) và đập bê tông đầm lăn (RCC). Công nghệ RCC này làm giảm thời gian thi công, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu mà vẫn đảm bảo tuyệt đối chất lượng công trình.’

- Là đơn vị tiên phong xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện lớn như hồ Dầu Tiếng, thủy điện Trị An, thủy điện Thác Mơ, thủy điện A Vương và các công trình đang được thi công khác.

### MỘT SỐ DỰ ÁN TỔNG CÔNG TY THỰC HIỆN TRONG NĂM 2013

Hiện nay Tổng Công ty đang thực hiện việc xây dựng các hạng mục trong các dự án mang tầm Quốc gia như sau:

| CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG HẢI PHÒNG Tổng thầu xây lắp, năm 2013 đạt sản lượng 18,081 tỷ đồng |  |
| --- | --- |
|  | CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 2 Tổng thầu xây lắp, Năm 2013, chi nhánh miền Trung đạt giá trị sản lượng 46,933 tỷ đồng đạt 103% cả năm |
| CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TẢ TRẠCH Tổng công ty trực tiếp thi công Giá trị sản lượng cả năm 2013 đạt 123,3 tỷ đồng. |  |

### ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Hoạt động kinh doanh: Năm 2014 Tổng công ty xác định vẫn còn khó khăn nhất là công ăn việc làm do nhà nước vẫn cắt giảm đầu tư công nhưng cũng có nhiều điều kiện thuận lợi công tác quản lý của Tổng công ty bước đầu đi vào nề nếp, cơ chế hoạt động của Tổng công ty cổ phần đã được cán bộ công nhân trong Tổng công ty đã được quán triệt và vận dụng một cách hài hòa. Năm 2014 chúng ta phải tập trung vào chỉ đạo điều hành tổ chức thi công, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo tiến độ, chất lượng đặc biệt là 2 công trình Sông Bung 2 và dự án Hải Phòng.

Tập trung quyết toán bàn giao các công trình, tăng cường công tác nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn để giảm lãi vay ngân hàng.

Tăng cường và tập trung cho công tác đấu thầu tìm việc, mở rộng hình thức tìm kiếm việc làm nhằm phát huy hết thiết bị và năng lực của Tổng công ty.

Các dự án bất động sản 4A và 4B căn cứ vào tình hình thực tế để thực hiện trên cơ sở phải đảm bảo mục tiêu an toàn về tài chính của dự án. Tổ chức khai thác kinh doanh văn phòng TCT thật hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác quản lý kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị phụ thuộc tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hơn nữa nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài chính và tăng trưởng hợp lý. Xây dựng ổn định và ngày càng phát triển thương hiệu của Tổng công ty.

Về công tác quản lý : quán triệt nguyên tắc phải quản lý được, ổn định mới mở rộng và phát triển thêm, công tác quản lý tài chính phải đảm bảo nguyên tắc có thu mới có chi, có vay phải có trả, chi phải có nguồn.

Các quy định quy chế của Tổng công ty phải được thực thi nghiêm túc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật trong công tác quản lý đặc biệt là kỷ luật quản lý về tài chính, phải thật chặt chẽ đúng theo các chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành của nhà nước.

Xây dựng cơ chế quản lý phù hợp, minh bạch để điều hành đảm bảo cấp trên quản lý được, cấp dưới chủ động có động lực để thi công hoàn thành các mục tiêu tiến độ, đảm bảo hiệu quả lợi ích của Tổng công ty, của nhà đầu tư và của người lao động.

Công tác cán bộ là cực kỳ quan trọng phải phân công rõ trách nhiệm cá nhân, cần nêu cao vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, tạo môi trường cơ chế minh bạch để người có năng lực, có trách nhiệm, có điều kiện phát huy khả năng của mình .

Quản trị Tổng Công ty: Tổng Công ty tiếp tục thực hiện việc xây dựng và hoàn thiện các quy chế về quản trị, quản lý, phân công cụ thể chế độ, trách nhiệm của từng phòng ban, cá nhân; đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả kiểm tra giám sát toàn Tổng Công ty. Đây chính là nền tảng vững chắc cho việc quản lý hiệu quả, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định, phát triển bền vững.

### SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA TỔNG CÔNG TY

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng Công ty. Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định thông qua các vấn đề được quy định theo Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Là cơ quan quản trị cao nhất của Tổng Công ty. HĐQT gồm 5 thành viên và có nhiệm kỳ là 5 năm do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. HĐQT có các nhiệm vụ đề ra chiến lược phát triển, định hướng và giám sát ban Tổng Giám đốc thực hiện và các quyền được quy định trong Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

### BAN KIỂM SOÁT

Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông của Hội đồng quản trị, ban giám đốc. Giám sát việc thực hiện quy trình nội bộ, kiểm tra việc lập sổ sách, báo cáo tài chính và kiểm toán và các hoạt động khác quy định của điều lệ Tổng Công ty và Pháp luật hiện hành.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### BAN KIỂM SOÁT

Bà Sầm Thị Thu Hương
Trưởng Ban kiểm soát

Sinh năm 1961

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán

Bà có nhiều kinh nghiệm trong công tác tài chính kế toán, đã từng giữ chức vụ phó phòng tài chính kế toán TCT nhiều năm.

Ông Đào Anh Tuấn

Thành viên Ban Kiểm soát

Sinh năm 1981

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Ông Đào Anh Tuấn có kinh nghiệm làm việc cho Tổng Công ty, với chuyên môn về kinh tế sẽ đóng góp thiết thực cho các hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty.

Ông Lê Tiến Luận

Thành viên Ban Kiểm soát

Sinh năm 1974

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (kế toán, kiểm toán)

Ông hiện đang công tác tại Ban Tài chính, tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, kiêm thành viên ban kiểm soát của Tổng Công ty xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

### BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

# BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1/ Hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2013 HĐQT xác định vẫn còn nhiều khó khăn và căng thẳng nhất là công ăn việc làm do một số dự án công trình vẫn bị đình hoãn không có vốn, chính phủ tiếp tục cắt giảm đầu tư công, một số công trình lớn Tổng công ty thi công đi vào giai đoạn hoàn thiện, quyết toán, bàn giao … thời tiết mưa bão biến đổi bất thường .

Trong bối cảnh này HĐQT xác định chỉ đạo :

- Ưu tiên tập trung tổ chức thi công ở các công trình có vốn (Tả Trạch, Sông Bung 2, Dự án Hải Phòng) đảm bảo mục tiêu tiến độ, sản lượng và hoàn thành bàn giao một số công trình để quyết toán thu hồi vốn và tiền bảo hành (Đồng Nai 3, Cửa Đạt, Sông Tranh 2, Krong Buk hạ, Đambri …)

- Tăng cường công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi vốn ở các công trình để giảm lãi vay ngân hàng. Đẩy mạnh công tác quản lý kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị phụ thuộc, tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hơn nữa nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài chính và tăng trưởng hợp lý của Tổng công ty.

- Tăng cường và tập trung cho công tác đấu thầu tìm việc, mở rộng hình thức liên doanh, liên kết để đấu thầu tìm kiếm việc làm nhằm phát huy hết năng lực, thiết bị của Tổng công ty.

- Xây dựng hoàn chỉnh cơ chế quản lý phù hợp, minh bạch để quản lý, điều hành, đảm bảo lợi ích của Tổng công ty, của nhà đầu tư và của người lao động .

- Tập trung tổ chức kinh doanh khai thác cho thuê hết diện tích còn lại văn phòng Tổng công ty.

Năm 2013 trong điều kiện tình trạng khó khăn chung của nền kinh tế cả nước đặc biệt là trong ngành xây dựng, nhưng với sự chỉ đạo điều hành cụ thể sát sao của lãnh đạo Tổng công ty cùng với sự cố gắng của các đơn vị, người lao động trong toàn Tổng công ty nên các công trình của Tổng công ty đảm nhận thi công đã đảm bảo các mục tiêu tích nước, phát điện, vượt lũ an toàn, một số công trình hoàn thiện bàn giao đúng tiến độ được chủ đầu tư phê duyệt. Tổng công ty vẫn giữ được ổn định và an toàn về tài chính, không có nợ xấu, nợ quá hạn, công tác nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn ở các công trình cuối năm 2013 có nhiều cố gắng đạt kết quả tốt.

Tuy nhiên năm 2013 vẫn còn một số tồn tại trong công tác quản lý, điều hành cần phải rút kinh nghiệm như :

- Công tác đấu thầu tìm việc chưa đạt yêu cầu

- Chưa đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao, công tác chỉ đạo điều hành tổ chức thi công ở một số công trình chưa tốt.

- Công tác quản lý, kiểm tra chưa tốt, các đơn vị báo cáo số liệu chưa chính xác kịp thời làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh.

- Các quy chế, quyết định quản lý của Tổng công ty đầy đủ nhưng công tác tổ chức thực hiện còn hạn chế, chưa nghiêm túc.

Năm 2013 Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP đã thực hiện xong việc chuyển trường Cao đẳng nghề cơ giới thủy lợi thuộc Tổng công ty về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn theo đúng nghị quyết đã được đại hội cổ đông thông qua và bán đấu giá thành công số cổ phần nhà nước nắm giữ khi chuyển trường về trực thuộc Bộ.

Mặc dù điều kiện sản xuất kinh doanh năm 2013 gặp rất nhiều khó khăn nhưng với cố gắng vươn lên của các đơn vị và sự phối hợp quản lý điều hành của HĐQT và Ban TGĐ trong từng giai đoạn đã có những chủ trương giải pháp kịp thời chỉ đạo các đơn vị công trường thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 :

| STT | Các chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2013 | Thực hiện 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doanh thu TCT XDTL4 – CTCP | Tỷ đồng | 650,000 | 737,748 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 22,785 | 28,986 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 17,089 | 22,743 |
| 6 | Cổ tức | % | 7 - 8 | 7 |
| 7 | Nộp NSNN (có VAT) | Tỷ đồng | 16,140 | 37,781 |

Đạt được kết quả sản xuất kinh doanh trên là sự nỗ lực đáng trân trọng của toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty, HĐQT ghi nhận sự nỗ lực của ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty đã cùng đồng sức đồng lòng trong quản lý điều hành và thi công trong thời gian vừa qua.

2/ Hoạt động của HĐQT năm 2013

Năm 2013 các thành viên HĐQT đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ quyền hạn của mình, ngoài ra đã tích cực hỗ trợ công tác điều hành trong quản lý và hoạt động sản xuất của Tổng công ty.

HĐQT đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ra nghị quyết đại hội, thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2013, thông qua tờ trình  phân phối lợi nhuận năm 2012. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013, thông qua báo cáo kiểm tra giám sát năm 2012 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2013 của Ban kiểm soát, thông qua tờ trình và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ I, thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo thông tư 121/2012-TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng. Thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2013.

Năm 2013 HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và bất thường 8 phiên để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và tổ chức nhiều cuộc họp với các đơn vị phòng ban của Tổng công ty để nắm bắt, kiểm soát, chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát để đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định phù hợp với từng giai đoạn, tạo điều kiện thuận lợi cho ban điều hành thực thi và hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị thực hiện tốt chức năng kiểm tra, chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh, HĐQT  quản lý và chỉ đạo thường kỳ, đột xuất các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thông qua các thành viên kiêm nhiệm, tham gia trực tiếp các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý.

Qua kiểm tra giám sát thấy rằng bộ máy điều hành của Tổng công ty đã thực hiện tốt các nghị quyết chỉ đạo của HĐQT, các quy chế về quản lý, điều hành của Tổng công ty đã đầy đủ nhưng công tác tổ chức thực hiện ở các đơn vị, công trình chưa nghiêm túc, báo cáo chưa trung thực cần phải rút kinh nghiệm và tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, quyết liệt hơn.

Năm 2013 theo số liệu báo cáo một số đơn vị sản xuất kinh doanh còn bị lỗ cần phải quyết liệt hơn trong công tác kiểm tra, quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh ở các đơn vị

Về công tác tổ chức, quản lý năm 2013 : HĐQT đã họp và ra nghị quyết thống nhất chủ trương thoái vốn đầu tư ra bên ngoài của Tổng công ty khi có điều kiện và sẽ xem xét cụ thể đối với từng đơn vị theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Thống nhất bán hết cổ phần của Tổng công ty nắm giữ ở 2 đơn vị : Công ty cổ phần cơ khí Bình Triệu và Công ty cổ phần xây dựng 48. Đến nay đã thực hiện bán hết cổ phần của Tổng công ty nắm giữ tại công ty cổ phần cơ khí Bình Triệu.

Năm 2013 HĐQT đã họp thống nhất và ra quyết định bổ nhiệm có thời hạn 01 Tổng giám đốc và 01 Phó Tổng giám đốc.

3/ Tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 :

Năm 2013 tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS (chuyên trách và kiêm nhiệm) vẫn hưởng chung cùng quỹ lương của văn phòng Tổng công ty.

Tổng tiền lương và thù lao đã chi cho HĐQT và BKS năm 2013 là : 1.453.536.042 đồng

Trong đó : HĐQT là : 1.115.636.469 đồng

BKS là : 337.899.573 đồng

II/ Định hướng chiến lược cho năm 2014 và các năm tiếp theo :

Năm 2014 Tổng công ty xác định vẫn còn khó khăn nhất là công ăn việc làm do nhà nước vẫn cắt giảm đầu tư công nhưng cũng có nhiều điều kiện thuận lợi công tác quản lý của Tổng công ty bước đầu đi vào nề nếp, cơ chế hoạt động của Tổng công ty cổ phần đã được cán bộ công nhân trong Tổng công ty đã được quán triệt và vận dụng một cách hài hòa. Năm 2014 chúng ta phải tập trung vào chỉ đạo điều hành tổ chức thi công, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo tiến độ, chất lượng đặc biệt là 2 công trình Sông Bung 2 và dự án Hải Phòng.

Tập trung quyết toán bàn giao các công trình, tăng cường công tác nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn để giảm lãi vay ngân hàng.

Tăng cường và tập trung cho công tác đấu thầu tìm việc, mở rộng hình thức tìm kiếm việc làm nhằm phát huy hết thiết bị và năng lực của Tổng công ty.

Các dự án bất động sản 4A và 4B căn cứ vào tình hình thực tế để thực hiện trên cơ sở phải đảm bảo mục tiêu an toàn về tài chính của dự án. Tổ chức khai thác kinh doanh văn phòng TCT thật hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác quản lý kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị phụ thuộc tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hơn nữa nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài chính và tăng trưởng hợp lý. Xây dựng ổn định và ngày càng phát triển thương hiệu của Tổng công ty.

Về công tác quản lý : quán triệt nguyên tắc phải quản lý được, ổn định mới mở rộng và phát triển thêm, công tác quản lý tài chính phải đảm bảo nguyên tắc có thu mới có chi, có vay phải có trả, chi phải có nguồn.

Các quy định quy chế của Tổng công ty phải được thực thi nghiêm túc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật trong công tác quản lý đặc biệt là kỷ luật quản lý về tài chính, phải thật chặt chẽ đúng theo các chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành của nhà nước.

Xây dựng cơ chế quản lý phù hợp, minh bạch để điều hành đảm bảo cấp trên quản lý được, cấp dưới chủ động có động lực để thi công hoàn thành các mục tiêu tiến độ, đảm bảo hiệu quả lợi ích của Tổng công ty, của nhà đầu tư và của người lao động.

Công tác cán bộ là cực kỳ quan trọng phải phân công rõ trách nhiệm cá nhân, cần nêu cao vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, tạo môi trường cơ chế minh bạch để người có năng lực, có trách nhiệm, có điều kiện phát huy khả năng của mình .

Căn cứ tình hình điều kiện thực tế hiện nay và cân đối năng lực hiện tại của Tổng công ty, HĐQT thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Doanh thu Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP dự kiến :  550 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 22,5 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 16,875 tỷ đồng

- Cổ tức : 6 – 7%

- Nộp ngân sách nhà nước : 27,654 tỷ đồng

Để đạt được những chỉ tiêu trên HĐQT sẽ tiếp tục cùng Ban TGĐ nỗ lực hết sức mình trong việc tổ chức, điều hành thực hiện chiến lược phát triển TCT, tăng cường hơn nữa công tác quản trị, kiểm tra, chỉ đạo sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo đạt hiệu quả sản xuất cao nhất, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, đảm bảo hiệu quả của các dự án đầu tư.

# BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAÀN I – THÖÏC HIEÄN NAÊM 2013

A. Ñaùnh giaù chung

I. Thuaän lôïi:

- Trong năm 2013 Toång coâng ty coù caùc coâng trình goái ñaàu như Công trình Thủy điện Sông Bung 2, Công trình Tả Trạch…vaãn ñaûm baûo ñöôïc keá hoaïch saûn löôïng.

- Tại các công trình Tổng công ty thi công trong năm 2013, cơ sở hạ tầng như đường thi công, lán trại phụ, lực lượng thi công như xe máy thiết bị đã tập kết đầy đủ nên việc triển khai thi công hoàn toàn thuận lợi đảm bảo được các mốc tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư như : vượt lũ công trình Tả Trạch, bàn giao công trình Krong buk hạ

- Được sự vào cuộc tháo gỡ khó khăn của các Chủ đầu tư nên việc thanh toán giải ngân trong năm 2013 tương đối tốt (trừ Công trình Sông Bung 4A).

- Chủ đầu tư tạo điều kiện và phối hợp tốt nên coâng taùc quyeát toaùn taïi Coâng trình Ñoàng Nai 3, Coâng trình Cöûa Ñaït: Cô baûn ñaùp öùng veà tieán ñoä vaø giaù trò quyeát toaùn.

II. Khoù khaên:

- Moät soá coâng trình cuøng ôû thôøi ñieåm hoaøn thieän baøn giao cho Chuû Ñaàu tư được thanh toán nhö: Ñoàng Nai 3, Soâng Tranh 2, Soâng Bung 4A, Ñaék Roà…neân khoái löôïng thöïc hieän khoâng nhieàu, chuû yeáu laø coâng taùc hoaøn thieän neân doanh thu khoâng ñaùng keå.

- Aûnh höôûng cuûa tình hình taøi chính khoù khaên, voán ñaàu tö thaét chaët. Do vaäy voán thanh toaùn töø Chuû Ñaàu tö moät soá döï aùn raát chaäm nhö: Soâng Bung 4A, Soâng Bung 2 (töø thaùng 6 ñeán thaùng 11/2013 do chuyển Chủ đầu tư từ EVN sang Genco2) nên việc thanh toán giải ngân chậm so với kế hoạch đề ra.

- Caùc Chi Nhaùnh, Ñôn vò ñöôïc giao nhieäm vuï tröïc tieáp thi coâng caùc Coâng trình chöa chuû ñoäng, chöa taäp trung khaéc phuïc khoù khaên ñeå hoaøn thaønh muïc tieâu keá hoaïch ñöôïc giao, coâng taùc quaûn lyù coøn haïn cheá.

B. Tình Hình Thöïc Hieän Keá Hoaïch SXKD Naêm 2013

I) GTSL thöïc hieän naêm 2013:

(Ñôn vò tính: Trieäu ñoàng)

| CAÙC ÑÔN VÒ | GIAÙ TRÒ SAÛN LÖÔÏNG |
| --- | --- |
|  | Thöïc Hieän 2013 | Keá Hoaïch Naêm 2013 | Tyû leä (%) |
| TOAØN TOÅNG COÂNG TY XDTL4 | 888.440 | 1.011.957 | 88% |
| I. Toång Coâng Ty XDTL4-CTCP : | 374.783 | 463.390 | 81% |
| 1- Chi Nhaùnh Mieàn Nam | 124.382 | 158.603 | 78% |
| - Coâng trình Ñambri – Ñaäp Phuï | 1.089 | 1.488 | 73% |
| - Coâng trình Taû Traïch | 123.293 | 157.115 | 78% |
| 2- Chi Nhaùnh Mieàn Trung | 122.460 | 160.057 | 77% |
| - Coâng trình Soâng Tranh 2 | 7.970 | 7.970 | 100% |
| - Coâng trình Soâng Bung 4A | 34.990 | 34.990 | 100% |
| - Coâng trình TÑ Soâng Bung 2 | 79.500 | 118.277 | 67% |
| 3- Chi nhaùnh Taây Nguyeân | 74.106 | 74.204 | 100% |
| - Coâng trình TÑ Soâng Bung 2 | 46.933 | 45.759 | 103% |
| - Coâng trình Kroâng Buùk Haï | 15.001 | 15.001 | 100% |
| - Coâng trình Ñoàng Nai 3 | 12.172 | 13.444 | 91% |
| - Coâng trình Thuûy ñieän Vónh Sôn 3 | - | - | - |
| - Döï aùn Thuûy lôïi Taân Myõ | - | - | - |
| 4- Chi Nhaùnh Mieàn Baéc | 22.922 | 33.776 | 68% |
| - CT xöû lyù nöôùc thaûi H.Phoøng | 18.081 | 28.390 | 64% |
| - Keânh Baéc (K3+870– K4+100)- Cöûa Ñaït | 4.841 | 5.386 | 90% |
| 5- Coâng ty TVXD | 10.025 | 14.000 | 72% |
| - Coâng taùc thí nghieäm treân caùc CT | 2.573 | 3.850 | 67% |
| - Coâng taùc khoan phuït - Caùc CT | 7.452 | 10.150 | 73% |
| 6- Xí nghieäp Kho vận | 5.110 | 5.000 | 102% |
| 7- Cho thueâ VP Thuûy lôïi 4 | 1.028 | - | - |
| 8- Caùc HÑ TCT kyù giao cho caùc ÑV | 14.750 | 17.750 | 83% |
| - Coâng trình Ñaék Roà (Cty 43) | 1.700 | 6.000 | 28% |
| - Coâng trình Thuûy Ñieän ÑamBri (Cty 43) | 13.050 | 11.750 | 111% |
| II. Caùc Coâng ty con: | 127.982 | 226.770 | 56% |
| - Cty CP cung öùng LÑDVXDTL | 20.677 | 27.900 | 74% |
| - Coâng ty CP.BÑS – Thuûy Lôïi 4A | 107.305 | 198.870 | 54% |
| - Coâng ty CP. BÑS - Thuyû lôïi 4B | - | - | - |
| III. Caùc ñôn vò Lieân Kết | 167.302 | 130.017 | 78% |
| - Coâng ty coå phaàn XD 43 | 164.978 | 127.720 | 129% |
| - Coâng ty CPXD42 | 2.324 | 2.297 | 101% |
| IV. Caùc ñôn vò ñaàu tö Taøi chính daøi haïn khaùc | 190.409 | 181.530 | 95% |
| - Coâng ty CPXD41 | 40.912 | 35.459 | 115% |
| - Coâng ty CPXD48 | 44.383 | 50.000 | 89% |
| - Coâng ty CP-Cô khí Bình Trieäu | 105.114 | 96.071 | 109% |
| V. Caùc ñôn vò Lieân keát Töï Nguyeän | 40.714 | 28.000 | 145% |
| - Coâng ty CPXD 46 | 40.714 | 28.000 | 145% |

(GTSL toaøn coâng ty ñaõ tröø ñi giaù trò caùc HÑ do TCT kyù giao cho caùc ñôn vò (Muïc 8) laø: 14,75 tyû ñaõ ñöôïc thoáng keâ trong phaàn saûn löôïng cuûa caùc ñôn vò tröïc thuoäc)

II. Caùc muïc tieâu ñaõ thöïc hieän treân caùc Coâng Tröôøng chính :

1. Coâng Trình Taû Traïch:   (Chæ tính phaàn khoái löôïng cuûa TL4)

GTSL Thöïc hieän naêm 2013 :

GTSL thöïc hieän toaøn Coâng trình: 124,393 tyû/ KH: 157,765 tyû - ñaït 79%

Trong ñoù:  - CN.Mieàn Nam : 123,293 tyû/KH: 157,115 tyû - ñaït 78%

- Coâng ty TVXD: 1,1 tyû)

Khối lượng chính thực hiện trong naêm 2013:

- Ñaép khoái Thöôïng löu: 232.924 m3 /KH: 220.431m3 – Ñaït 106%

- Ñaép khoái loõi : 173.411 m3 /KH: 166.955 m3 – Ñaït 104%

- Ñaép khoái Haï löu : 479.276 m3 /KH: 462.220 m3 – Ñaït 104%

- Ñaép daêm, caùt, soûi loïc : 49.749 m3 /KH: 46.210 m3 – Ñaït 93%

- Beâ toâng maùi TL + Töôøng chaén soùng: 8.032 m3/KH:9.119m3 – Ñaït 88%

- Laép ñaët thieát bò quan traéc : 36 TB

- Mục tiêu đã đạt được: Thi công đắp đập đến cao trình thiết kế, đưa công trình vào chống lũ chính vụ năm 2013 theo thiết kế (30/08/2013).

- Các công việc không đạt yêu cầu : công tác sản xuất vật liệu và việc giải quyết các tồn tại vướng mắc chưa được tháo gỡ, hệ thống quan trắc.

- Công tác nghiệm thu thanh toán khối lượng thực hiện với  Chủ đầu tư chậm, chưa đạt yêu cầu.

2. Coâng Trình Thuûy Ñieän Soâng Bung 2

GTSL Thöïc hieän naêm 2013 : 132,896 tyû/KH: 165,036 tyû - Ñaït 81%

(CN. Mieàn Trung : 79,5 tyû, CNTN: 46,93 tyû, TVXD: 1,463 ty; Cty 43: 5 tyû)

- Ñaøo ñaù caùc loaïi:   551.043m3/KH: 518.289 m3 - Đaït 106%

(CNMT: 314.540 m3; CNTN: 236.503 m3)

- Beâ toâng caùc loaïi: 9.282 m3/KH.2013: 22.732 – Đạt 41%

- Khoan phụt gia cố và chống thấm nền:2.920 md/KH.2013: 3.430md – Ñaït 85%

- Ñaép ñaù ñaäp daâng:  78.462 m3/KH.2013: 150.000 m3- Ñaït 52%

(CNMT: 39.874 m3; CNTN: 38.588 m3)

- Boùc taàng phuû moû ñaù (CNTN): 94.812 m3/KH.2013: 180.000 m3 –Ñaït 53%

(CNMT: 52.826 m3; CNTN: 41.986 m3)

Mục tiêu đạt được : Cơ bản hoàn thành công tác đào đất, đá hố móng Đập tràn đáp ứng tiến độ của Chủ Đầu tư.

Các công việc chưa đạt yêu cầu :

- Công tác thi công bê tông và gia cố mái

- Giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong quá trình thi công với Chủ đầu tư chưa được kịp thời: Hồ sơ bù lẹm bê tông, các khối lượng và giá trị phát sinh của gia cố mái, đào đá trữ.

3. Coâng Trình – Döï aùn nöôùc thaûi Haûi Phoøng

GTSL thöïc hieän naêm 2013: 18,081 tyû/KH: 28,39 tỷ -  Ñaït 64%

1- Hạng Mục cống hộp, cống troøn, trạm bơm Thượng Lyù: (GTSL : 5,049 tỷ)

2- Haïng muïc Hoà  Traïi Chuoái (1&2) + Coáng hoäp + Traïm bôm: (GTSL: 8,38 tyû)

3- Haïng muïc Coáng hoäp Traïi Leû : (GTSL: 3,747 tyû)

4- Coâng vieäc chung : (GTSL: 0,82 tyû)

- Không đạt tiến độ hạng mục Cống hộp Thượng Lý.

- Toå chöùc boä maùy thi coâng coøn luùng tuùng, chöa chuû ñoäng, söï phoái hôïp giöõa caùc boä phaän kyõ thuaät, vaät tö, keá hoaïch khoâng chaët cheõ, phuï thuoäc nhieàu vaøo caùc nhaø thaàu phuï, chöa chuû ñoäng xaây döïng löïc löôïng tröïc tieáp thi coâng cuûa Chi nhaùnh.

- Công tác nghiệm thu thanh toán với Chủ Đầu tư còn yếu.

Caùc nguyên nhân ảnh hưởng thöïc hieän keá hoaïch SXKD năm 2013.

## Nguyên nhân khách quan:

- Tình hình thôøi tieát từ tháng 9 trở đi möa baõo nhieàu, ở Mieàn Trung vaø  Miền Bắc  aûnh höôûng ñeán tiến độ, thôøi gian thi coâng (cơn bão số 8,11,14).

- Coâng taùc ñeàn buø, baøn giao maët baèng cuûa Chuû ñaàu tö chaäm như Dự án nước thải Hải Phòng.

- Ảnh hưởng sạt trượt vai phải đập tràn – Công trình Sông Bung 2 phải tạm dừng thi công chờ xử lý.

- Thay đổi chủ thể hợp đồng từ EVN sang Genco 2  ở công trình Sông Bung 2, từ EVN sang Genco 1 ở Công trình Sông Tranh 2, Đồng Nai 3 dẫn đến một thời gian dài Chủ đầu tư mới hoàn thiện hồ sơ pháp lý để triển khai công tác nghiệm thu thanh toán và giải ngân.

- Coâng taùc pheâ duyeät baûn veõ thi coâng, bieän phaùp thi coâng, nhöõng phaùt sinh thay ñoåi thieát keá cuûa Chuû ñaàu tö khoâng kòp thôøi: Công trình Hải Phòng, Sông Bung 2.

2. Nguyên nhân chủ quan:

- Giám đốc các Chi nhánh vẫn chưa thật sự tổ chức triển khai quyết liệt, nghiêm túc các nội dung Chỉ đạo của Tổng Công ty trong các cuộc họp giao ban tuần, tháng, quí và nghị quyết HĐQT.

-Việc thực hiện các quy định, quy chế của Tổng công ty còn hạn chế và việc giải quyết các vướng mắc tồn tại trong quá trình thi công còn lúng túng chưa kịp thời.

- Toå chöùc thi coâng coøn bò ñoäng.

- Coâng taùc söûa chöõa maùy moùc thieát bò chöa chuû ñoäng vaø kòp thôøi.

- Tình hình ñaáu thaàu, tìm kieám coâng trình môùi gaëp nhieàu khoù khaên, ñaõ tham gia ñaáu thaàu nhieàu coâng trình nhöng keát quaû chöa truùng thaàu döï aùn môùi naøo, maëc duø ñaõ coá gaéng chieát giaûm giaù toái ña trong ñieàu kieän thöïc teá hieän nay (nhö coâng trình Ngaøn Tröôi giaûm tôùi 35% ->38% giaù döï toaùn).

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và các chỉ tiêu kinh tế đã đạt được năm 2013:

Caùc Chæ tieâu kinh teá naêm 2013:

Doanh thu Toång Coâng Ty XDTL4–CTCP naêm 2013:   737,748 tỷ ñoàng

- Lôïi nhuaän tröôùc thueá                                                  :  28,986 tỷ ñoàng

- Lôïi nhuaän sau thueá                                                     :  22,743 tỷ ñoàng

- Coå töùc                                                                          :  7%

- Noäp ngaân saùch nhaø nöôùc:                                             37,781 tỷ ñoàng

PHAÀN II -  KEÁ HOAÏCH NAÊM 2014 VAØ KEÁ HOAÏCH 5 NAÊM

- GTSL keá hoaïch  naêm 2014:

(Xem chi tieát phuï luïc):

| CAÙC ÑÔN VÒ | Keá hoaïch Naêm 2014 |
| --- | --- |
| TOAØN TOÅNG COÂNG TY XDTL4 | 1.001.354 |
| I. Toång Coâng Ty XDTL4-CTCP : | 504.230 |
| 1- Chi Nhaùnh Mieàn Nam | 90.551 |
| - Nhaø maùy Formosa | 30.928 |
| - Coâng trình Taû Traïch | 34.623 |
| - Dự kiến đấu thầu | 25.000 |
| 2- Chi Nhaùnh Mieàn Trung | 197.520 |
| - Coâng trình Soâng Tranh 2 | - |
| - Coâng trình Soâng Bung 4A | - |
| - Coâng trình TÑ Soâng Bung 2 | 197.520 |
| 3- Chi nhaùnh Taây Nguyeân | 99.422 |
| - Coâng trình TÑ Soâng Bung 2 | 47.406 |
| - Coâng trình Ñoàng Nai 3 | 2.016 |
| - Coâng trình Thuûy ñieän Taân Myõ | 30.000 |
| - Coâng trình Vĩnh Sơn | 20.000 |
| 4- Chi Nhaùnh Mieàn Baéc | 95.357 |
| - CT xöû lyù nöôùc thaûi H.Phoøng | 95.357 |
| 5- Coâng ty TVXD | 12.300 |
| - Coâng taùc thí nghieäm treân caùc CT | 4.900 |
| - Coâng taùc khoan phuït - Caùc CT | 7.400 |
| 6- Xí nghieäp Kho vận | 5.000 |
| 7- Cho thueâ VP Thuûy lôïi 4 | 4.080 |
| II. Caùc Coâng ty con: | 208.072 |
| - Cty CP cung öùng LÑDVXDTL | 20.100 |
| - Coâng ty CP.BÑS – Thuûy Lôïi 4A | 102.972 |
| - Coâng ty CP. BÑS - Thuyû lôïi 4B | - |
| - Dự kiến đấu thầu | 85.000 |
| III. Caùc ñôn vò Lieân Kết | 129.485 |
| - Coâng ty coå phaàn XD 43 | 77.823 |
| - Coâng ty CPXD42 | 1.662 |
| - Dự kiến đấu thầu | 50.000 |
| IV. Caùc ñôn vò đầu tư Tài chính dài hạn | 159.567 |
| - Coâng ty CPXD 41 | 51.000 |
| - Coâng ty CPXD48 | 58.567 |
| - Dự kiến đấu thầu | 50.000 |

CAÙC CHÆ TIEÂU KINH TEÁ NAÊM 2014 (döï kieán)

- Doanh thu döï kieán Toång Coâng Ty XDTL4 –CTCP : 550 tỷ ñoàng

- Lôïi nhuaän tröôùc thueá :                            22,5 tỷ ñoàng

- Thueá thu nhaäp doanh nghieäp:               5,625 tỷ ñoàng

- Lôïi nhuaän sau thueá :                            16,875 tỷ đồng

- Coå töùc:                                        dự kiến từ 6% đến 7%

- Noäp ngaân saùch :                                   27,654 tỷ ñoàng

II. Caùc muïc tieâu keá hoaïch thöïc hieän trong naêm 2014

1. Caùc coâng trình phaûi taäp trung thi coâng naêm 2014

* Coâng Trình Taû Traïch: Thöôøng xuyeân ñoân ñoác, giaûi quyeát caùc vöôùng maéc kòp thôøi taïi coâng tröôøng ñeå ñôn vò thi coâng laép ñaët thieát bò quan traéc hoaøn thaønh tieán ñoä theo yeâu caàu cuûa Chuû ñaàu tö cơ bản hoàn thành vào 30/06/2014. Bàn giao công trình quý 4/2014.

* Coâng trình Soâng Bung 2

+ Ñoái vôùi Chi Nhaùnh Mieàn Trung:

- Chuû ñaàu tö ñaõ pheâ duyeät hoà sô thieát keá xöû lyù saït tröôït ngaøy 24/02/2014. Tieán ñoä pheâ duyeät phaûi hoaøn thaønh tröôùc 30/08/2014. Chi nhaùnh Mieàn Trung phoái hôïp vôùi Coâng ty TVXD, taäp trung nhaân löïc, thieát bò, toå chöùc thi coâng lieân tuïc 3 ca/ ngaøy ñeå ñaït muïc tieâu treân.

- Giaûi quyeát caùc vöôùng maéc toàn taïi kòp thôøi taïi coâng trình ñeå thi coâng ñaûm baûo tieán ñoä vaø thanh toaùn kòp thôøi.

- Nhanh choùng boå sung vaø taäp trung cho coâng taùc saûn xuaát vaät lieäu, cuûng coá vaø söûa chöõa traïm beâ toâng ổn định, taäp trung nhaân löïc, toå chöùc thi coâng coâng taùc beâ toâng trong naêm 2014 ñaûm baûo cöôøng ñoä 3.000m3/thaùng. Ñaûm baûo muïc tieâu 31/12/2014 baøn giao ñaäp traøn cho Ñôn vò laép ñaët thieát bò cô khí thuûy coâng.

* Ñoái vôùi Chi nhaùnh Taây Nguyeân taïi Soâng Bung 2:

Chi nhaùnh Taây Nguyeân taäp trung vaøo vaøo coâng taùc khai thaùc moû ñeå ñaép ñaù ñaäp chính, hoaøn thaønh ñaøo hoá xoùi ñaäp traøn, laøm vieäc vôùi Coâng ty Cô Ñieän ñeå giao maët baèng ñaép ñaù theo Hôïp ñoàng, chuû ñoäng trong coâng vieäc.

* Coâng Trình Haûi Phoøng:

- Baùm saùt Chuû ñaàu tö ñeå ñöôïc baøn giao maët baèng keânh Ba Toång trong thaùng 4/2014.

- Trieån khai ngay caùc haïng muïc khaùc khi Chuû ñaàu tö baøn giao maët baèng.

- Laøm vieäc vôùi Chuû ñaàu tö ñeå ñuû cô sôû phaùp lyù mua Bôm coång, thi coâng hoaøn thaønh coáng hoäp Thöôïng lyù naêm 2014.

- Phaùt huy coâng taùc ñuùc coïc cuûa haïng muïc Traïi leû.

2. Caùc coâng trình hoaøn thaønh vaø baøn giao

2.1. Coâng Trình Thuûy Ñieän Ñoàng Nai 3

- Coâng taùc beâ toâng gia coá haï löu Ñaäp Traøn: Hoaøn thaøng trong thaùng 3/2014.

- Quyeát toaùn giai ñoaïn 2 xong tröôùc 30/04/2014.

2.2. Coâng Trình Thuûy Ñieän Soâng Tranh 2

Taäp trung thöïc hieän vaø hoaøn thaønh coâng taùc hoaøn coâng, döï toaùn chi tieát vaø quyeát toaùn Coâng trình theo keá hoaïch yeâu caàu cuûa Chuû ñaàu tö: quyeát toaùn giai ñoaïn 1 hoaøn thaønh 30/06/2014, giai ñoaïn 2 hoaøn thaønh 30/10/2014.

2.3. Coâng Trình Thuûy Ñieän Ñambri:

Hoaøn thaønh toaøn boä coâng trình vaø Toång baøn giao, quyeát toaùn vôùi Chuû ñaàu tö.

2.4. Coâng Trình Ñaék Roà: (ÑV  thi coâng: Coâng Ty CPXD 43)

Hoaøn thaønh caùc toàn taïi ñeå baøn giao ñôït 1 cho Chuû ñaàu tö.

2.5. Coâng Trình  Cöûa Ñạt:

- Tieáp tuïc nghieäm thu caùc coâng vieäc hoaøn thaønh vôùi Chuû ñaàu tö caùc haïng muïc coøn laïi  tröôùc 30/04/2014.

2.6. Coâng Trình Kroâng Buk – Haï:

- Ñaõ hoaøn thaønh coâng trình, ñang tieán haønh nghieäm thu thanh quyeát toaùn coâng trình, muïc tieâu hoaøn thaønh trong naêm 2014.

3. Caùc Coâng Trình baøn giao ñöa vaøo söû duïng.

* Döï Aùn Vaên Phoøng Toång Coâng Ty

- Muïc tieâu: Ñöa vaøo khai thaùc (cho thueâ) 100% dieän tích xaây döïng tröôùc 30/06/2014.

* Döï aùn chung Cö Cao Oác – Coâng Ty BÑS Thuûy Lôïi 4A:

- Ñaõ ñöa vaøo söû duïng loâ C.

- Taäp trung hoaøn thieän coâng trình ñöa vaøo söû duïng trong thaùng 06/2014.

* Döï Aùn Baát Ñoäng Saûn Quaän 9 – Coâng ty BÑS 4B

Tieáp tuïc hoaøn thaønh caùc thuû tuïc caàn thieát

ñeå sôùm trieån khai coâng vieäc cuûa Coâng ty BÑS.4B

4. Coâng taùc ñaáu thaàu, tìm kieám vieäc laøm

Theo keá hoaïch naêm 2014 vôùi GTSL caû naêm cuûa Toång Coâng Ty XDTL4 –CTCP : 504,230 tyû. Ñeå ñaûm baûo coâng vieäc goái ñaàu cho caùc naêm sau neân coâng taùc ñaáu thaàu, tìm kieám vieäc laøm phaûi ñöôïc quan taâm haøng ñaàu:

- Tieáp tuïc theo doõi veà 2 goùi thaàu nhaø maùy Thuûy ñieän Vónh Sôn 3 vaø goùi thaàu Thuyû Lôïi Taân Myõ – Ninh Thuaän ñeå khi coù voán seõ kyù Hôïp ñoàng vaø trieån khai thi coâng.

- Tieáp caän caùc döï aùn giao thoâng, choáng bieán ñoåi khí haäu ñeå tham gia ñaáu thaàu nhö 22 Döï AÙn môû roäng Quoác loä 1A; 7 Döï aùn naâng caáp ñöôøng Hoà Chí Minh ñaõ ñöôïc Thuû Töôùng Chính phuû pheâ duyeät giao keá hoaïch voán traùi phieáu Chính Phuû giai ñoaïn 2014-2016 taïi Quyeát ñònh soá 2426/QÑ-TT ngaøy 12/12/2013 vaø moät soá Döï aùn khaùc.

- Tieáp caän ñaáu thaàu: Coâng trình Thuûy ñieän Ña Nhim môû roäng trong Quùi 2/2014, Coâng trình Kroâng Baùch Thöôïng.

- Tieáp tuïc ñaáu thaàu tìm kieám coâng vieäc cho naêm 2014 vaø caùc naêm tôùi baèng caùc hình thöùc:

+ Lieân doanh, lieân keát caùc nhaø thaàu trong vaø ngoaøi nöôùc.

+ Laøm thaàu phuï troïn goùi ñoái vôùi caùc coâng trình ngoaøi ngaønh nhö coâng trình giao thoâng ñeå naâng cao naêng löïc, kinh nghieäm.

+ Môû ra höôùng laøm Chuû ñaàu tö caùc ngaønh ngheà truyeàn thoáng (CT thuûy lôïi, thuûy ñieän nhoû).

+ Tìm giaûi phaùp coâng ngheä môùi ñeå giaûm giaù thaønh.

+ Cuûng coá toå chöùc, boå sung nhaân löïc taêng cöôøng cho coâng taùc ñaáu thaàu.

+ Tổng công ty đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác đấu thầu tìm việc trong năm 2014, đã phân công cụ thể cho các đơn vị theo bám các gói thầu, dự án.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 5 NĂM (2014 – 2018  )

1- Muïc tieâu taêng tröôûng veà saûn löôïng:

| NOÄI DUNG | Naêm 2014 | Naêm 2015 | Naêm 2016 | Naêm 2017 | Naêm 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GTSL toaøn TCT (trieäu ñ ) | 1.001.354 | 1.005.639 | 1.025.422 | 1.057.675 | 1.102.975 |
| + GTSL CTy con vaø Caùc coâng ty lieân keát, lieân doanh | 497.124 | 500.198 | 509.980 | 532.350 | 552.440 |
| + GTSL töï laøm (trieäu ñ) | 504.230 | 505.441 | 515.442 | 525.325 | 550.535 |
| - Doanh thu (trieäu ñ) | 550.000 | 524.000 | 534.000 | 542.000 | 565.000 |

2- Caùc coâng trình hieän coù vaø döï kieán ñaáu thaàu tham gia thi coâng

| NOÄI DUNG | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I- GTSL Caùc CT hieän coù: (trieäu ñ) | 453.906 | 314.939 | 223.857 | 217.429 |  |
| 1. Coâng trình Soâng Bung 2 | 244.926 | 84.582 |  |  |  |
| 2. Coâng trình Hải Phòng | 95.357 | 95.357 | 95.357 | 88.929 | - |
| 3. Coâng trình Tả Trạch | 34.623 | - | - | - | - |
| 4. Coâng trình Formosa | 29.000 | - | - | - | - |
| 5. Coâng trình Vĩnh Sơn | 20.000 | 135.000 |  |  |  |
| 6. Coâng trình Tâaân Mỹ | 30.000 | - | 128.500 | 128.500 |  |
| 7. Döï aùn BÑS – Quaän 9 |  |  |  |  |  |
| II. Döï kieán ñaáu thaàu : | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| T.coâng döï kieán ñaáu thaàu(trieäu ñ) | 547.448 | 690.700 | 801.565 | 840.246 | 1.102.975 |
| 1.Dö ïaùn choáng ngaâp Tp |  |  | 101.565 | 110.246 | 202.975 |
| 2. Coâng trình thuûy lôïi | 247.448 | 310.700 | 300.000 | 330.000 | 420.000 |
| 3. Caùc coâng trình thuûy ñieän | 150.000 | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| a. Thuûy ñieän trong nöôùc | 150.00 | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| b. Thuûy ñieän ngoaøi nöôùc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Caùc coâng trình giao thoâng | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 |
| 5.Xaây döïng daân duïng |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 80.000 |

III. Caùc giaûi phaùp chuû yeáu ñeå ñaït caùc muïc tieâu ñeà ra

1. Taäp trung thi coâng caùc Coâng trình troïng ñieåm:

- Thöïc hieän caùc quy ñònh coù hieäu löïc trong naêm 2014: Quy ñònh veà toå chöùc vaø hoaït ñoäng taïi Coâng trình Taû Traïch, Soâng Bung 2 vaø Coâng trình Haûi Phoøng.

- Taäp trung nguoàn voán, cung öùng vaät tö, naêng löïc söûa chöõa xe maùy, thieát bò cho Coâng tröôøng.

- Taän duïng caùc thieát bò saün coù, giaûm thieåu toái ña caùc thueâ möôùn ngoaøi.

2. Thu hoài voán vaø giaûm laõi vay:

Tập trung thu hồi vốn từ Chủ đầu tư để trả nợ vay phục vụ cho sản xuất thi công để giảm lãi vay ngân hàng.

- Quyeát toaùn A-B Coâng trình Soâng Tranh 2; Coâng trình Soâng Bung 4A; Coâng trình Ñoàng Nai 3 phaán ñaáu hoaøn thaønh trong naêm 2014.

- Baøn giao döùt ñieåm caùc Coâng trình cho Chuû Ñaàu tö ñeå giaûi toûa tieàn baûo haønh.

- Quyeát toaùn caùc CT theo keá hoaïch ñeå giaûi toûa tieàn giöõ laïi chôø quyeát toaùn

- Giaûi quyeát caùc vaán ñeà toàn taïi vöôùng maéc vôùi caùc Chuû ñaàu tö ñeå thu hoài voán.

- Veà coâng taùc quaûn lyù thieát bò: trong quyù 2/2014 phaûi phaân loaïi thieát bò nhö sau:

+ Thieát bò ñang caàn duøng: taäp trung chaêm lo, söûa chöûa kòp thôøi ñeå thi coâng.

+ Thieát bò chöa caàn duøng: toå chöùc cho nieâm caát, baûo quaûn traùnh maát maùt.

+ Thieát bò khoâng cần duøng: laøm thuû tuïc baùn thanh lyù ñeå thu hoài voán.

- Ñoân ñoác caùc ñôn vò nghieäm thu caùc khoái löôïng thöïc hieän trong naêm 2013 vaø tieàn baûo haønh treân caùc coâng tröôøng ñeå coù nguoàn voán tieáp tuïc thi coâng trong quí 2 vaø naêm 2014 (nhaát laø ñoái vôùi thuûy ñieän Soâng Tranh 2, Soâng Bung 2, Taû traïch.)

3. Naâng cao naêng löïc quaûn ly, điều hành:

- Nghieâm tuùc thöïc hieän ñaày ñuû caùc quy ñònh, quy cheá Toång Coâng ty ñaõ ban haønh, tieáp tuïc raø soaùt vaø ñieàu chænh cho phuø hôïp thöïc tieãn cuûa töøng Coâng Trình. Naâng cao vai troø traùch nhieäm cuûa ngöôøi ñöùng ñaàu Ñôn vò.

- Coù kế hoạch ñaøo taïo boài döôõng ñeå treû hoùa ñoäi nguõ laõnh ñaïo cuûa caùc Chi Nhaùnh, taïo söùc baät vaø söï naêng ñoäng trong tình hình môùi. Caùc Chi Nhaùnh caàn quy ñònh chöùc naêng, nhieäm vuï cuï theå cho töøng boä phaän, chöùc danh ñeå thuaän tieän cho vieäc chæ ñaïo vaø ñieàu haønh saûn xuaát.

- Phoái hôïp chaët cheõ giöõa Toång Coâng ty vaø caùc Ñôn vò: Caùc Ban chöùc naêng cuûa Toång Coâng Ty (ñaëc bieät laø Ban Taøi Chính) phoái hôïp chaët cheõ vôùi caùc  ñôn vò, Chi nhaùnh trong vieäc thu hoài coâng nôï, giaûi ngaân töø caùc Chuû ñaàu tö khi caùc ñôn vò, Chi nhaùnh ñaõ hoaøn thieän hoà sô nghieäm thu thanh toaùn.

- Yeâu caàu caùc ñôn vò, caùc chi nhaùnh tuaân thuû caùc qui ñònh môùi coù hieäu löïc thi haønh trong naêm 2014 veà quaûn lyù kinh teá  cuûa Toång Coâng ty ñaõ ban haønh nhö:  Kyù keát hôïp ñoàng vôùi thaàu phuï, quyeát toaùn caùc vaät tö, nhieân lieäu, daàu môõ phuï.. theo ñònh kyø haøng thaùng, quí theo caùc ñònh möùc noäi boä ñaõ pheâ duyeät, chaáp haønh nghieâm  caùc cheá ñoä baùo caùo theo qui ñònh. Caùc Ban chöùc naêng Toång coâng ty thöïc hieän coâng taùc kieåm tra, giaùm saùt thöôøng xuyeân theo quy cheá ñaõ ban haønh.

- Naâng cao vai troø traùch nhieäm, naêng löïc caù nhaân cuûa töøng thaønh vieân trong caùc Ban cuûa Toång Coâng Ty, tăng cường công tác giám sát kiểm tra tại caùc coâng tröôøng ñeå ñaûm baûo caùc yeâu caàu veà quaûn lyù, phaùt hieän, sửa chữa vaø uoán naén kòp thôøi caùc sai soùt taïi caùc ñôn vò ñeå ñaûm baûo coâng taùc quaûn lyù kinh teá ñoàng thôøi giuùp caùc ñôn vò chuû ñoäng trong thi coâng.

- Thuû Tröôûng caùc Ñôn vò (Coâng tröôøng, Chi nhaùnh) thöïc hieän coâng taùc ñieàu haønh vaø quaûn lyù theo uûy quyeàn cuûa Toång coâng ty. Caù nhaân, Ñôn vò naøo laøm toát seõ ñöôïc khen thöôûng kòp thôøi; Caù nhaân, Ñôn vò naøo laøm sai quy ñònh, quy cheá cuûa Toång coâng ty vaø keát quaû Saûn xuaát kinh doanh keùm hieäu quaû seõ bò kyû luaät theo quy ñònh cuûa Toång coâng ty.

# BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

A. Hoạt động kiểm soát năm 2013:

I/ Hoạt động, thù lao của ban kiểm soát:

1/. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Trong năm, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch kiểm tra, giám sát và phân công trách nhiệm cho từng thành viên để thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

- Đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đồng thường niên năm 2013, các Nghị quyết của HĐQT trong năm. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, Điều lệ Tổng công ty và các qui chế nội bộ đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty.

- Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư XDCB, trả nợ dài hạn… trong năm.

- Ban kiểm soát đã cùng tham gia quyết toán từ đầu ,xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 từ đó phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả kinh doanh và khả năng bảo toàn, phát triển vốn của Tổng công ty.

- Định kỳ Ban kiểm soát tiến hành tổng kết, đánh giá việc kiểm tra, giám sát của mình trong thời gian qua và lên kế hoạch chương trình hoạt động trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng tham gia đầy đủ các buổi họp đột xuất điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT, ban Tổng giám đốc hàng tuần tháng quí định kỳ,hoặc đột xuất, nhằm nắm bắt được thông tin kịp thời và cùng tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về các hoạt động của Tổng công ty.

2/. Thù lao của Ban Kiểm soát:

Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2013 là :   337.899.573 đồng

Trong đó :

- Bà Sầm Thị Thu Hương  - Trưởng ban:	214.313.076 đồng

- Ông Đào Anh Tuấn         - Thành viên:          97.005.198 đồng

- Ong Lê Tiến Luận           - Thành viên:          24.000.000 đồng ( thù lao )

Chi phí cho Ban kiểm soát :                                          9.623.183 đồng

II/ Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

1/. Tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD:

- Nghị Quyết của Đại Hội đồng Cổ đông Tổng công ty số 82 ngày 22/04/2013 đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2013, với những chỉ tiêu chính như sau:

+ Doanh thu:	                                           650 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế:	                22,785 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế:		     17,089 tỷ đồng.

+ Chia cổ tức năm 2013 :                      7 %

- Tình hình thực hiện thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

+ Doanh thu:                              737,748 tỷ đồng.     đạt 113,49 %

+ Lợi nhuận trước thuế:              28,986  tỷ đồng      đạt 127,21 %

+ Lợi nhuận sau thuế:		 22,743 tỷ đồng      đạt 133,08 %

2/ Tình hình vay vốn và trả nợ vay :

Trong năm Tổng công ty không vay vốn đầu tư dài hạn chỉ phát sinh vay ngân hàng vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh

Trong năm đã vay 338,768 tỷ đồng

Trả nợ vay trong năm Tổng công ty đã trả nợ vay 316,493 tỷ đồng

Trong đó trả nợ vay ngắn hạn :       305,658 tỷ đồng

Trả nợ vay dài hạn  :        10,835 tỷ đồng

3/. Tình hình vốn điều lệ:

Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4-CTCP đã thực hiện bàn giao Trường Cao đẳng nghề cơ giới và thủy lợi về Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT và văn bản số 273/VPCP-ĐMDN ngày 09/01/2013 của Văn phòng Chính phủ.Để giảm vốn Nhà nước 18.030.466.916 đồng theo quết định số 536/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 18/03/2013 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT khi chuyển trường về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiến hành bán đấu giá 1.803.046 cổ phần Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4-CTCP do nhà nước nắm giữ theo giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 80/GCN-UBCK ngày 31/12/2013 của Ủy ban chứng khóan Nhà nước.

Tại thông báo số 101/TB-SGD HCM ngày 18/02/2014 Sở Giao dịch Chứng khóan TP Hồ Chí minh đã có thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4-CTCP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nắm giữ. Tổng số cổ phần bán được là 1.803.046 cổ phần. Việc bán đấu giá kết thúc vào ngày 07/03/2014. Tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ đến thời điểm này là 38,22% vốn điều lệ .

Thực hiện nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 856/NQ-HĐQT-TCT ngày 31/12/2013 về việc thông qua phương án mua cổ phiếu làm cổ phiếu quĩ ,thực hiện văn bản số 369/UBCK-QLPH ngày 21/01/2014 về việc giao dịch cổ phiếu quĩ  . Ngày 17/03/2014 Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4-CTCP đã hoàn thành việc mua lại 1.350.000 cổ phiếu Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4-CTCP làm cổ phiếu quĩ .

4/. Công tác kế toán và Báo cáo tài chính 2013:

Qua kiểm tra công tác tổ chức kế toán, các chứng từ, hồ sơ sổ sách phát sinh tại đơn vị, chúng tôi nhận thấy:

-  Công tác kế toán được tổ chức hợp lý, khoa học đúng qui định, tuy nhiên việc luân chuyển chứng từ đôi lúc còn chậm.

- Chứng từ, sổ sách kế toán luân chuyển, lưu trữ gọn gàng, khoa học, cẩn thận. Toàn bộ chứng từ, sổ sách kế toán được thể hiện đầy đủ nên rất thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.

- Đơn vị đã tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt và xác nhận đối chiếu với ngân hàng đầy đủ theo đúng qui định.

- Đơn vị đã tiến hành đối chiếu công nợ cuối kỳ tương đối đầy đủ và tổ chức kiểm kê vật tư, tài sản cố định theo đúng qui định hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2013 tổng hợp và hợp nhất của Tổng Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) thực hiện, bao gồm những chỉ tiêu chính như sau:

a/. Tổng tài sản:				1.166,160    tỷ đồng  	gồm:

- Tài sản ngắn hạn:		   	   813,581	tỷ đồng          (69,76 %)

- Tài sản dài hạn:			   352,578	tỷ đồng 	  (30,24 %)

Trong đó TSCĐ hữu hình:	      69,385	tỷ đồng

b/. Tổng nguồn vốn:			1.166,160    tỷ đồng  	gồm:

- Nợ phải trả:			    935,399   tỷ đồng          (80,21 %)

Trong đó, nợ dài hạn:		    234,972	tỷ đồng

- Vốn chủ sở hữu:			    230,821  	tỷ đồng	 (19,79 %)

III/ Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc:

- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của HĐQT đã tuân thủ đúng phát luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã có những chỉ đạo kịp thời, đúng đắn để Tổng công ty thực hiện thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và thể hiện qua các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản chỉ đạo của HĐQT.

- Các Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, theo đúng yêu cầu. Công tác điều hành của Ban tổng giám đốc có sự năng động và cẩn trọng cần thiết từ đó thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đem lại lợi ích cho các cổ đông.

IV/. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiếm soát với HĐQT ,Ban tổng giám đốc và cổ đông

- Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Định kỳ hàng tuần, tháng quí Ban kiểm soát đều được mời tham gia tất cả các cuộc họp tuần, tháng quí hoặc đột xuất của HĐQT, Ban Tổng giám đốc được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, hồ sơ, tham gia góp ý kiến đóng góp về công việc điều hành quản lý phát triển sản xuất, về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Ban kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc về kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2013. Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát về kiểm soát nội bộ, phối hợp trong việc quản lý vốn chủ sở hữu

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị và các văn bản điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc đều được gửi cho Ban kiểm soát và có sự phối hợp kiểm tra phối hợp nhằm phục vụ cho việc điều hành hoạt động SXKD được tốt hơn.Ban kiểm soát nhất trí với kết luận của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh của các công trường chi nhánh trong năm 2013 và các biện pháp xử lý tháo gỡ trong công tác quản lý.

- Báo cáo tài chính hàng quí, của các chi nhánh công trường Tổng công ty đều được Ban kiểm soát xem xét, Báo cáo tài chính năm 2013 Ban kiểm soát đã thẩm định, trước khi trình HĐQT phê duyệt và kiểm toán độc lập kiểm toán.

- Đối với cổ đông năm 2013 Ban kiểm soát không nhận được thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông , hoặc nhóm cổ đông , có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo qui định của điều lệ và luật Doanh nghiệp.

V/ Nhận xét đánh giá và kiến nghị:

1/. Nhận xét đánh giá:

-  Năm 2013 là năm tiếp tục khó khăn trong tình hình chung của nền kinh tế cả nước và trên thế giới ,với sự linh hoạt trong quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị,  Ban Tổng giám đốc và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV để thực hiện kế hoạch mà Đại hội cổ đông đã thông qua. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận do thời kỳ này các công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện để bàn giao, nguồn vốn của các dự án đã thi công chưa được chủ đầu tư thanh toán, làm tăng chi phí lãi vay, chi phí khấu hao xe máy thiết bị do chưa có công trình gối đầu , Tổng công ty vẫn đạt được trên 28 tỷ đồng lợi nhuận theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là sự cố gắng lớn của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tổng công ty.

- Trong năm, đơn vị căn cứ vào quy định tính lương và kế hoạch quỹ lương để thực hiện chi trả tiền lương đầy đủ và kịp thời cho người lao động.

- Trong năm 2013 đơn vị đã thực hiện phân phối lợi nhuận 2012 theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2013 đã thông qua.

- Sau khi thẩm định, xem xét Báo cáo tài chính năm 2013 của đơn vị , Ban kiểm soát nhận thấy:

Báo cáo tài chính năm 2013 của Tổng công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, được lập theo đúng chế độ ,các chuẩn mực kế toán Việt Nam và được gửi cho các cơ quan chức năng đúng thời gian quy định.

Xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ảnh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Tổng công ty tại ngày 31/12/2013.

2/. Kiến nghị:

- Trong năm 2014 Tổng công ty cần thực hiện nghiêm qui chế quản lý vật tư, tiền lương , thu hồi vốn từ chủ đầu tư để hạn chế rủi ro trong kinh doanh.

- Việc nghiệm thu thanh toán phải kết hợp đồng thời - nghiệm thu với chủ đầu tư - thầu phụ- và phần tự làm đảm bảo doanh thu chi phí được phản kịp thời đầy đủ phản ảnh chính xác kết quả kinh doanh từng kỳ .

- Đổi mới, tăng cường tập trung công tác đấu thấu tìm kiếm việc làm

- Tăng cường công tác đối chiếu công nợ trong và ngoài Tổng công ty đảm bảo các tài khoản công nợ phải được đối chiếu trên 90%.

VI/ Kế hoạch công tác trong năm 2014 :

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh , quản trị và điều hành của Tổng công ty.

Trong năm 2014 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát định kỳ theo điều lệ của Tổng công ty và qui chế hoạt động của Ban, đảm bảo hoạt động của Tổng công ty luôn tuân thủ các qui định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, điều lệ, qui chế ,nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông góp phần cho Tổng công ty  ngày càng phát triển , đạt hiệu quả kinh doanh cao , đảm bảo lợi ích của các cổ đông, và người lao động.

# NHÂN SỰ VÀ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

### NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Tổng Công ty luôn ý thức được tầm quan trọng của yếu tố con người trong chiến lược phát triển công ty. Trong năm 2013, Tổng Công ty đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh khả quan, đảm bảo tốt cuộc sống về vật chất lẫn tinh thần cho toàn thể cán bộ nhân viên thông qua hệ thống phúc lợi tiền lương, tiền thưởng, chế độ đào tạo về năng lực chuyên môn cũng như năng lực quản lý và các chế độ phúc lợi khác. Trong năm 2013, mức lương bình quân là 4,311 triệu đồng/người/tháng. Đến thời điểm 31/12/2013 đội ngũ nhân sự của Tổng công ty là 1294 người.

Nhằm mục tiêu hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý, nâng cao hơn nữa tính hiệu quả trong việc phối hợp làm việc giữa các phòng ban, Tổng Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy trình, quy chế nhằm nâng cao các quyền lợi cũng như trách nhiệm của từng phòng ban, đảm bảo sự nhất quán, phối hợp đồng bộ nhằm giảm thiểu chi phí gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, nhằm đảm bảo việc thực hiện các quy định của Pháp luật đối với công ty đại chúng, Tổng Công ty sẽ nghiên cứu có thể bổ sung, điều phối nguồn nhân lực để đảm nhiệm công tác này, đảm bảo tính công khai, minh bạch của doanh nghiệp.

### THÔNG TIN CHUNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY

Tổng Công ty không có cổ đông sáng lập. Tính đến thời điểm 31/12/2013, cơ cấu cổ đông của Tổng Công ty như sau:

| Nội dung | Số lượng CP | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| Tổng vốn chủ sở hữu: Phần vốn Nhà nước Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Cổ đông khác Trong đó: Người nước ngoài | 16.008.338 6.118.317 2.713.198 7.176.823 - | 100% 38,2% 16,9% 44,9% - |

### CỔ ĐÔNG TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BKS, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

| Họ tên | Địa chỉ | Số lượng CP | Tỷ lệ (%) | Số lượng CP đại diện Nhà nước | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hội đồng quản trị |  |  |  |  |  |
| Lê Quang Thế | C1 cư xá 307, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh | 182.421 | 1,14% | 3.793.356 | 62% |
| Phạm Hữu Lạc | 05 Trần Văn Kỷ P14 Bình Thạnh TP HCM | 65.140 | 0,4% | 2.324.961 | 38% |
| Phạm Hồng Sơn | 201/99 Nguyễn Xí P26 Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh | 18.266 | 0,11% | - |  |
| Nguyễn Văn Thạc | 389/5/9 QL13 KP5 Hiệp Bình Phước Thủ Đức TP HCM | 21.362 | 0,13% | - | - |
| Phạm Văn Hiền | 10 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh | 2.713.198 | 16,9% | - | - |
| Ban Kiểm soát |  |  |  |  |  |
| Sầm Thị Thu Hương | 201/62 Nguyễn Xí Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh | 16.354 | 0,1% | - | - |
| Đào Anh Tuấn | 3F Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh | 3594 | 0,02% | - | - |
| Lê Tiến Luận | 3A Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh | - | - | - | - |
| Ban TGĐ |  |  |  |  |  |
| Đinh Văn Xô | 201/94 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh | 36.951 | 0,23% | - | - |
| Phạm Hồng Sơn | 201/99 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM | 18.669 | 0,11% | - | - |
| Nguyễn Văn Thạc | 389/5/9 Quốc lộ 13, Quận Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh | 21.362 | 0,13% |  | - |
| Đinh Văn Vân | 215/83 Nguyễn Xí | 115.369 | 0,72% |  |  |
| Từ ngày 31/3/2014 người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP có sự thay đổi, Ông Phạm Hữu Lạc – Tổng giám đốc – thành viên HĐQT đại diện 52% (3.793.356 cp) phần vốn nhà nước, ông Đinh Văn Vân – Phó Tổng giám đốc – kế toán trưởng TCT đại diện 48% vốn nhà nước (2.324.961 cp) Ông Hoàng Đình Trí – phó trưởng ban xây dựng cơ bản Tập đoàn cao su VN sẽ đại diện 2.713.198 cổ phần của Tập đoàn cao su VN tại Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP thay ông Phạm Văn Hiền . |

# DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN

### CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT

Hiện nay Tổng Công ty có 2 công ty liên kết:

| Tên Công ty | Vốn góp | Địa chỉ | Ngành nghề |
| --- | --- | --- | --- |
| Công ty Cổ phần Xây dựng 43 | 5.183.905.000 | 44 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh TP.HCM | Xây dựng cơ bản |
| Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 42 | 4.421.584.724 | 10A/29 An Bình, Dĩ An, Bình Dương | Xây dựng cơ bản |

### CÁC CÔNG TY CON

Hiện nay Tổng Công ty có 3 công ty con:

| Tên Công ty | VĐL (tỷ đ) | Tỷ lệ góp vốn | Địa chỉ | Ngành nghề |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Công ty CP Đầu tư BĐS Thủy lợi 4B | 6,00 | 51% | 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh TP.HCM | Kinh doanh Bất động sản |
| Công ty CP Đầu tư BĐS Thủy lợi 4A | 150,00 | 51,0% | 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh TP.HCM | Kinh doanh Bất động sản |
| Công ty cổ phần cung ứng lao động DV&XDTL | 3.06 | 51,0% | 205ANguyễn Xí P26 Bình Thạnh TP HCM | Cung ứng lao động , xây dựng, dịch vụ |

# Text boxes

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2013

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP

BAN KIỂM SOÁT

BAN THƯ KÝ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TGĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Văn phòng

Ban Quản lý thiết bị vật tư

Ban Kỹ thuật CN & Thẩm định

Ban  QTKD

Ban Quản trị Nhân sự  + pháp chế

Ban Tài chính

Ông Lê Quang Thế

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh năm 1954

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật

Ông Lê Quang Thế được đề bạt giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty tháng 12 năm 2008. Ông có kinh nghiệm hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực xây dựng thủy lợi, thủy điện.

Ông Phạm Hồng Sơn

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1954

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

Ông Phạm Hồng Sơn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ phó Tổng Giám đốc khi chuyển sang hình thức công ty cổ phần. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi. Ông có kinh nghiệm gần 30 năm công tác trong lĩnh vực xây dựng thủy lợi, thủy điện.

Ông Phạm Hữu Lạc – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc TCT

Sinh năm 1958

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

Ông Phạm Hữu Lạc được được bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Tổng Công ty từ tháng 01/2011. Ông có gần 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi.

Ông Nguyễn Văn Thạc

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1966

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

Ông Nguyễn Văn Thạc được bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Tổng Công ty từ tháng 12 năm 2008. Ông có gần 20 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi.

Ông Phạm Văn Hiền

Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh năm 1953

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  QTKD

Ông Phạm Văn Hiền được đề bạt giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty vào tháng 12 năm 2008. Hiện nay, ông hiện còn giữ chức phó Tổng Giám đốc, tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.

Ông Đinh Văn Xô

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1954

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư động lực

Ông Đinh Văn Xô được bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 từ năm 2003, và tiếp tục đảm nhiệm chức vụ khi chuyển sang hình thức công ty cổ phần. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi.

Ông Phạm Hồng Sơn

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1954

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

Ông Phạm Hồng Sơn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ phó Tổng Giám đốc khi chuyển sang hình thức công ty cổ phần. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi.

Ông Đinh Văn Vân

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1964

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Năm 2012 Ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính kiêm kế toán trưởng TCT. Ông có kinh nghiệm công tác lâu năm trong lĩnh vực tài chính kế toán.

Ông Nguyễn Văn Thạc

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1966

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

Ông Nguyễn Văn Thạc được bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Tổng Công ty từ tháng 12 năm 2008. Ông có gần 20 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi.

Ông Phạm Hữu Lạc – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc TCT

Sinh năm 1958

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

Ông Phạm Hữu Lạc được được bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Tổng Công ty từ tháng 01/2011. Ông có gần 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi.