NỘI DUNG CHÍNH

I.	GIỚI THIỆU CHUNG	3

II.	BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	17

III.	BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	23

IV.	TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT	33

V.	NHÂN SỰ VÀ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG	40

VI.	DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN	43

# GIỚI THIỆU CHUNG

### LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP (“Tổng Công ty”) là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi trên rộng khắp các địa bàn trong cả nước. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Tổng Công ty đã từng bước khẳng định năng lực và trình độ công nghệ của mình qua các công trình lớn, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế đất nước.

Một số cột mốc đáng nhớ trong quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty:

- 19/11/1979: Lập Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng thủy lợi khu vực IV (nòng cốt là Công ty xây dựng thủy lợi 9 và các đơn vị thi công của Bộ Thủy lợi tăng cường). Đây chính là đơn vị tiền thân của Tổng Công ty.

- 1/1/1995: Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 01/TTg đổi tên Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng thủy lợi khu vực IV thành Tổng Công ty Xây dựng 4.

- 05/09/2005: Tổng Công ty được đổi tên thành Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 theo Quyết định 2277/QĐ/BNN-ĐMDN.

- 31/07/2008: Thủ tướng chính phủ ra Quyết định 1020/QĐ-TTg phê duyệt phương án và Quyết định 1546/QĐ-TTg ngày 28/10/2008 điều chỉnh phương án cổ phần hóa Tổng Công ty thành Công ty Cổ phần với tên gọi Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP.

- 01/01/2009: Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 chuyển sang hoạt động theo mô hình Tổng Công ty Cổ phần (Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP).

- 28/11/2009: đã tiến hành ký kết bàn giao từ Doanh nghiệp Nhà nước Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 sang Doanh nghiệp Cổ phần Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP với sự tham gia của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; Vụ đổi mới Văn phòng Chính phủ và các bên giao, bên nhận.

Tổng Công ty đã đạt được một số thành tích trong quá trình phát triển của mình, nổi bật là:

- 2 Đơn vị Anh hùng Lao động

- 1 Anh hùng Lao động

- 5 Huân chương Lao động hạng nhất

- Huân chương độc lập hạng 2 năm 1987

- Huân chương độc lập hạng 1 năm 2009

- Trong bảng công bố xếp hạng các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam ngày 29/11/2011 Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP tiếp tục được chứng nhận xếp hạng là 1 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và la một trong 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam giai đoạn 2008 - 2010

- Cùng nhiều danh hiệu, giải thưởng khác.

### CÁC THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Tổng Công ty, trong lịch sử hình thành và phát triển của mình đã được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia thực hiện các hạng mục công trình mang tính chiến lược trong lĩnh vực thủy lợi thủy điện. Tổng Công ty đã không ngừng hoàn thiện hơn nữa năng lực và chuyên môn, tiếp tục phát huy tính sáng tạo trong thời kỳ mới để không ngừng phát triển, xứng đáng là một trong những đơn vị đi đầu trong ngành.

| Hồ chứa Dầu Tiếng : Thi công toàn bộ đầu mối, kênh chính, kênh cấp 1 (1981-1985). Đập chính dài 1.100m, chiều cao lớn nhất 24m. Đập phụ dài 25,4km. 2 Cống lấp nước với tổng lưu lượng 176m3/s. 2 hệ thống kênh tưới chính và với tổng chiều dài 83,96km. Diện tích mặt hồ là 274km2, dung tích 1,5 tỷ m2 nước. Cung cấp nước tưới cho 170.000 ha đất nông nghiệp khu vực Tây Ninh, Long An, TP.HCM. Được bằng khen của Hội xây dựng Việt Nam trong đợt tuyển chọn công trình xây dựng tiêu biểu toàn quốc 1986-1987 |  |
| --- | --- |
|  | Hồ chứa nước sông Quao – Bình Thuận : Thi công toàn bộ đầu mối và kênh chính (1989 – 1996). Công trình tưới cho 8.120 ha. Đập chính là đập đất cao 40m, đập tràn có lưu lượng tháo lũ 1.058m3/s. Công trình được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chứng nhận là Công trình chất lượng cao |
| Cụm đầu mối Thạch Nham – Quảng Ngãi : Thi công toàn bộ đầu mối (1987 – 1990). Công trình tưới cho 50.000 ha. Đập dâng là đập bê tông trọng lực dài 200m, chiều cao lớn nhất 27m. có lưu lượng tháo lũ tối đa là 16.200m3/s. Công trình được Hội xây dựng Việt Nam công nhận là Công trình chất lượng tiêu biểu của Thập kỷ 90. |  |
|  | Hồ chứa nước Azun hạ - Gia Lai : Thi công toàn bộ đầu mối và kênh chính (1990-1998). Công trình tưới cho 13.500ha. Đập chính là đập đất cao 36m, đập tràn có lưu lượng tháo lũ tối đa 1.237m3/s. Công trình được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chứng nhận là Công trình chất lượng cao. |
| Cống đập Ba Lai – Bến Tre : Là công trình thủy lợi lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, chặn một nhánh của sông Cửu Long nhằm ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu úng, cải tạo 115.000 ha trong đó có 88.500ha đất canh tác, cấp nước sinh hoạt cho nhân dân Châu Thành, Giồng Trôm, thị xã Bến Tre. Thi công 2000-2002, đập dài 554m, thi công bằng công nghệ đắp đất trong nước, chặn dòng bằng cừ thép và bao vải địa chất chứa đất. Cống có 10 cửa (8m x 7,2m). |  |
|  | Thủy điện Trị An – Đồng Nai : Thi công toàn bộ tuyến áp lực và ½ cửa nhận nước (1984-1987). Đập chính là đập đất đá hỗn hợp có chiều dài 420m, đập tràn là đập bê tông trọng lực, chiều dài 150m với 8 khoang tràn x 15m. Nhiệm vụ chính của công trình là phát điện công suất lắp máy 400MW, điện lượng trung bình hàng năm 1,7 tỷ KWH, cải thiện lưu lượng nước sông Đồng Nai vào mùa khô. |
| Thủy điện Thác Mơ – Sông Bé : Thi công toàn bộ tuyến áp lực (1992-1995). Đập chính là đập đá hỗn hợp có chiều dài 460m, đập tràn là đập bê tông trọng lực, 4 khoang tràn 11m. Công trình phát điện với công suất lắp máy 150MW, điện lượng trung bình hàng năm 610 triệu KWH, cải thiện lưu lượng nước sông Bé vào mùa khô. |  |
|  | Thủy điện Quảng Trị : Tổng thầu xây lắp, trực tiếp thi công đập chính và tràn xả lũ (2003-2007). Nhiệm vụ chính của công trình là điều tiết nước phục vụ tưới 12.281ha lúa, 1.600ha hoa màu, cấp nước sinh hoạt cho hạ lưu, giảm lũ cho hạ lưu và phát điện với công suất lắp máy 70MW, điện lượng trung bình hàng năm 260,52 triệu KWH. Đập chính là đập đá đổ bản mặt bê tông cốt thép lần đầu xây dựng tại Việt Nam. |
| Thủy điện A Vương – Quảng Nam : Thi công đập chính và tràn xả lũ (2005-2008). Công trình phát điện với công suất lắp máy 210 MW và điện lượng trung bình hàng năm 815 triệu KWH. Đập chính là đập bê tông đầm lăn RCC, đập thi công theo công nghệ RCC đầu tiên của nước ta với khối lượng khoảng 400.000 m3 bê tông. |  |
|  | Thủy điện Đồng Nai 3 – Đắk Nông : Tổng thầu xây lắp, trực tiếp thi công đập chính và tràn xả lũ (2006-2010). Nhiệm vụ chính của công trình phát điện với công suất lắp máy là 180MW và điện lượng trung bình hàng năm là 607,1 triệu KWH. Đập chính là đập bê tông đầm lăn (RCC), dài 640m. Khối lượng bê tông đập chính và tràn là 1.147.000m3. |

### HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH CỦA CÔNG TY

Ngành nghề kinh doanh chính của Tổng Công ty là:

- Xây dựng công trình thủy lợi, đê đập, hệ thống tưới tiêu, công trình thủy công, thủy điện, đường giao thông, bến cảng, công trình dân dụng, vỏ bao che công trình công nghiệp.

- Sản xuất, khai thác và mua bán vật liệu xây dựng (không hoạt động tại trụ sở), kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng và chất lượng xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, công nghiệp, dân dụng và hạ tầng kỹ thuật.

- Mua bán vật tư thiết bị phục vụ thủy lợi. Chế tạo, lắp đặt cơ khí công trình, kết cấu thép xây dựng, sữa chữa xe máy, máy thi công xây dựng (không hoạt động tại trụ sở).

- Dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng công trình, xây dựng (trừ thiết kế công trình, khảo sát xây dựng). Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, dân dụng và công nghiệp. Khoan phụt xử lý, gia cố nền móng và thân công trình xây dựng.

- Đào tạo cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề (không hoạt động tại trụ sở).

- Đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đưa nguồn lao động, và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đại lý bán vé máy bay, dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, du lịch quốc tế.

- Kinh doanh bất động sản.

Với đội ngũ các bộ quản lý và chuyên trách kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện các công trình thủy lợi, thủy điện mang tầm cỡ Quốc gia, Tổng Công ty đã đạt được một số thành tựu nhất định trong công tác nghiên cứu, triển khai xây dựng như:

- Là một trong những đơn vị đầu tiên áp dụng thành công các công nghệ xây dựng tiên tiến như: đập bê tông trọng lực, đập bê tông bản mặt (CFRD) và đập bê tông đầm lăn (RCC). Công nghệ RCC này làm giảm thời gian thi công, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu mà vẫn đảm bảo tuyệt đối chất lượng công trình.’

- Là đơn vị tiên phong xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện lớn như hồ Dầu Tiếng, thủy điện Trị An, thủy điện Thác Mơ, thủy điện A Vương và các công trình đang được thi công khác.

### MỘT SỐ DỰ ÁN TỔNG CÔNG TY THỰC HIỆN TRONG NĂM 2012

Hiện nay Tổng Công ty đang thực hiện việc xây dựng các hạng mục trong các dự án mang tầm Quốc gia như sau:

| CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG HẢI PHÒNG Tổng thầu xây lắp, năm 2012 đạt sản lượng 15,189 tỷ đồng |  |
| --- | --- |
|  | CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 2 Tổng thầu xây lắp, Năm 2012, chi nhánh miền Trung đạt giá trị sản lượng 97,329 tỷ đồng đạt 92% cả năm |
| CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4A Tổng công ty trực tiếp thi công đập chính và đập tràn công trình. Năm 2012 đạt giá trị sản lượng 52,4 tỷ đạt 107% kế hoạch. Hoàn thiện công trình vào tháng 6/2013 |  |
| CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TẢ TRẠCH Tổng công ty trực tiếp thi công Giá trị sản lượng cả năm 2012 đạt 311,74 tỷ đồng đạt 130% kế hoạch đề ra . Trong năm Tổng công ty đã đắp được 1.969.941 m3 đất đá, đảm bảo công trình an toàn trong mùa lũ năm 2012. |  |

### ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Hoạt động kinh doanh: Tiếp tục phát huy các ưu thế của mình, Tổng Công ty xác định tiếp tục phát triển mảng sản xuất kinh doanh truyền thống xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, dịch vụ… tập trung năng lực thi công các công trình trọng điểm của Nhà nước đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, an toàn vệ sinh môi trường đồng thời không ngừng nghiên cứu, áp dụng công nghệ tiên tiến nâng cao hiệu qua xây dựng, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tổng Công ty sẽ tăng cường công tác đấu thầu, đảm bảo đầy đủ việc làm cho người lao động, khai thác tối đa năng lực xe, máy, thiết bị xây dựng.

Đối với bất động sản, hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án bất động sản ở quận 9, quản lý và khai thác có hiệu quả dự án văn phòng Tổng công ty, mở rộng các ngành nghề kinh doanh khác

Quản trị Tổng Công ty: Tổng Công ty tiếp tục thực hiện việc xây dựng và hoàn thiện các quy chế về quản trị, quản lý, phân công cụ thể chế độ, trách nhiệm của từng phòng ban, cá nhân; đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả kiểm tra giám sát toàn Tổng Công ty. Đây chính là nền tảng vững chắc cho việc quản lý hiệu quả, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định, phát triển bền vững.

### SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA TỔNG CÔNG TY

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng Công ty. Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định thông qua các vấn đề được quy định theo Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Là cơ quan quản trị cao nhất của Tổng Công ty. HĐQT gồm 5 thành viên và có nhiệm kỳ là 5 năm do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. HĐQT có các nhiệm vụ đề ra chiến lược phát triển, định hướng và giám sát ban Tổng Giám đốc thực hiện và các quyền được quy định trong Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

### BAN KIỂM SOÁT

Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông của Hội đồng quản trị, ban giám đốc. Giám sát việc thực hiện quy trình nội bộ, kiểm tra việc lập sổ sách, báo cáo tài chính và kiểm toán và các hoạt động khác quy định của điều lệ Tổng Công ty và Pháp luật hiện hành.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### BAN KIỂM SOÁT

Bà Sầm Thị Thu Hương
Trưởng Ban kiểm soát

Sinh năm 1961

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán

Bà có nhiều kinh nghiệm trong công tác tài chính kế toán, đã từng giữ chức vụ phó phòng tài chính kế toán TCT nhiều năm.

Ông Đào Anh Tuấn

Thành viên Ban Kiểm soát

Sinh năm 1981

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Ông Đào Anh Tuấn có kinh nghiệm làm việc cho Tổng Công ty, với chuyên môn về kinh tế sẽ đóng góp thiết thực cho các hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty.

Ông Lê Tiến Luận

Thành viên Ban Kiểm soát

Sinh năm 1974

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (kế toán, kiểm toán)

Ông hiện đang công tác tại Ban Tài chính, tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, kiêm thành viên ban kiểm soát của Tổng Công ty xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

### BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

| Ông Đinh Văn Vân Phó Tổng Giám đốc Sinh năm 1964 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Năm 2012 Ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính kiêm kế toán trưởng TCT. Ông có kinh nghiệm công tác lâu năm trong lĩnh vực tài chính kế toán. |  |
| --- | --- |

# BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I/ Hoạt động năm 2012 của Tổng công ty :

Ngay từ đầu năm 2012 HĐQT nhận định là khó khăn vẫn còn rất lớn nhất là vấn đề tài chính : vốn, lãi suất và công ăn việc làm, HĐQT định hướng năm 2012 được coi là năm thu hồi công nợ. tìm kiếm việc làm, tăng cường quản lý  và thực hiện các mục tiêu cơ bản của một số dự án xây dựng.

Tiếp tục thực hiện 9 giải pháp đã được HĐQT, Ban TGĐ, ban kiểm soát thông qua tại cuộc họp liên tịch với tinh thần an toàn tuyệt đối về tài chính, tăng trưởng hợp lý, ưu tiên thi công các công trình vượt lũ và có vốn như Tả Trạch, Sông Bung 2, dự án môi trường Hải Phòng. Đặc biệt lưu ý công trình Tả Trạch phải tập trung thi công quyết liệt, chặn dòng vượt lũ thắng lợi, đảm bảo an sinh xã hội ổn định trong toàn Tổng công ty.

Tập trung tăng cường công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi nợ, đối chiếu công nợ, quản lý vật tư xe máy thiết bị, tiền lương.

Tăng cường và tập trung vào công tác đấu thầu tìm việc.

Tập trung chỉ đạo thi công quyết liệt dự án xây dựng văn phòng Tổng công ty. Tiếp  tục triển khai dự án bất động sản thủy lợi 4A và dự án quận 9 theo tiến độ đã thống nhất .

Năm 2012 là năm Tổng công ty gặp nhiều khó khăn nhất từ trước đến nay, nợ vay ngân hàng cao, các công trình không có vốn, chủ đầu tư chậm thanh toán  nhưng công trình vẫn phải thi công đảm bảo các mục tiêu tích nước, phát điện và vượt lũ an toàn, một số công trình trong giai đoạn hoàn thiện để bàn giao. Thanh tra tài chính, thanh tra thuế theo kế hoạch định kỳ năm 2012 làm việc ở Tổng công ty, thiên tai, biến đổi khí hậu… Tuy nhiên toàn Tổng công ty đã có nhiều cố gắng  nên kết quả thanh tra Tổng công ty đã bảo toàn và phát triển vốn. Mặc dù sản lượng chưa đạt được 100% kế hoạch đề ra nhưng các đơn vị đã vượt khó khăn thi công đảm bảo đạt được mục tiêu tiến độ các công trình, công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi vốn ở các công trình cuối năm đạt kết quả cao, đảm bảo được an toàn tài chính, ổn định đời sống cán bộ công nhân viên.

Tuy nhiên năm 2012 vẫn còn một số tồn tại trong công tác quản lý điều hành cần rút kinh nghiệm như : công tác hoàn thiện một số dự án còn chậm, một số dự án tổ chức thi công chưa đạt yêu cầu sản lượng kế hoạch (dự án Hải Phòng …) công tác quản lý kiểm tra kiểm soát chưa đạt yêu cầu, quản lý ở các công trình chi nhánh chưa tốt, công tác đấu thầu tìm việc chưa đạt yêu cầu, thực hiện các nghị quyết, quyết định của Tổng công ty còn chậm chưa quyết liệt.

Năm 2012 Tổng công ty đã thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 3 và chuyển trường cao đẳng nghề cơ giới thủy lợi thuộc Tổng công ty về thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo đúng nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Với mục tiêu kế hoạch đã được xây dựng, mặc dù điều kiện sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn nhưng với cố gắng nỗ lực vượt lên không ngừng của các đơn vị và sự phối hợp quản lý điều hành sản xuất của HĐQT, ban tổng giám đốc trong từng giai đoạn đã có những chủ trương giải pháp kịp thời chỉ đạo các đơn vị công trường thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 :

| STT | Các chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2012 | Thực hiện 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doanh thu toàn TCT (hợp nhất) Doanh thu TCT XDTL4 - CTCP | Tỷ đồng Tỷ đồng | 800,000 | 781,472 776,259 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 47,700 | 26,448 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 35,800 | 20,658 |
| 4 | Tổng quỹ lương toàn TCT | Tỷ đồng |  | 70,415 |
| 5 | Lương bình quân (người/tháng) | Đồng | 4.300.000 | 4.534.000 |
| 6 | Cổ tức | % | 14 – 16 | 7 |
| 7 | Nộp ngân sách nhà nước (có VAT) | Tỷ đồng | 22,060 | 22,780 |

Trong điều kiện chung của cả nước đạt được kết quả kinh doanh trên là sự nỗ lực đáng trân trọng của toàn thể cán bộ công nhân viên – TCT , Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân trong toàn Tổng công ty đã cùng đồng sức đồng lòng trong quản lý điều hành thi công và đặc biệt cám ơn các quý cổ đông về những hỗ trợ mà quý vị đã dành cho Tổng công ty trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu vừa qua.

II/ Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 :

Năm 2012 các thành viên HĐQT đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ quyền hạn của mình, ngoài ra đã tích cực hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ra nghị quyết đại hội, thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011 thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2012, thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ đợt 3.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 3 lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 :

- Thông qua việc cam kết đưa cổ phần vào giao dịch trên thị trường có tổ chức

- Thông qua việc chuyển trường cao đẳng nghề cơ giới và thủy lợi về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Thông qua tổng giá trị tài sản, tổng giá trị vốn chủ sở hữu, tổng nợ phải trả, bàn giao trường cao đẳng nghề cơ giới và thủy lợi thuộc Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP sang trường cao đẳng nghề cơ giới và thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định xử lý phần chênh lệch tăng thêm do đánh giá lại tài sản theo các quy định hiện hành.

Năm 2012 HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và bất thường 9 phiên để đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và tổ chức nhiều cuộc họp với các đơn vị, phòng ban của Tổng công ty để nắm bắt kiểm soát chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.

HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Tổng công ty cũng như các đơn vị, công trường, phối hợp chặt chẽ với ban Tổng giám đốc, ban kiểm soát để đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định phù hợp với từng giai đoạn, tạo điều kiện thuận lợi cho ban điều hành thực thi và hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình.

HĐQT thực hiện tốt chức năng kiểm tra, chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh, hàng ngày bằng nhiều nguồn thông tin, báo cáo bằng văn bản, báo cáo trực tiếp …. HĐQT quản lý và chỉ đạo thường kỳ và đột xuất các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thông qua các thành viên tham gia trực tiếp các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, quý cũng như kết quả kiểm tra hàng quý của đoàn kiểm tra kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đi kiểm tra trực tiếp tại các công trình, các đơn vị, nắm bắt kịp thời chính xác các thông tin về quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty.

Về công tác tổ chức quản lý năm 2012 : HĐQT đã họp ra nghị quyết và quyết định phê duyệt phương án chuyển nhượng và giá chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty tại công ty TNHH Soecon – Meverfa. Quyết định sáp nhập ban pháp chế vào ban quản trị nhân sự thành ban nhân sự pháp chế và bổ nhiệm có thời hạn 1 phó Tổng giám đốc. Ban hành một số quy chế quy định và tổ chức và hoạt động tại các công trình trọng điểm, quy định trong công tác tổ chức và quản lý vật tư, thiết bị hàng hóa.

Hội đồng quản trị đã họp và ra nghị quyết về thực hiện nghiêm túc quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý Tổng công ty, thời gian vừa qua Tổng công ty đã làm thủ tục bổ nhiệm một số cán bộ trẻ làm giám đốc : giám đốc chi nhánh miền Bắc và chi nhánh miền Nam, miễn nhiệm và bổ nhiệm mới giám đốc chi nhánh miền Trung và Tây Nguyên theo quy chế của Tổng công ty trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

III / Tiền lương và thù lao của HĐQT và ban kiểm soát năm 2012 :

Năm 2012 tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, ban kiểm soát (chuyên trách và kiêm nhiệm) vẫn hưởng chung cùng quỹ lương của văn phòng Tổng công ty.

Tổng tiền lương và thù lao đã chi cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2012 là :

1.513.492.608 đồng

Trong đó :  - Hội đồng quản trị là : 1.175.593.035 đồng

- Ban kiểm soát  :  337.899.573 đồng

IV Định hướng chiến lược cho năm 2013 :

Năm 2013 được xác định vẫn còn nhiều khó khăn và căng thẳng nhất là công ăn việc làm do một số dự án công trình vẫn bị đình hoãn, không có vốn chính phủ tiếp tục cắt đầu tư công

Trong bối cảnh này HĐQT xác định hướng hoạt động của Tổng công ty như sau :

- Tăng cường và tập trung cho công tác đấu thầu tìm việc làm, mở rộng hình thức tìm kiếm việc làm, đầu tư liên doanh BOT, BO và các lĩnh vực khác để phát huy hết thiết bị và năng lực của Tổng công ty

- Đẩy mạnh công tác quản lý kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị phụ thuộc, tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hơn nữa nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài chính và tăng trưởng hợp lý.

- Ưu tiên tập trung tổ chức thi công ở các công trình có vốn (Tả Trạch, Sông Bung 2, dự án Hải Phòng) đảm bảo mục tiêu tiến độ, sản lượng và hoàn thành bàn giao một số công trình để quyết toán thu hồi vốn và tiền bảo hành (Đồng Nai 3, Sông Tranh 2, Krông Buk hạ, Đam bri …)

- Tăng cường công tác nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn ở các công trình để giảm lãi vay ngân hàng.

- Xây dựng cơ chế quản lý phù hợp, minh bạch để điều hành, đảm bảo lợi ích của Tổng công ty, của nhà đầu tư và của người lao động.

- Các dự án bất động sản 4A và 4B căn cứ vào tình hình thị trường và tình hình thực tế để thực hiện trên cơ sở phải đảm bảo mục tiêu an toàn của dự án…

Dự án văn phòng Tổng công ty : tập trung hoàn thiện toàn bộ và tổ chức kinh doanh khai thác cho thuê hết diện tích còn lại .

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 đòi hỏi công tác điều hành chỉ đạo thi công các đơn vị trong toàn Tổng công ty phải tập trung và quyết liệt hơn nữa. Công tác cán bộ là cực kỳ quan trọng cần nêu cao vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể đặc biệt là người đứng đầu đơn vị.

Căn cứ tình hình kinh tế trong nước, dự đoán thị trường và cân đối năng lực hiện tại của Tổng công ty, Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu tài chính như sau :

- Doanh thu Tổng công ty XDTL4 –CTCP dự kiến : 650,000 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế :                                            :   22,785 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế :                                               :   17,089 tỷ đồng

- Cổ tức :						  :  7 – 8%

- Tổng quỹ lương toàn TCT :                                   :    63,370 tỷ đồng

- Lương bình quân					  : 4.081.000 đồng/người

- Nộp ngân sách nhà nước :                                      : 16,140 tỷ đồng

Năm 2013 để đạt được những chỉ tiêu tài chính ở trên HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình trong việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển TCT, tăng cường công tác quản trị kiểm tra chỉ đạo sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của ban điều hành nhằm đảm bảo đạt hiệu quả sản xuất cao nhất, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, đảm bảo hiệu quả của các dự án đầu tư.

TM Hội đồng quản trị

Chủ Tịch

# BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẦN I

BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  NĂM 2012

- Căn cứ theo các thỏa thuận về tiến độ và mục tiêu của các Công trình giữa Tổng Công ty XDTL4-CTCP và các Chủ đầu tư

- Căn cứ theo các nghị quyết 001;100; 452;592/NQ/TCT-HĐQT của Hội Đồng Quản trị - Tổng Công ty  XDTL4 - CTCP về hoạt động SXKD của Tổng công ty

- Căn cứ theo nghị quyết 452/NQ/TCT-BTK ngày 05/7/2012 của HĐQT về điều chỉnh GTSL kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2012.

- Căn cứ tình hình thực hiện SXKD tháng 12 ; Qúi 4; 6 tháng cuối năm và cả năm 2012. Dự kiến kế hoạch SXKD tháng 01;  quí 1 năm 2013 của các công trường, các đơn vị, các công ty trong Tổng Công Ty XDTL4 – CTCP.

A. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

I.Thuận lợi:

- Tổng công ty có các công trình gối đầu, đảm bảo được kế hoạch sản lượng ổn định: Công trình Tả trạch, Sông Bung 2, Sông Bung 4A, Hải Phòng …

- Thời tiết năm 2012 thuận lợi cho công việc xây dựng vì vậy thi công đảm bảo được các mục tiêu vượt lũ an toàn các công trình : Tả Trạch, Krông Buk Hạ, Đắk Rồ, Đập phụ Bản Trác (bàn giao tháng 11/2012).

- Việc thu hồi công nợ thực hiện rất tốt năm 2012: công tác nghiệm thu, quyết toán với Chủ Đầu tư và thu hồi vốn đạt kết quả tốt : nhất là Công trình Cửa Đạt.

II. Khó khăn:

- Một số công trình cùng ở thời điểm hoàn thiện bàn giao cho Chủ Đầu tư như: Đồng Nai 3, Sông Tranh 2, nên khối lượng thực hiện không nhiều, chủ yếu là công tác hoàn thiện nên doanh thu không đáng kể.

- Anh hưởng của tình hình tài chính khó khăn, vốn đầu tư thắt chặt. Do vậy vốn thanh toán từ Chủ Đầu tư các dự án cũng rất chậm (tuy có nghiệm thu thanh toán nhiều), hầu hết mới được giải ngân từ cuối tháng 6 trở đi. Phải vay vốn ngân hàng với lãi suất cao và khó khăn về thủ tục làm ảnh hưởng đến sản lượng thực hiện theo kế hoạch.

- Các Chi Nhánh, Đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp thi công các Công trình chưa chủ động, chưa tập trung khắc phục khó khăn để hoàn thành mục tiêu kế hoạch được giao, công tác quản lý còn hạn chế (dự án Hải Phòng)

B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD  NĂM 2012:

I.GTSL THỰC HIỆN  NĂM 2012:

Đơn vị tính: (Triệu đồng)

| CÁC ĐƠN VỊ | GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG |
| --- | --- |
|  | Thực Hiện năm 2012 | Kế hoạch năm 2012 | Tỷ lệ (%) |
| A.TOÀN TỔNG CÔNG TY XDTL4-CTCP | 1.106.911 | 1.309.541 | 85% |
| I.- Tổng Công Ty XDTL4 - CTCP: | 662.341 | 710.282 | 93% |
| 1- Chi Nhánh Miền Nam | 244.860 | 234.258 | 105% |
| - Công trình TĐ Đam’Bri | 8.222 | 9.773 | 84% |
| - Công trình Thủy lợi Tả Trạch | 236.638 | 224.485 | 105% |
| 2- Chi Nhánh Miền Trung | 199.500 | 195.640 | 102% |
| - Công trình TĐ Sông Bung 2 | 91.460 | 79.476 | 115% |
| - Công trình TĐ Sông Tranh 2 (hoàn thiện) | 56.550 | 67.956 | 83% |
| - Công trình TĐ Sông Bung 4A | 51.490 | 48.208 | 107% |
| 3- Chi nhánh Tây Nguyên | 77.372 | 91.085 | 85% |
| - Công trình TL Krông Buk Hạ | 28.004 | 28.340 | 99% |
| - Công trình TĐ Đồng Nai 3 (Hoàn thiện) | 27.490 | 15.473 | 178% |
| - Công trình TĐ Đồng Nai 2– (Nghiền cát, đá) | 6.148 | 7.272 | 85% |
| - Công trình Thủy lợi Tả Trạch | 9.862 | 15.000 | 66% |
| - Công trình TĐ Sông Bung 2 | 5.869 | 25.000 | 23% |
| - CT Đập & Tràn + N.Máy TĐ Vĩnh Sơn 3 | - | - | - |
| - Công trình Thủy Lợi Tân Mỹ –NT | - | - | - |
| 4- Chi Nhánh Miền Bắc | 22.607 | 55.469 | 41% |
| - CT xử lý nước Thải - Hải Phòng | 15.189 | 31.996 | 47% |
| - CT Cửa Đạt – Đập Phụ Bản Trác | 3.505 | 4.862 | 72% |
| - Kênh và CT trên kênh - Kênh Bắc Cửa Đạt | 3.913 | 18.611 | 21% |
| 5- Công ty TVXD | 14.601 | 21.000 | 70% |
| - Công tác thí nghiệm trên các CT | 3.153 | 7.900 | 40% |
| - Công tác khoan phụt - Các CT | 11.448 | 13.100 | 87% |
| 6- Xí nghiệp Kho vận | 5.014 | 5.000 | 100% |
| 7- Trường Cao đẳng -CGN | 19.304 | 15.565 | 124% |
| 8- Các HĐ TCT ký giao cho các ĐV | 79.083 | 92.265 | 86% |
| - Công trình TĐ Đambri – Cty 43 | 54.004 | 66.224 | 82% |
| - Công trình TL Tràn Đak Rồ - Cty 43 | 24.000 | 23.241 | 103% |
| - Công trình NCHT–Tp. HCM – Cty Lases | 3.860 | 2.800 | 138% |
| II- CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ HỢP NT | 63.740 | 31.845 | 200% |
| III. - CÁC CÔNG TY CON: (Vốn Tcty > 50%) | 104.730 | 307.830 | 34% |
| IV. CÁC ĐƠN VỊ LIÊN DOANH (Vốn <50%) | 137.886 | 166.527 | 83% |
| V. CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT (Vốn Tcty =0%) | 71.912 | 63.919 | 113% |
| VI. CÁC ĐV ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC (VỐN <20%) | 145.385 | 91.403 | 159% |

(GTSL toàn Tổng công ty đã trừ đi giá trị các HĐ do TCT ký giao cho các đơn vị (Mục 8) là: 79,083 tỷ đã được thống kê trong phần sản lượng của các đơn vị trực thuộc)

* Giá trị dở dang cuối kỳ (cuối năm 2012) giảm đáng kể xuống còn: 272 tỷ đồng so với đầu kỳ: 419 tỷ đồng (đầu năm 2012).

II. CÁC MỤC TIÊU CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN, KẾT QUẢ SXKD VÀ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2012

1.  CÁC MỤC TIÊU ĐÃ THỰC HIỆN TRÊN CÁC CÔNG TRƯỜNG:

Hầu hết các công trình do Tổng Công ty trực tiếp thi công đều đảm bảo các yêu cầu tiến độ của Chủ đầu tư . Đặc biệt trong điều kiện khó khăn Công trình Tả Trạch đã chặn dòng vượt lũ thắng lợi, vượt tiến độ. Cụ thể các công trình như sau:

1.1.  Công trình Thủy lợi Tả Trạch – Thừa Thiên Huế:

- GTSL Thực hiện  năm 2012 :

GTSL thực hiện toàn Công trường: 311,74 tỷ/ KH: 240,485tỷ - đạt 130%

Khối lượng thực hiện năm 2012: (Chỉ tính riêng của TL4)

Tổng K.Lượng đất đắp : 1.969.941 m3/KH 2012: 1.922.786 m3- Đạt:  102%

- Đến 30/9/2012 tất cả các mục tiêu chống lũ năm 2012 trên công trường đã đảm bảo theo yêu cầu của Ban A.TL5 và đảm bảo chống lũ an toàn.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán: hầu hết khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu thanh toán.

1.2. Công Trường Thủy Điện Sông Bung 4A

- GTSL Thực hiện  năm 2012 : 52,4 tỷ/KH 2012: 48,908 tỷ - đạt 107%

+ Bê tông các loại: 34.019 m3 /KH năm 2012 : 36.502 m3 – Đạt 93%

1.3 .Công trình Thủy điện Sông Bung 2

- GTSL Thực hiện  năm 2012 :

GTSL thực hiện toàn Công trường:  97,329tỷ/ KH: 105,476 tỷ - đạt 92%

- Đào đất các loại: 1.204.263m3/ KH 2012: 1.285.000 m3 – Đạt 94%

- Đào đá các loại:   578.100 m3/KH 2012:  600.000 m3 - Đạt 96%

Công tác nghiệm thu thanh toán: hầu hết khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu thanh toán

  - . Công trình Thủy lợi Krông Búk Hạ – Đắc Lăk:

GTSL thực hiện toàn Công trường: 28,224 tỷ/ KH: 28,44 tỷ - đạt 99%

- KẾT QUẢ SXKD NĂM 2012 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ ĐÃ ĐẠT

ĐƯỢC NĂM 2012:

Các Chỉ tiêu kinh tế năm 2012:

Doanh thu Toàn TCTy (BC Hợp nhất) năm 2012:    781.472.843.049 đồng

Doanh thu Tổng Công Ty XDTL4–CTCP năm 2012: 776.259.301.100 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 	26.448.217.190 đồng

- Lợi nhuận sau thuế :        20.658.478.207 đồng

- Cổ tức : 7%

- Tổng quỹ lương toàn Tổng Công Ty: 70,415 tỷ đồng

- Lực lượng lao động:	1.294 người

- Lương bình quân:  	4,534 triệu đồng /người/tháng

- Nộp ngân sách nhà nước:(bao gồm cả VAT):  22.780.002.504 đồng

PHẦN II

DỰ KIẾN KẾ HOACH SXKD - NĂM 2013

I .GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG DỰ KIẾN NĂM 2013 :

(Đơn vị tính : Triệu đồng)

| CÁC ĐƠN VỊ | Kế Hoach năm 2013 |
| --- | --- |
| TOÀN TỔNG CÔNG TY XDTL4 | 1.010.571 |
| I. Tổng Công Ty XDTL4-CTCP : | 508.075 |
| 1- Chi Nhánh Miền Nam | 158.603 |
| - Công trình Đambri – Đập Phụ | 1.488 |
| - Công trình Tả Trạch | 157.115 |
| 2- Chi Nhánh Miền Trung | 160.630 |
| - Công trình Sông Tranh 2 | 4.070 |
| - Công trình Sông Bung 4A | 34.580 |
| - Công trình TĐ Sông Bung 2 | 121.980 |
| 3- Chi nhánh Tây Nguyên | 35.370 |
| - Nghiền cát, đá dăm cho TĐ.Đ.Nai 2 | 5.100 |
| - Công trình Krông Búk Hạ | 11.490 |
| - Công trình TĐ Sông Bung 2 | 18.780 |
| - Công trình Thủy điện Vĩnh Sơn 3 (Dự kiến) | - |
| - Dự án Thủy lợi Tân Mỹ (Dự kiến) | - |
| 4- Chi Nhánh Miền Bắc | 101.965 |
| - CT xử lý nước thải H.Phòng | 96.579 |
| - Kênh Bắc (K3+870–K4+100)-C. Đạt | 5.386 |
| 5- Công ty TVXD | 14.000 |
| - Công tác thí nghiệm trên các CT | 3.850 |
| - Công tác khoan phụt - Các CT | 10.150 |
| 6- Xí nghiệp Kho vận | 5.000 |
| 7- Trường Cao đẳng -CGN | 15.507 |
| 8- Các HĐ TCT ký giao cho các ĐV | 17.000 |
| - Công trình Đắk Rồ (Cty 43) | 6.000 |
| - Công trình Thủy Điện ĐamBri (Cty 43) | 11.000 |
| II. Các thành viên trong tổ hợp NT | - |
| III. Các Công ty con: (Vốn Tcty >51%) | 226.770 |
| IV. Các đơn vị Liên Doanh (vốn Tcy <50%) | 129.267 |
| V Các đơn vị Liên kết (vốn Tcty = 0%) | 28.000 |
| VI Các đơn vị đầu tư dài hạn khác (vốn >20%) | 135.459 |

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ NĂM 2013 (dự kiến) :

- Doanh thu dự kiến Tổng Công Ty XDTL4 –CTCP : 650.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế :     22.785.430.777 đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp:     5.696.357.694 đồng

- Lợi nhuận sau thuế :   17.089.073.083 đồng

- Cổ tức:       7% - 8%

- Tổng quỹ lương toàn Tổng Công ty :	  63,37 tỷ

- Tổng số lao động bình quân năm : 1.165 người

- Lương bình quân :    4,081 (triệu đồng)/người/tháng

- Nộp ngân sách :         16.140.270.059 đồng

II. CÁC MỤC TIÊU DỰ KIẾN THỰC HIỆN TRONG  NĂM 2013

- Các Công trình phải tập trung thi công năm 2013

* Công trình Tả trạch: Phấn đấu trong Qúi 2/2013 đắp xong phần đất lên cao trình thiết kế + 55 và thi công bê tông bảo vệ mái đến + 48. Trong Quí 3/2013 hoàn thành cơ bản công trình.

* Công trình Sông Bung 2: Chuẩn bị lực lượng, thiết bị để thi công bê tông Tràn, đề xuất  và tính toán 2 phương án mua hoặc thuê cẩu tháp để thi công bê tông trình Tổng Công ty duyệt trong tháng 4/2013. Chuẩn bị tốt các cấp phối bê tông và xay nghiền đá trữ cát, đá chuẩn bị cho thi công bê tông.

* Công trình Sông bung 4A : Nút công dẫn dòng vào trung tuần tháng 4/2013 và hoàn thành công tác bê tông mặt Tràn tự do và sân tiêu năng trong tháng 5/2013 – Hoàn thiện công trình trong tháng 6/2013.

* Công trình Dự án nước thải Hải Phòng: Tập trung lực lượng để thi công toàn bộ mặt bằng đã được Chủ Đầu tư giao, đạt 25% giá trị gói thầu

2. Các Công trình bàn giao , nghiệm thu , quyết toán:

* Công trình Đồng Nai 3:

+ Hoàn thiện bàn giao cho Chủ Đầu tư trước 31/03/2013.

+ Quyết toán Công trình xong : 30/06/2013.

* Công trình Sông Tranh 2:

+ Hoàn thành công việc còn lại: làm mặt đường vận hành D12,D14 trước 30/06/2013

+ Phối hợp với Chủ Đầu tư để hoàn thành Tổng dự toán, Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh trước 30/04/2013.

+ Quyết toán Công trình xong: 31/12/2013.

* Công trình Thủy Điện Đambri

+ Hoàn thiện đường trên đỉnh đập phụ trước 30/03/2013.

+ Hoàn thành các hồ sơ chuẩn bị cho công tác nút công dẫn dòng và tích nước trong tháng 04/2013.

+ Quyết toán Công trình xong: 31/12/2013.

* Công trình Đắk Rồ

Các công việc của hạng mục chính đã hoàn thành, đang tiếp tục thi công hoàn thiện một số công việc phát sinh như: Đắp đất phần sạt trượt và gia cố mái để bàn giao trong năm 2013.

* Công Trình Cửa Đạt:

Đang tiếp tục nghiệm thu và quyết toán với Ban A.TL3 về một số các hạng mục còn lại và quyết toán công trình xong trong năm 2013.

* Công Trình Krông Buk Hạ:

+ Hoàn thành bàn giao để khánh thành vào 30/06/2013.

+ Quyết toán Công trình xong : 31/12/2013.

3. Các Công Trình đưa vào khai thác

* Dự An Văn Phòng Tổng Công Ty

- Mục tiêu: Đưa vào khai thác (cho thuê) 100% diện tích xây dựng trước 30/06/2013.

4. Công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm và đa dạng hóa ngành nghề:

Theo dự kiến kế hoạch năm 2013 với GTSL cả năm của Tổng Công Ty XDTL4 –CTCP : 508,075 tỷ. Để đảm bảo công việc gối đầu cho các năm sau nên công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm phải được quan tâm hàng đầu:

- Thương thảo và ký HĐ với Tổng công ty CĐ&XDTL. để tham gia thi công 20% gói thầu Đập Dâng của Công trình Thuỷ điện Sông Bung 2.

- Tiếp tục theo dõi về 2 gói thầu nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn 3 và gói thầu Thuỷ Lợi Tân Mỹ – Ninh Thuận.

- Tiếp tục đấu thầu tìm kiếm công việc cho năm 2013 và các năm tới:

+ Liên doanh, liên kết các nhà thầu trong và ngoài nước để đa dạng hóa ngành nghề.

+ Mở ra hướng làm Chủ đầu tư các ngành nghề truyền thống (CT thủy lợi, thủy điện).

+ Tìm giải pháp công nghệ mới để giảm giá thành.

+ Củng cố tổ chức, bổ sung nhân lực tăng cường cho công tác đấu thầu.

III. CÁC GIẢI  PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ ĐẠT CÁC MỤC TIÊU ĐỀ RA:

1. Tập trung thi công các Công trình trọng điểm:

- Thực hiện các quy định có hiệu lực trong năm 2013: Quy định về tổ chức và hoạt động tại Công trình Tả Trạch và Sông Bung 2. Tiếp tục xây dựng quy định về tổ chức hoạt động cho Công trình Hải Phòng.

- Tập trung nguồn vốn, cung ứng vật tư, năng lực sửa chữa cho các Công trường.

- Tận dụng các thiết bị sẵn có, giảm thiểu tối đa các thuê mướn ngoài.

2. Thu hồi vốn và giảm lãi vay:

Hiện nay với giá trị dở dang của các công trường, các dự án còn: 272,45 tỷ (theo số liệu đoàn kiểm tra quyết toán 2012). Tổng công ty phải tập trung giải quyết các vấn đề sau:

- Quyết toán A-B Công trình Sông Tranh 2 xong tháng 12/2013.

- Quyết toán A-B Công trình Đồng Nai 3 xong tháng 06/2013.

- Bàn giao dứt điểm các Công trình cho Chủ Đầu tư để giải tỏa tiền bảo hành.

- Quyết toán các CT theo kế hoạch để giải tỏa tiền giữ lại chờ quyết toán

- Giải quyết các vấn đề tồn tại : Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán, các vấn đề về dây chuyền công nghệ thi công… để có cơ sở nghiệm thu thu hồi vốn.

- Thanh lý và bán các thiết bị, vật tư không dùng đến để giảm thiểu tiền vay ngân hàng.

- Đôn đốc các đơn vị nghiệm thu các khối lượng thực hiện trong năm 2012, Quí 1/2013 và tiền bảo hành trên các công trường để có nguồn vốn tiếp tục thi công trong quí 2 và năm 2013 (nhất là đối với thủy điện Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Tả trạch, Sông Bung 4A và Đồng Nai 3)

3. Nâng cao năng lực quản lý:

- Nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định, quy chế Tổng Công ty đã ban hành, tiếp tục rà soát và điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn của từng Công Trình. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu Đơn vị.

- Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo của các Chi Nhánh, tạo sức bật và sự năng động trong tình hình mới.

- Phối hợp chặt chẽ giữa Tổng Công ty và các Đơn vị: Các Ban chức năng của Tổng Công Ty (đặc biệt là Ban Tài Chính) phối hợp chặt chẽ với các  đơn vị, Chi nhánh trong việc thu hồi công nợ, giải ngân từ các Chủ đầu tư khi các đơn vị, Chi nhánh đã hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh toán.

- Yêu cầu các đơn vị, các chi nhánh tuân thủ các qui định mới có hiệu lực thi hành trong năm 2013 về quản lý kinh tế  của Tổng Công ty đã ban hành như:  Ký kết hợp đồng với thầu phụ, quyết toán các vật tư, nhiên liệu, dầu mỡ phụ.. theo định kỳ hàng tháng, quí theo các định mức nội bộ đã phê duyệt, chấp hành nghiêm  các chế độ báo cáo theo qui định.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm, năng lực của Đoàn kiểm tra quyết toán của Tổng Công Ty đối với các đợt kiểm tra định kỳ tại các công trường để đảm bảo các yêu cầu về quản lý, phát hiện và uốn nắn kịp thời các sai sót tại các đơn vị để đảm bảo công tác quản lý kinh tế đồng thời giúp các đơn vị chủ động trong thi công.

TỔNG GIÁM ĐỐC

# BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng công ty đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thành lập tổ chức vào ngày 5/11/2008.

- Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội đồng Cổ đông thường nin năm 2012 Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4-CTCP ngày 16/04/2012 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty năm 2012.

- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4-CTCP.

- Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông về hoạt động kiểm soát tại Tổng công ty trong năm 2012 như sau:

A. Hoạt động kiểm soát năm 2012:

I/ Hoạt động, thù lao của ban kiểm soát:

1/. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Trong năm, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch kiểm tra, giám sát và phân công trách nhiệm cho từng thành viên để thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

- Đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đồng thường niên năm 2012, các Nghị quyết của HĐQT trong năm. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, Điều lệ Tổng công ty và các qui chế nội bộ đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty.

- Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư XDCB, trả nợ dài hạn… trong năm.

- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 từ đó phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả kinh doanh và khả năng bảo toàn, phát triển vốn của Tổng công ty.

- Định kỳ Ban kiểm soát tiến hành tổng kết, đánh giá việc kiểm tra, giám sát của mình trong thời gian qua và lên kế hoạch chương trình hoạt động trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng tham gia đầy đủ các buổi họp điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT, ban Tổng giám đốc hàng tuần tháng quí, khi được mời nhằm nắm bắt được thông tin kịp thời và cùng tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về các hoạt động của Tổng công ty.

2/. Thù lao của Ban Kiểm soát:

Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2012 là :   337.899.573 đồng

Trong đó :

- Ông Nguyễn Văn Chính - Trưởng ban:	  77.989.877 đồng ( 4 tháng)

- Bà Sầm Thị Thu Hương  - Trưởng ban:	136.686.814 đồng ( 8 tháng)

- Ông Đào Anh Tuấn         - Thành viên:       99.222.892 đồng

- Ong Nguyễn Tiến Luận  - Thành viên:       24.000.000 đồng ( thù lao )

Chi phí cho Ban kiểm soát :                                        6.800.000 đồng

II/Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

1/. Tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD:

- Nghị Quyết của Đại Hội đồng Cổ đông Tổng công ty ngày 16/04/2012 đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2012, với những chỉ tiêu chính như sau:

+ Doanh thu:	                          800 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế:	                47,7 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế:		     35,8 tỷ đồng.

+ Chia cổ tức năm 2012 :               14 – 16 %

- Tình hình thực hiện thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

+ Doanh thu:                             776.259.301.100  đồng.     đạt 97%

+ Lợi nhuận trước thuế:              26.448.217.190 đồng      đạt  55,44%

+ Lợi nhuận sau thuế:		 20.658.478.207 đồng       đạt  57,70%

2/. Tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thu nhập của CBCNV năm 2012 :

Quỹ tiền lương thực hiện thực tế năm 2012, như sau:

+ Quỹ lương thực hiện theo đơn giá năm 2012 là: 70.415.808.954 đồng

+ Tổng số lao động : 1.294 người

+ Tiền lương bình quân: 4.534.763  đồng/người/tháng.

3/ Tình hình vay vốn và trả nợ vay :

Trong năm Tổng công ty không vay vốn đầu tư dài hạn chỉ phát sinh vay ngân hàng vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh

Trong năm đã vay 449, 865 tỷ đồng

Trả nợ vay trong năm Tổng công ty đã trả nợ vay 564,812 tỷ đồng

Trong đó trả nợ vay ngắn hạn :       553,218 tỷ đồng

Trả nợ vay dài hạn  :        11,594 tỷ đồng

4/. Tình hình vốn điều lệ:

Trong năm, Tổng công ty đã phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với giá trị là: 25.087.700.000 đồng và Hội đồng Quản trị đã thực hiện sửa đổi vốn điều lệ Tổng công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu phát hành thực tế là 160.083.380.000 đồng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

Ngày 18/03/2013 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ra quyết định số 536/QĐ-BNN-ĐMDN về việc phê duyệt giá trị tài sản  vốn của Trường Cao đẳng nghề cơ giới và thủy lợi về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nộng thôn tại thời điềm 31/08/2012 và điều chỉnh giảm phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4-CTCP là 18.030.466.916 đồng. Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4-CTCP đang làm việc với phòng kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu TP Hồ Chí Minh để thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo cơ cấu vốn điều lệ 142.052.920.000 đồng trong đó vốn Nhà nước 61.183.170.000 đồng chiếm tỷ lệ43,07 %.

5/. Công tác kế toán và Báo cáo tài chính 2012:

Qua kiểm tra công tác tổ chức kế toán, các chứng từ, hồ sơ sổ sách phát sinh tại đơn vị, chúng tôi nhận thấy:

-  Công tác kế toán được tổ chức tương đối hợp lý, khoa học đúng qui định.

- Chứng từ, sổ sách kế toán luân chuyển, lưu trữ gọn gàng, khoa học, cẩn thận. Toàn bộ chứng từ, sổ sách được kế toán thể hiện đầy đủ nên rất thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.

- Đơn vị đã tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt và xác nhận đối chiếu với ngân hàng đầy đủ theo đúng qui định.

- Đơn vị đã tiến hành đối chiếu công nợ cuối kỳ tương đối đầy đủ và tổ chức kiểm kê vật tư, tài sản cố định theo đúng qui định hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2012 tổng hợp của Tổng Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) thực hiện, bao gồm những chỉ tiêu chính như sau:

a/. Tổng tài sản:				1.334.650.598.996  đ,	gồm:

- Tài sản ngắn hạn:		   977.349.211.684 đ	  (73,22%)

- Tài sản dài hạn:			   357.301.387.312 đ 	  (26,78%)

Trong đó TSCĐ hữu hình:	48.958.933.062 đ

b/. Tổng nguồn vốn:			1.334.650.598.996  đ	gồm:

- Nợ phải trả:			1.132.697.512.103  đ	(84,87%)

Trong đó, nơ dài hạn:		    247.080.087.135 đ

- Vốn chủ sở hữu:			    201.953.086.893 đ	(15,13%)

III/Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc:

- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của HĐQT đã tuân thủ đúng phát luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã có những chỉ đạo kịp thời, đúng đắn để Tổng công ty thực hiện thông qua các cuôc họp HĐQT định kỳ và thể hiện qua các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản chỉ đạo của HĐQT.

- Các Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, theo đúng yêu cầu. Công tác điều hành của Ban tổng giám đốc có sự năng động và cẩn trọng cần thiết từ đó thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đem lại lợi ích cho các cổ đông.

IV/. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiếm soát với HĐQT ,Ban tổng giám đốc và cổ đông :

- Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Định kỳ hàng tuần, tháng quí hoặc đột suất Ban kiểm soát đều được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc được tham gia góp ý kiến đóng góp về cộng việc điều hành quản lý phát triển sản xuất, được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, hồ sơ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty khi có yêu cầu.

- Ban kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban tổng giám đốc về kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2012. Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát về kiểm soát nội bộ, phối hợp trong việc quản lý vốn chủ sở hữu

- Kết quả kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đều được gửi cho Ban kiểm soát và có sự phối hợp kiểm tra phối hợp nhằm phục vụ cho việc điều hành hoạt động SXKD được tốt hơn.Ban kiểm soát nhất trí với kết luận của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh của các công trường chi nhánh trong năm 2012 và các biện pháp xử lý tháo gỡ trong công tác quản lý.

- Báo cáo tài chính hàng quí, của các chi nhánh công trường Tổng công ty đều được Ban kiểm soát xem xét, Báo cáo tài chính năm Ban kiểm soát đã thẩm định, trước khi trình HĐQT phê duyệt và thông qua Đại hội đồng cổ đông.

- Đối với cổ đông năm 2012 Ban kiểm soát không nhận được thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông , hoặc nhóm cổ đông , có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo qui định của điều lệ và luật Doanh nghiệp.

V/Nhận xét đánh giá và kiến nghị:

1/. Nhận xét đánh giá:

-  Năm 2012 là năm tiếp tục khó khăn trong tình hình chung của nền kinh tế cả nước và trên thế giới với sự linh hoạt trong quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị,  Ban Tổng giám đốc và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV thực hiện kế hoạch mà Đại hội cổ đông đã thông qua. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận do thời kỳ này các công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện để bàn giao, phát sinh nhiều chi phí không có doanh thu , nguồn vốn của các dự án cũ chưa được chủ đầu tư thanh toán, làm tăng chi phí lãi vay, chi phí khấu hao xe máy thiết bị do chưa có công trình gối đầu , Tổng công ty vẫn đạt được trên 26 tỷ đồng lợi nhuận nhưng chưa đạt được theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm, đơn vị căn cứ vào quy chế tiền lương và kế hoạch quỹ lương để thực hiện chi trả tiền lương đầy đủ và kịp thời cho người lao động.

- Trong năm 2012, đơn vị đã thực hiện phân phối lợi nhuận 2011 theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2012 đã thông qua.

- Sau khi thẩm định, xem xét Báo cáo tài chính năm 2012 của đơn vị , Ban kiểm soát nhận thấy:

Báo cáo tài chính năm 2012 của Tổng công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, được lập theo đúng chế độ và các chuẩn mực kế toán Việt Nam và được gửi cho các cơ quan chức năng đúng thời gian quy định.

Xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ảnh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Tổng công ty tại ngày 31/12/2012.

2/. Kiến nghị:

- Trong năm 2013 Tổng công ty cần thực hiện nghiêm qui chế quản lý vật tư, tiền lương , tiền vốn để hạn chế rủi ro trong kinh doanh.

- Việc nghiệm thu thanh toán phải kết hợp đồng thời - nghiệm thu với chủ đầu tư - thầu phụ- và phần tự làm đảm bảo doanh thu chi phí được phản ánh đầy đủ, kịp thời đảm bảo phản ảnh chính xác kết quả kinh doanh từng kỳ .

- Tăng cường công tác đối chiếu công nợ trong và ngoài Tổng công ty đảm bảo các tài khoản công nợ phải được đối chiếu trên 90%.

- Công tác quyết toán phải được thực hiện  nghiêm túc theo đúng thời gian qui định.

VI/ Kế hoạch công tác trong năm 2013 :

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh , quản trị và điều hành của Tổng công ty.

Trong năm 2013 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát định kỳ theo điều lệ của Tổng công ty và qui chế hoạt động của Ban, đảm bảo hoạt động của Tổng công ty luôn tuân thủ các qui định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, điều lệ, quy chế, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông góp phần cho Tổng công ty  ngày càng phát triển , đạt hiệu quả kinh doanh cao , đảm bảo lợi ích của các cổ đông và người lao động .

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

# NHÂN SỰ VÀ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

### NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Tổng Công ty luôn ý thức được tầm quan trọng của yếu tố con người trong chiến lược phát triển công ty. Trong năm 2012, Tổng Công ty đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh khả quan, đảm bảo tốt cuộc sống về vật chất lẫn tinh thần cho toàn thể cán bộ nhân viên thông qua hệ thống phúc lợi tiền lương, tiền thưởng, chế độ đào tạo về năng lực chuyên môn cũng như năng lực quản lý và các chế độ phúc lợi khác. Trong năm 2012, mức lương bình quân là 4,534 triệu đồng/người/tháng. Đến thời điểm 31/12/2012 đội ngũ nhân sự của Tổng công ty là 1294 người.

Nhằm mục tiêu hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý, nâng cao hơn nữa tính hiệu quả trong việc phối hợp làm việc giữa các phòng ban, Tổng Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy trình, quy chế nhằm nâng cao các quyền lợi cũng như trách nhiệm của từng phòng ban, đảm bảo sự nhất quán, phối hợp đồng bộ nhằm giảm thiểu chi phí gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, nhằm đảm bảo việc thực hiện các quy định của Pháp luật đối với công ty đại chúng, Tổng Công ty sẽ nghiên cứu có thể bổ sung, điều phối nguồn nhân lực để đảm nhiệm công tác này, đảm bảo tính công khai, minh bạch của doanh nghiệp.

### THÔNG TIN CHUNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY

Tổng Công ty không có cổ đông sáng lập. Tính đến thời điểm 31/12/2012, cơ cấu cổ đông của Tổng Công ty như sau:

| Nội dung | Số lượng CP | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| Tổng vốn chủ sở hữu: Phần vốn Nhà nước Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Cổ đông khác Trong đó: Người nước ngoài | 14.205.292 6.118.317 2.713.198 5.373.777 - | 100% 43% 19% 38% - |

### CỔ ĐÔNG TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BKS, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

| Họ tên | Địa chỉ | Số lượng CP | Tỷ lệ (%) | Số lượng CP đại diện Nhà nước | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hội đồng quản trị |  |  |  |  |  |
| Lê Quang Thế | C1 cư xá 307, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh | 182.421 | 1,14% | 4.911.245 | 62% |
| Hà Thế Quang | 201/109 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. HCM | 71.841 | 0,42% | 3.010.118 | 38% |
| Phạm Hồng Sơn | 201/99 Nguyễn Xí P26 Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh | 18.669 | 0,08% | - |  |
| Nguyễn Văn Thạc | 389/5/9 QL13 KP5 Hiệp Bình Phước Thủ Đức TP HCM | 21.362 | 0,09% | - | - |
| Phạm Văn Hiền | 10 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh | 2.713.198 | 17% | - | - |
| Ban Kiểm soát |  |  |  |  |  |
| Sầm Thị Thu Hương | 201/62 Nguyễn Xí Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh | 16.354 | 0,05% | - | - |
| Đào Anh Tuấn | 3F Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh | 3594 | 0,007% | - | - |
| Lê Tiến Luận | 3A Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh | - | - | - | - |
| Ban TGĐ |  |  |  |  |  |
| Đinh Văn Xô | 201/94 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh | 36.951 | 0,2% | - | - |
| Phạm Hồng Sơn | 201/99 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM | 18.669 | 0,08% | - | - |
| Nguyễn Văn Thạc | 389/5/9 Quốc lộ 13, Quận Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh | 21.362 | 0,09% |  | - |
| Phạm Hữu Lạc | 05 Trần Văn Kỷ P14 Bình Thạnh TP HCM | 65.140 | 0,38% | - | - |
| Trịnh Hữu Long | 37/24C1 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh | 18.354 | 0,08% | - | - |
| Đinh Văn Vân | 215/83 Nguyễn Xí | 115.369 | 0,9% |  |  |

# DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN

### CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT

Hiện nay Tổng Công ty có 2 công ty liên kết:

| Tên Công ty | Vốn góp | Địa chỉ | Ngành nghề |
| --- | --- | --- | --- |
| Công ty Cổ phần Xây dựng 43 | 5.183.905.000 | 44 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh TP.HCM | Xây dựng cơ bản |
| Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 42 | 4.421.584.724 | 10A/29 An Bình, Dĩ An, Bình Dương | Xây dựng cơ bản |

### CÁC CÔNG TY CON

Hiện nay Tổng Công ty có 3 công ty con:

| Tên Công ty | VĐL (tỷ đ) | Tỷ lệ góp vốn | Địa chỉ | Ngành nghề |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Công ty CP Đầu tư BĐS Thủy lợi 4B | 6,00 | 51% | 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh TP.HCM | Kinh doanh Bất động sản |
| Công ty CP Đầu tư BĐS Thủy lợi 4A | 150,00 | 51,0% | 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh TP.HCM | Kinh doanh Bất động sản |
| Công ty cổ phần cung ứng lao động DV&XDTL | 3.06 | 51,0% | 168 Nguyễn Xí P26 Bình Thạnh TP HCM | Cưng ứng lao động , xây dựng, dịch vụ |

# Text boxes

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2012

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP

BAN KIỂM SOÁT

BAN THƯ KÝ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TGĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Văn phòng

Ban Quản lý thiết bị vật tư

Ban Kỹ thuật CN & Thẩm định

Ban  QTKD

Ban Quản trị Nhân sự  + pháp chế

Ban Tài chính

Ông Lê Quang Thế

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh năm 1954

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật

Ông Lê Quang Thế được đề bạt giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty tháng 12 năm 2008. Ông có kinh nghiệm hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực xây dựng thủy lợi, thủy điện.

Ông Phạm Hồng Sơn

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1954

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

Ông Phạm Hồng Sơn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ phó Tổng Giám đốc khi chuyển sang hình thức công ty cổ phần. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi. Ông có kinh nghiệm gần 30 năm công tác trong lĩnh vực xây dựng thủy lợi, thủy điện.

Ông Hà Thế Quang

Thành viên Hội đồng quản trị-Tổng giám đốc

Sinh năm 1953

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

Ông Hà Thế Quang được đề bạt giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty vào tháng 12 năm 2008. Ngày 4/1/2011 ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi

Ông Nguyễn Văn Thạc

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1966

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

Ông Nguyễn Văn Thạc được bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Tổng Công ty từ tháng 12 năm 2008. Ông có gần 20 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi.

Ông Phạm Văn Hiền

Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh năm 1953

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  QTKD

Ông Phạm Văn Hiền được đề bạt giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty vào tháng 12 năm 2008. Hiện nay, ông hiện còn giữ chức phó Tổng Giám đốc, tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.

Ông Đinh Văn Xô

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1954

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư động lực

Ông Đinh Văn Xô được bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 từ năm 2003, và tiếp tục đảm nhiệm chức vụ khi chuyển sang hình thức công ty cổ phần. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi.

Ông Phạm Hồng Sơn

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1954

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

Ông Phạm Hồng Sơn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ phó Tổng Giám đốc khi chuyển sang hình thức công ty cổ phần. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi.

Ông Phạm Hữu Lạc

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1958

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

Ông Phạm Hữu Lạc được được bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Tổng Công ty từ tháng 01/2011. Ông có gần 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi.

Ông Nguyễn Văn Thạc

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1966

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

Ông Nguyễn Văn Thạc được bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Tổng Công ty từ tháng 12 năm 2008. Ông có gần 20 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi.

Ông Trịnh Hữu Long

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1954

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

Ông Trịnh Hữu Long được được bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Tổng Công ty từ tháng 7 năm 2009, kiêm chức vụ giám đốc chi nhánh miền Bắc của Tổng Công ty. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi.

Ông Hà Thế Quang

Thành viên Hội đồng quản trị-Tổng giám đốc

Sinh năm 1953

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

Ông Hà Thế Quang được đề bạt giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty vào tháng 12 năm 2008. Ngày 4/1/2011 ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi