| TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-TKV CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-TKV | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc |
| --- | --- |

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2020, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2021

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và Hội đồng quản trị (HĐQT) giao tại Quyết định số 65/QĐ-CPC và Quyết định số 66/QĐ-CPC ngày 27/04/2020.

Giám đốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả SXKD, ĐTXD năm 2020và kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2021. Báo cáo bao gồm các nội dung như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD, ĐTXD NĂM 2020

I. Đặc điểm tình hình

- Trong năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng lớn do tình hình dịch bệnh Covid- 19 trên toàn cầu làm giảm đáng kể nhu cầu tiêu thụ điện toàn hệ thống dẫn đến giá bán điện bình quân giảm, nguồn cung ứng vật tư nhập khẩu bị hạn chế, thiếu nguồn nhân lực chuyên gia nước ngoài hỗ trợ nhà máy khi cần thiết.

- Công ty triển khai thực hiện tháo gỡ khó khăn theo văn bản 177/BC-ĐLTKV và kế hoạch 25/KH-ĐLTKV của Tổng Công ty Điện lực - TKV làm tăng chi phí vật tư và thuê ngoài hỗ trợ sửa chữa;

- Việc thu xếp nguồn vốn ngắn hạn phục vụ SXKD gặp nhiều khó khăn do các chỉ số tài chính đều ở mức xấu, Tổng công ty phải đứng ra thu xếp phần lớn cho Công ty, các Ngân hàng đều từ chối cho vay gây khó khăn cho việc thu xếp nguồn vốn theo các quyết định đầu tư dự án. Ngoài khoản Tổng công ty thu xếp khoản vay tái cấu trúc để trả nợ đến hạn cho TKV, trong năm Công ty không thể thu xếp nguồn vốn dài hạn để tái cấu trúc nợ đến hạn để trả ngân hàng nên Công ty tiếp tục thiếu nguồn để trả nợ tiền than, dẫn đến công nợ tiền than cuối năm bị vượt hạn mức dư nợ trên 1.000 tỷ đồng.

- Tư tưởng của cán bộ công nhân cũng xuất hiện những dao động do các nhà máy mới trên địa bàn tuyển dụng và thu hút nguồn lao động đã có kinh nghiệm. Trong năm tổng số lao động xin chấm dứt hợp đồng, chuyển công tác hơn 30 người.

Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, của Tổng công ty và sự nỗ lực làm việc của cán bộ công nhân viên trong Công ty, năm 2020 Công ty đã đạt vượt mức sản lượng kế hoạch được giao.

II. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2020

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020:

- Tổng sản lượng điện sản xuất trong năm là 3.653.872 MWh bằng 101,5% so với kế hoạch năm, trong đó sản lượng điện thương phẩm là 3.234.366 MWh và sản lượng điện tự dùng là 419.506 MWh.

- Tổng doanh thu trong năm là 4.779 tỷ đồng bằng 98,6% so với kế hoạch năm, trong đó doanh thu điện thương phẩm là 4.225 tỷ đồng, doanh thu điện tự dùng là 548,1 tỷ đồng và doanh thu khác là 5,5 tỷ đồng.

- Tổng chi phí là 5.363 tỷ đồng, bằng 110,9% so với kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trong năm là (584) tỷ đồng.

Trong đó:

+ Chi phí phân bổkhoản chênh lệch tỷ giá treo lại 5 năm là: 465,5 tỷ đồng.

+ Nguyên nhân ảnh hưởng đến lợi nhuận trong năm 2020 do đơn giá thực hiện thấp hơn so với đơn giá kế hoạch. Giá bán điện bình quân là 1.306,42 đ/kWh, thấp hơn giá kế hoạch 39,61 đ/kWh. Giá bán điện bình quân giảm làm doanh thu điện thương phẩm giảm do đơn giá là 128,1 tỷ đồng. Giá bán điện bình quân giảm chủ yếu do giá CAN giảm, giá CAN năm 2020 là 63,5 đồng, giá CAN năm 2019 là 140,9 đồng. Giá bán điện bình quân năm 2020 thấp chủ yếu do tình hình dịch bệnh Covid 19 làm phụ tải giảm, giá thị trường ở mức rất thấp.

- Lao động bình quân: 468 người.

- Tiền lương bình quân: 14,22 triệu đồng/người/tháng.

(Chi tiết như biểu kèm theo).

2. Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng:

Kết quả ĐTXD 2020:

- Tổng giá trị thực hiện ĐTXD năm 2020 là: 68,58 tỷ đồng bằng 115,78 %.

Trong đó:

+ Xây dựng:  4,948 tỷ đồng;

+ Thiết bị:  62,267 tỷ đồng;

+ Tư vấn khác: 1,368tỷ đồng.

3. Đánh giá việc thực hiện các mặt quản lý:

a. Về công tác quản lý kỹ thuật

- Công tác quản lý vận hành:

- Công tác chạy thử, chuyển đổi các thiết bị đã được thực hiện thường xuyên theo quy định.

- Lý lịch thiết bị: thực hiện việc cập nhật thường xuyên. Tổng số thiết bị được lập lý lịch thiết bị: 609 thiết bị.

- Ban hành được các quy định, phương án hướng dẫn vận hành phù hợp với điều kiện thực tế của hệ thống thiết bị trong dây chuyền sản xuất (8 chỉ thị và 46 phương án vận hành).

- Công tác diễn tập xử lý sự cố được thực hiện mỗi tháng một lần đối với 04 kíp vận hành.

- Hệ thống các quy trình vận hành đã được hiệu chỉnh, ban hành mới theo tiêu chuẩn ISO: Đã ban hành hoàn thiện 2 quy trình vận hành mới.

- Công tác sửa chữa:

Xây dựng kế hoạch sửa chữa theo quý, tháng, tuần để đảm bảo chuẩn bị vật tư, nhân lực. Trong quá trình thực hiện đều tiến hành theo dõi, giám sát để đảm bảo tiến độ, chất lượng sửa chữa. Sau công tác sửa chữa đều có tổng hợp đánh giá, rút kinh nghiệm.

Mặt khác khi các thiết bị có sự cố, Công ty cũng đã kịp thời có quyết định đưa thiết bị ra sửa chữa, lập kế hoạch sửa chữa cho từng hạng mục. Do vậy các công tác sửa chữa thường xuyên năm 2020 được tiến hành kịp thời cơ bản đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra.

Một số hạng mụcđược sửa chữatrong năm như: hệ thống trạm dầu bypass hạ áp S1 và thay thế cụm xéc măng, van bypass hạ áp, cao áp lò hơi số 1, 2; đưa hệ thống cào rác trạm bơm tuần hoàn vào làm việc; Hoàn thiện công tác tiểu tu tổ máy S2, khởi động lại tổ máy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ đề ra; đưa thiết bị Bình gia nhiệt cao áp số 2 tổ máy số 1, Bơm ngưng 2A, ESP lò hơi số 3 vào vận hành ổn định.

- Công tác sửa chữa tài sản cố định cấp trung đại tu:

+ Các hạng mục năm 2019 chuyển sang năm 2020:

Năm 2020, có 11 hạng mục chuyển tiếp từ năm 2019 với tổng giá trị dự toán sau thuế được duyệt là 93.727.255.310 đồng.

Công ty hoàn thành sửa chữa cấp trung đại tu 7/11 hạng mục gồm: Bơm cấp 1A; Lọc bụi tĩnh điện lò 3; hệ thống DC 1 chiều tổ máy 1; bình gia nhiệt cao áp số 2 tổ máy số 1; van tái tuần hoàn bơm cấp 1A/1B/1C; máy xúc 02; hệ thống lấy mẫu hơi nước CP2 với tổng giá trị quyết toán sau thuế là 36.099.656.167 đồng. Các hệ thống sau TĐT đưa vào vận hành ổn định đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

Có 04 hạng mục chuyển tiếp sang năm 2021 bao gồm: hạng mục Bơm cấp 1C (đã lắp đặt chạy thử, tuy nhiên không đạt yêu cầu, nhà thầu đang hiệu chỉnh thông số bơm); 03 hạng mục năm 2020 không dừng lò hơi, tổ máy dài ngày để thực hiện hết các công việc của hợp đồng gồm lò hơi số 1, lò hơi số 2 và hệ thống DCS tổ máy số 1.

+ Các hạng mục trong kế hoạch thực hiện năm 2020:

Trên cơ sở kế hoạch trung đại tu năm 2020 được Tổng công ty thông qua tại văn bản số 769/ĐLTKV-KH ngày 19/5/2020, gồm 29 hạng mục, chia thành 18 gói thầu. Công ty rà soát dự toán, khối lượng chi tiết được phê duyệt từng hạng mục, từng gói thầu và lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cho 18 gói thầu. Tổng giá trị dự toán sau thuế được phê duyệt của 29 hạng mục là 179.995.647.829 đồng.

Tính đến hết ngày 31/12/2020, Công ty đã tổ chức và hoàn thành tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 18 gói thầu. Kết quả là lựa chọn được nhà thầu cho 14 gói thầu, hủy thầu 04 gói thầu (gồm có 03 gói thầu lập dự toán điều chỉnh để trình Tổng công ty xem xét phê duyệt và 01 gói thầu tổ chức đấu thầu lại trong tháng 01/2021). Công ty đã ký hợp đồng và thực hiện 14 gói thầu của 25 hạng mục trong đó hoàn thành 02 gói thầu của 03 hạng mục (hệ thống điều hòa trung tâm nhà hành chính và hệ thống điều hòa trung tâm Nhà điều khiển trung tâm; hệ thống báo cháy chữa cháy).

- Hoàn thành lập dự toán 3 hạng mục trung đại tu năm 2021 trình HĐQT, Tổng công ty phê duyệt. Hiện nay Tổng công ty đã phê duyệt các hồ sơ này.

- Hoàn thành phê duyệt quyết toán 6 hạng mục trung đại tu hoàn thành trong năm 2020.

b. Công tác quản lý tài chính kế toán:

Thực hiện quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích.

Thực hiện đầy đủ chính sách thuế của Nhà nước, các chế độ chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chi trả tiền lương và các khoản thanh toán cho người lao động đúng kỳ hạn.

Thực hiện tốt việc kiểm tra hồ sơ trước khi thanh toán cho các đơn vị cung cấp vật tư và dịch vụ theo quy định của các hợp đồng đã ký;

Quản lý chặt chẽ tài sản, vật tư tiền vốn, công nợ. Trong năm không phát sinh công nợ khó đòi, nợ quá hạn hoặc thất thoát tài sản;

Chủ động tìm kiếm, tháo gỡ các khó khăn về nguồn vốn phục vụ cho sản xuất.

Công ty thực hiện thu hồi công nợ tiền điện đúng hạn để đảm bảo nguồn thanh toán đúng kế hoạch đặt ra. Tổng số tiền thu được trong năm 2020: 4.579 tỷ đồng (đã thu tiền điện hết tháng 10/2020). Dòng tiền thu về luôn được ưu tiên thanh toán trả vay và lãi vay với Ngân hàng đúng hạn không để Công ty bị xếp hạng doanh nghiệp thấp.

Cân đối trả nợ trước hạn là cơ sở để Ngân hàng xếp hạng tín dụng, đảm bảo cho Công ty được hưởng lãi suất vay ngắn hạn ưu đãi. Công ty đã trả trước nợ trái phiếu 310 tỷ đồng vào ngày 01/4/2020 (trả trước 8 tháng) và 250 tỷ đồng vào ngày 25/9/2020 (trả trước 3 tháng) với lãi suất 9% so với lãi suất vay ngắn hạn của Tổng công ty tại VCB là 4,1% đã làm giảm chi phí lãi vay 14,5 tỷ đồng.

Công ty đã thu xếp vốn vay cho các dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với hạn mức 20 tỷ (đến 31/12/2020 đã giải ngân:12,9 tỷ đồng, số còn lại giải ngân trong Quý I/2021). Thu xếp vốn vay của nhà thầu để thực hiện Dự án đầu tư tạo nguồn tài chính cho Công ty để triển khai các dự án đầu tư theo quy định, Công ty tiếp tục đưa hình thức này vào các hồ sơ mời thầu của các dự án đang triển khai. Công ty đã thu xếp vốn vay ngắn hạn tại Vietinbank với hạn mức hiện tại là 250 tỷ đồng, giải ngân ngày 19/6/2020.

Bên cạnh đó công tác tài chính đã được sự hỗ trợ rất lớn của Tổng Công ty, cụ thể như sau:

+ Về vay ngắn hạn,Tổng công ty đã thu xếp vốn vay ngắn hạn chủ yếu qua hình thức mở L/C để thanh toán tiền than cho TKV thời điểm 31/12/2020 dư vay ngắn hạn với Tổng công ty: 943 tỷ đồng, với kỳ hạn linh động đảm bảo được mức lãi suất tốt nhất cho Công ty, lãi suất thấp nhất là 3%/năm, cao nhất: 5,8%/năm.

+ Bên cạnh đó Tổng Công ty đã sử dụng nguồn nhàn rỗi để trả trước tiền than cho TKV đến hết năm 2020: 597 tỷ đồng, với lãi suất áp dụng cho khoản trả trước theo lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tương ứng, bình quân khoảng 4,6%/năm.

Về công nợ tiền than và trả lãi vay cho TKV: đến 31/12/2020 công nợ tiền than với Tổng công ty là: 2.009,9 tỷ đồng. Năm 2020, Công ty đã thực hiện trả hết nợ lãi vay và lãi chậm trả tiền than cho TKV với tổng số tiền 430,5 tỷ đồng, tuy nhiên đã ảnh hưởng làm tăng công nợ tiền than với Tổng Công ty.

Một số chỉ tiêu kinh tế, tài chính như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện năm 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doanh thu | Tr đ | 4 293 777 | 4 230 936 |
| 2 | Nộp ngân sách | Tr đ | 77 965 | 88 880 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tr đ | 9 000 | - 583 962 |

c. Công tác quản lý vật tư:

Bám sát các quy chế, công văn hướng dẫn về công tác quản lý vật tư của TKV và Tổng công ty, Công ty tổ chức cập nhật, rà soát triển khai ban hành lại các quy định để đồng bộ theo các văn bản hướng dẫn của ngành.

Việc quản lý và cấp phát vật tư cơ bản đã tuân theo quy chế về quản lý vật tư, công tác theo dõi sổ sách cập nhật các chứng từ thẻ kho đúng quy định. Việc tổ chức sắp xếp, bảo quản, cấp phát vật tư trong kho luôn được kiện toàn nhằm thuận tiện cho việc cấp phát cũng như theo dõi, quản lý.

Xây dựng phương án vật tư thay thế trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đáp ứng tính liên tục của sản xuất.

Cung ứng kịp thời vật tư đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời trong quá trình thực hiện đã tuân thủ những quy định hiện hành;

Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo theo quy định của Tổng công ty bao gồm các báo cáo định kỳ hàng tháng, quý và báo cáo nhanh theo yêu cầu quản lý, báo cáo qua mạng máy tính theo hướng dẫn của Tổng công ty.

Tăng cường công tác bảo vệ kho để tránh mất mát tài sản của Công ty.

Thực hiện mua sắm cả năm cho các nguyên liệu chính: xăng dầu, đá vôi, hóa chất, than.

Thực hiện mua sắm cả năm vật tư sửa chữa thường xuyên năm 2020: xích băng tải cấp 3, vòng bi, vật tư gia công chế tạo.

Trong năm 2020, do dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu ảnh hưởng nguồn cung ứng vật tư, đặc biệt nguồn gốc xuất xứ tại Mỹ hoặc châu Âu, Ấn Độ. Tuy nhiên, công tác vật tư đã cố gắng đảm bảo cung ứng kịp thời vật tư cho sản xuất, phục vụ khắc phục sự cố dừng lò hơi và sửa chữa sự cố tua bin S2 ngày 10/5/2020, sửa chữa tổ máy S1 (tháng 8/2020), tuân thủ quy định hiện hành của Tổng công ty và của Công ty ban hành.

d. Công tác kế hoạch, quản trị chi phí:

Công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng đã thực hiện tốt trên cơ sở điều kiện, năng lực sản xuất của Công ty gắn với thị trường và làm cơ sở để các đơn vị trong Công ty triển khai thực hiện.

Xây dựng và hoàn chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 để làm cơ sở và xây dựng các kế hoạch triển khai trong thời gian tới.

Theo dõi và tập hợp các chi phí sản xuất trong tháng, quý kịp thời, theo dõi, tổng hợp khối lượng nghiệm thu sản lượng hàng tháng đã đi vào nề nếp phục vụ công tác quản lý và điều hành của Công ty và các yêu cầu quản lý của cấp trên.

Công tác lập, quản lý các hợp đồng kinh tế và thanh lý hợp đồng chặt chẽ đảm bảo các quy định theo pháp luật và kịp thời đã giúp tháo gỡ các vướng mắc trong việc cung cấp vật tư, thiết bị và các dịch vụ liên quan phục vụ sản xuất.

Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm vật tư phục vụ sản xuất, các gói thầu dịch vụ thuê ngoài khác được thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành về đấu thầu.

Công tác lập dự toán, thanh quyết toán việc cải tạo, sữa chữa máy móc thiết bị, vật kiến trúc đảm bảo đúng quy trình, quy định.

e. Công tác quản lý đầu tư xây dựng:

Công tác quản lý ĐTXD 2020 được thực hiện trên cơ sở kế hoạch giao.

- Thực hiện kế hoạch ĐTXD

+ Giá trị thực hiện ĐTXD cơ bản 68,58 tỷ đồng bằng 115,78 % kế hoạch năm, chi tiết như sau:

| Stt | Tiêu chí | Theo kế hoạch điều chỉnh | Thực hiện cả năm 2020 | Thực hiện/Kế hoạch (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng giá trị đầu tư xây dựng: | 59.235 | 68.583 | 115,78 |
|  | + Xây dựng: | 1.097 | 4.948 |  |
|  | + Thiết bị: | 56.751 | 62.267 |  |
|  | + CP tư vấn và khác: | 1.386 | 1.368 |  |
| 2 | - Giá trị đã giải ngân |  | 26.711 |  |

(i) Các dự án đang thực hiện trong năm 2020.

- Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất 2019, dự án có 03 gói thầu:đã hoàn thành các gói thầu số 1 “Đầu tư thiết bị hệ thống khí nén” và gói thầu số 3 “Đầu tư các thiết bị hệ thống phân tích mẫu hơi, nước tự động Tổ máy S1”. Riêng đối với gói thầu số 2 “Đầu tư thiết bị cân băng tải, thiết bị phóng xả ắc quy và thiết bị đo kiểm tra các thiết bị đo lường”: do yêu cầu đảm bảo sản xuất nên công tác chạy thử hiệu chỉnh bàn giao thiết bị các cân băng tải chuyển tiếp sang năm 2021.

- Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống giám sát độ rung các thiết bị chính: đã hoàn thành, Công ty đã phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 104/QĐ-CPC ngày 26/10/2020.

- Dự án đầu tư hệ thống thiết bị và phần mềm giám sát rò rỉ bình ngưng NMNĐ Cẩm Phả: đã hoàn thành, Công ty đang thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

- Dự án đầu tư tháp giải nhiệt nước làm mát tuần hoàn kín, NMNĐ Cẩm Phả: đã hoàn thành, Công ty đang thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

(ii) Các dự án khởi công mới (02 dự án).

## - Dự án đầu tư xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015: đã hoàn thành, Công ty đang thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

## - Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất 2020, dự án có 6 gói thầu: đã hoàn thành các gói thầu số 2 “Đầu tư thiết bị cân than định lượng máy cấp than lò hơi” và gói thầu số 5 “Đầu tư máy điều hòa cục bộ 68.000BTU”; đang thực hiện các gói thầu số 1 “Đầu tư thiết bị cụm đầu nén quạt cao áp van J 3B và 4B lò hơi số 3, 4”, gói thầu số 3 “Đầu tư máy lọc dầu EH Tổ máy S1 và S2” và gói thầu số 4 “Đầu tư cụm van nước cấp lò hơi số 1”.

(iii). Điều tra, khảo sát, quy hoạch, chuẩn bị dự án (03 dự án)

## - Dự án đầu tư thay thế các bộ làm mát xỉ đáy lò hơi: hiện Tổng công ty đang tổ chức xem xét để thông qua Dự án theo báo cáo số 112/BC-CPC ngày 15/01/2021 của Công ty.

## - Dự án cải tạo đường ống dẫn nước hệ thống nước làm mát tuần hoàn hở (làm mát bình ngưng bằng nước biển): đang tổ chức lựạ chọn nhà thầu các gói thầu số 1: Đầu tư mới phao chắn rác tại kênh nhận nước tuần hoàn và gói thầu số 2: Đầu tư cải tạo đường ống nước tuần hoàn hở Tổ máy S2.

## - Dự án đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục và kết nối về Sở TNMT tỉnh: đang tổ chức tổ chức lựạ chọn nhà thầu các gói thầu chính của Dự án.

(iv). Quyết toán các dự án hoàn thành:

- Các dự án hoàn thành trong năm 2020: đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 01 dự án.

- Quyết toán các dự án NMNĐ Cẩm Phả và NMNĐ Cẩm Phả 2: HĐQT Công ty đã phê duyệt quyết toán hoàn thành tại các quyết định số 67 và 68/QĐ-CPC ngày 27/4/2020 sau khi đượcĐại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

f. Công tác quản lý về Tổ chức, Lao động, Tiền lương:

Công tác tổ chức: đã tiến hành điều động, luân chyển, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ các phòng ban, phân xưởng, điều chỉnh lại một số chức danh vị trí làm việc một số bộ phận cho phù hợp với dây chuyền sản xuất. Bổ nhiệm mới 01 phó phòng; bổ nhiệm lại 08 người, luân chuyển trong Tổng công ty 01 người, nghỉ chế độ hưu trí 01 người, chấm dứt hợp đồng lao động là 32 người. Số lao động cuối kỳ: 451 người (không bao gồm Giám đốc Công ty).

Công tác quản lý lao động: đã quan tâm hơn về việc quản lý lao động và việc chấp hành thời gian làm việc; đã tổ chức kiểm tra công tác quản lý lao động và các vị trí làm việc của cán bộ nhân viên từ đó có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời việc chấp hành nội quy lao động.

Công tác tinh giản lao động, xã hội hóa: đã thực hiện xã hội hóa xong bộ phận cấp dưỡng, bảo vệ. Tiếp tục xây dựng phương án xã hội hóa bộ phận VSCN và bộ phận lái xe tro xỉ; Xây dựng kế hoạch tinh giản lao động để đảm bảo lao động theo định biên của ĐLTKV giao. Tiếp tục tuyên truyền cho người lao động biết việc tái cơ cấu lực lượng lao động các bộ phận của Công ty.

Công tác tiền lương: sửa đổi, bổ sung hệ thống thang lương, bảng lương và các chế độ phụ cấp lương; Quy định trả lương các chức danh ngành nghề áp dụng thực hiện ngay từ đầu năm để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp lại một số bậc lương, mức tiền lương theo chế độ mới. Thực hiện việc phân phối tiền lương và thu nhập chính xác, công bằng.

Công tác tổ chức đào tạo: tổ chức kèm cặp nâng bậc cho 169 công nhân kỹ thuật. Thực hiện cử 59 lượt người tham dự các lớp học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Phối hợp với trường Đại học Bách Khoa Hà Nội mở lớp đào tạo nâng cao kiến thức nhà máy nhiệt điện cho 128 người. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ năm 2020 theo yêu cầu trong giai đoạn tái cơ cấu, tinh giản lao động.

Công tác thanh tra, pháp chế: soạn thảo và ban hành các Quy chế quản lý nội bộ để hướng dẫn thực hiện tại các đơn vị; phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật và các quy chế, quy định của Tập đoàn, Tổng công ty; triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp phòng ngừa như: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công khai minh bạch trong các hoạt động của đơn vị, thường xuyên và định kỳ tổ chức các cuộc kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý trên các lĩnh vực; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

h. Công tác quản lý về ATVSLĐ, PCCC, Bảo vệ môi trường, PCTT:

* Công tác AT-VSLĐ, PCCC

Trong năm không có vụ tai nạn lao động chết người; không có người mắc bệnh nghề nghiệp; không có sự cố thiết bị gây tai nạn lao động.

- Các biện pháp về kỹ thuật an toàn: kiểm tra nhắc nhở, phổ biến, tuyên truyền người lao động chấp hành và thực hiện đúng, đủ các biện pháp KTAT trước khi tiến hành công việc, trong năm Công ty đã tổ chức triển khai một số biện pháp như:tăng cường cơ cấu che chắn an toàn cho toàn bộ các ru lô của hệ thống băng tải than bằng phương pháp tăng độ dày mắt lưới của các bao che; Lắp đặt 20m2 hệ mặt sàn công tác tại khu vực hố bình ngưng CP1 và CP2; 30m2 hệ mặt sàn công tác tại máy cấp than cấp 2 tại lò hơi số 2, 4; đo kiểm hệ thống chống sét công trình toàn nhà máy; kiểm định 310 thiết bị nâng; thiết bị chịu áp lực và thiết bị khống chế áp lực.

- Công tác PCCC: đã ban hành 36 văn bản chỉ đạo về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Công tác kiểm tra thực hiện hàng quý nhằm kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót về an toàn PCCC đồng thời có biện pháp khắc phục đảm bảo các phương tiện thường xuyên hoạt động tốt, sẵn sàng báo cháy và chữa cháy khi có cháy xảy ra. Công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác đầu tư mua sắm phương tiện PCCC được thực hiện theo đúng quy định. Trong năm đã không để xảy ra trường hợp cháy nổ nào.

- Công tác tuyên truyền, huấn luyện an toàn được chú trọng thực hiện đầy đủ và nghiêm túc theo quy định, góp phần nâng cao nhận thức về công tác AT-VSLĐ. Kết hợp với tổ chức Công đoàn tổ chức Hội thi AT-VSV lần thứ 5, năm 2020 và tổ chức Lễ mít tinh phát động hưởng ứng tháng hành động về AT-VSLĐ, tháng công nhân năm 2020.

- Việc thực hiện mua sắm và cấp phát trang bị BHLĐ cho người lao động thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, các loại trang bị BHLĐ đảm bảo phù hợp với từng ngành nghề và điều kiện thực hiện công việc của người lao động.

- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho 100% cán bộ công nhân viên theo kế hoạch và đúng chế độ cho người lao động. Kết hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh tổ chức đo kiểm môi trường lao động theo quy định.

* Công tác môi trường:

-Thực hiện đầy đủ nội dung theo yêu cầu tại báo cáo đánh giá tác động môi trường và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Các hệ thống xử lý môi trường về khí thải, nước thải, hệ thống nước làm mát của nhà máy luôn được vận hành ổn định, hiệu quả, đảm bảo không vượt nồng độ cho phép theo các quy chuẩn về môi trường như QCVN 22:2009/BTNMT; QCVN 40:2011/BTNMT.

- Thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại bãi chứa tro xỉ: triển khai các biện pháp chống phát tán bụi ra môi trường xung quanh dọc tuyến đường vận chuyển và ngoài bãi chứa như tưới đường, lu lèn bề mặt bãi xỉ, chống phát tán bụi. Tổ chức trồng 20.000 cây phi lao xung quanh bãi chứa tro xỉ; quy hoạch, đánh chuyển 30 cây xanh; đắp bổ sung hệ thống đê bao, đào các hố lắng và đào hệ thống mương thu nước mưa bề mặt xung quanh bãi chứa tro xỉ có chiều dài khoảng 2.000m; tiến hành che phủ bạt 20.000m2 bề mặt bãi chứa tro xỉ phía Bắc; lắp đặt hệ thống phun sương dập bụi trên tuyến đường vận chuyển và các khu vực đổ, bốc xúc tro xỉ; che lưới chống bụi trên tuyến đê phía bắc bãi chứa tro xỉ giáp khu dân cư, chiều dài toàn tuyến là 400m, chiều cao lưới là 5m; lắp đặt hồ điều hòa để thu nước mưa chảy tràn; lắp đặt hệ thống súng phun nước bán kính lớn để tưới ẩm, dập bụi toàn bãi chứa tro xỉ.

- Thực hiện cải tạo, trồng mới các bồn hoa khu vực văn phòng Công ty, tẩy nấm mốc và sơn trắng hơn 5.000 mét gạch block vỉa hè dọc theo tuyến đường nội bộ, rải đá trắng trên diện tích 1.830 m2 tại khu vực vườn cây nhà ăn công nhân.

- Đã tăng cường tìm kiếm các đối tác tiêu thụ tro xỉ, đến nay toàn bộ tro xỉ sinh ra trong quá trình sản xuất đã được tiêu thụ cho các khách hàng làm phụ gia xây dựng, làm san lấp mặt bằng. Vận chuyển tro xỉ trên bãi đi san lấp cho các khu công nghiệp giảm dần lượng tro xỉ còn tồn bấy lâu nay.

Tổng khối lượng tro xỉ tiêu thụ năm 2020 là 446.000tấn, tổng khối lượng tro xỉ thuê ngoài vận chuyển sang Khu công nghiệp Cẩm Thịnh năm 2020 là 524.000 tấn.

i. Công tác an ninh quốc phòng, chăm lo sức khỏe đời sống người lao động, thi đua và phong trào văn hóa thể thao, xã hội cộng đồng

Năm 2020 công tác an ninh quốc phòng của Công ty phát triển trên các mặt công tác như: xây dựng lực lượng tự vệ, dự bị động viên; công tác huấn luyện, diễn tập chiến đấu, hội thi hội thao; công tác bồi dưỡng, giáo dục Quốc phòng và an ninh; công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, thi đua; công tác chính sách hậu phương Quân đội… Công ty được UBND thành phố Cẩm Phả tặng Giấy khen vì có nhiều thành tích trong công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương.

Công ty đã chăm lo và cải thiện điều kiện làm việc cho CBCNV, quan tâm và chăm lo chế độ độc hại, ăn ca theo quy định của Nhà nước;

Thực hiện nghiêm túc công tác trực và hỗ trợ y tế 24/24 giờ tại hiện trường và thăm khám sức khoẻ định kỳ cho 466 CBCNV, khám sức khỏe cho công nhân tiếp xúc với độc hại là 249 người, công tác phun thuốc phòng dịch, đo môi trường lao động...luôn thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

Kiểm tra công tác vệ sinh trong bảo quản và chế biến thực phẩm tại các bếp ăn của đơn vị thuê ngoài.

Thường xuyên tổ chức các đợt phát động thi đua theo các chủ đề, theo tháng, quý, năm và bình xét thi đua năm 2020 nhằm động viên người lao động kịp thời, đúng người, đúng thời điểm.

Tổ chức cho khoảng 400 CBCNV đi thăm quan nghỉ mát tại Vịnh Hạ Long;

Công tác rèn luyện văn hóa thể thao vẫn được duy trì phát triển tốt. Tổ chức giải thể thao tại Công ty như bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông. Cử CBCNV tham gia giải bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi, tennis do Tổng công ty tổ chức.

Phối hợp với các đơn vị tham gia các hoạt động xã hội với Tổng công ty, địa phương và các đơn vị bạn, ủng hộ trẻ em nghèo, khuyết tật, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam… với số tiền là 164 triệu đồng.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD, ĐTXD VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2021

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2021

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 đã được Tổng công ty thông báo tại các văn bản số 2172/ĐLTKV-KH ngày 21/12/2020 và văn bản số 98/ĐLTKV-ĐT ngày 13/01/2021.

1. Các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD

-Sản lượng điện sản xuất: 3.750 triệu kWh.

- Doanh thu: 4.984 tỷ đồng.

- Lợi nhuận: 8,9 tỷ đồng.

- Lao động bình quân: 394 người.

- Tiền lương: 14,990 triệu đồng/người/tháng.

(Chi tiết như biểu kèm theo)

2. Các chỉ tiêu chủ yếu về ĐTXD

- Giá trị kế hoạch ĐTXD 2021 là 41,752 tỷ đồng, trong đó:

+ Xây dựng là: 6,087 tỷ đồng;

+ Thiết bị là: 34,755 tỷ đồng;

+ Quản lý, tư vấn, GPMB, khác là: 0,91 tỷ đồng.

II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1. Nhiệm vụ, giải pháp tổng quát:

Tái cấu trúc Công ty theo văn bản 1045/TB-ĐLTKV ngày 07/06/2019 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc tái cơ cấu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (CPC) theo hình thức chuyển CPC thành chi nhánh của Tổng công ty Điện lực - TKV.

Tập trung cao độ và mọi nguồn lực để thực hiện triệt để các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Cẩm Phả trong năm 2021.

Không ngừng phát huy tinh thần chủ động dám nghĩ, dám làm, cùng với tinh thần kỷ luật và đồng tâm phấn đấu cao nhất thúc đẩy sản xuất phát triển; cải thiện môi trường làm việc; tăng cường áp dụng khoa học công nghệ mới; nâng cao năng suất, chất lượng; vận hành hiệu quả nhà máy; đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; nâng cao thu nhập cho người lao động.

2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

Nhằm thực hiện tốt mục tiêu chủ yếu nêu trên, Công ty tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các nhóm giải pháp sau đây:

Tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021, các khó khăn, vướng mắc của Công ty, phổ biến các quy định, các chế độ chính sách liên quan đến chế độ tiền lương và phân phối thu nhập để người lao động hiểu rõ và thực hiện;

Tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong ban lãnh đạo, các phòng, đơn vị trong công tác quản lý và điều hành đáp ứng mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

Tiếp tục điều chỉnh công tác tổ chức quản lý và điều hành phù hợp nhằm phát huy được sức mạnh và các nguồn lực về lao động của cán bộ công nhân viên;

Nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình để hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị và của Công ty;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các thông số trong quá trình vận hành; Tiếp tục xem xét chỉnh sửa, biên soạn và ban hành các quy trình vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị cùng các nội quy, quy định nhằm đảm bảo vận hành an toàn hiệu quả các thiết bị và dây chuyền sản xuất;

Thực hiện tốt công tác “tháo gỡ khó khăn”, tập trung giải quyết triệt để các vấn đề kỹ thuật còn tồn tại của các hệ thống nhằm đưa thiết bị vào hoạt động ổn định và hiệu quả;

Thực hiện tốt việc trung đại tu và duy tu máy móc thiết bị đúng định kỳ nhằm giảm thiểu các hư hỏng đột xuất làm ảnh hưởng đến công suất phát điện của các tổ máy và tăng tuổi thọ cũng như thời gian vận hành các thiết bị trong dây chuyền sản xuất;

Tổ chức và thực hiện nghiêm túc công tác huấn luyện an toàn, kiểm tra sát hạch định kỳ cho các đối tượng theo đúng quy định, triển khai tốt các biện pháp, giải pháp khắc phục triệt để những nguy cơ gây mất an toàn và khắc phục triệt để các kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra;

Hoàn thiện các quy định về quản lý vật tư, tiền lương, về đầu tư xây dựng công trình…trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, của các cấp quản lý nhưng phải tháo gỡ được các tồn tại, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; lập kế hoạch dự trữ vật tư, thiết bị hợp lý nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất được liên tục và quá trình sửa chữa các thiết bị trong dây chuyền;

Tập trung chi phí cho việc sửa chữa các thiết bị trong dây chuyền chính, các nội dung công việc để duy trì và phát triển sản xuất;

Tiếp tục thử nghiệm và lựa chọn chủng loại than phù hợp nhằm giảm suất tiêu hao than và chi phí về tiền than, đồng thời kiểm soát tốt hơn nữa việc quản lý và sử dụng than của Nhà máy;

Kiểm soát chặt chẽ và có các biện pháp cụ thể về các định mức việc tiêu hao điện tự dùng, xăng dầu và các loại hoá chất nhằm tiết kiệm và giảm các chi phí sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

Tiến hành tổ chức việc đấu thầu và lựa chọn các nhà thầu cung ứng các loại vật tư ổn định, có giá trị lớn để Công ty chủ động trong việc cung cấp các nguồn hàng với giá cả hợp lý;

Tiếp tục thực hiện công tác xã hội hoá bộ phận vệ sinh công nghiệp và tạp vụ văn phòng đảm bảo các nguyện vọng chính đáng cho người lao động.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2021. Giám đốc xin báo cáo và cam kết tổ chức lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho năm 2021.

Trân trọng!

| Nơi nhận: - Cổ đông Công ty; - HĐQT, BKS; - Lưu: VT, TK | GIÁM ĐỐC Nguyễn Trung Thực |
| --- | --- |

BÁO CÁO TỔNG HỢP THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2020

| STT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện năm 2020 | TH/KH (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Sản xuất điện |  |  |  |  |
|  | Điện sản xuất | MWh | 3 600 000 | 3 653 872 | 101,5% |
|  | Điện thương phẩm | MWh | 3 189 960 | 3 234 366 | 101,4% |
|  | Điện tự dùng | MWh | 410 040 | 419 506 | 102,3% |
| II | Tổng doanh thu | Tr.đồng | 4 845 702 | 4 779 016 | 98,6% |
|  | Doanh thu điện thương phẩm | " | 4 293 777 | 4 225 444 | 98,4% |
|  | Doanh thu điện tự dùng | " | 551 925 | 548 080 | 99,3% |
|  | Doanh thu khác | " |  | 5 492 |  |
| III | Chi phí | Tr.đồng | 4 836 702 | 5 362 978 | 110,9% |
| IV | Lợi nhuận |  | 9 000 | - 583 962 |  |
| V | Lao động và thu nhập |  |  |  |  |
|  | Lao động định mức, trong đó | người | 435 | 468 | 107,6% |
|  | Tiền lương bình quân | Trđ/ng/th | 15,00 | 14,22 | 94,8% |
| VI | Đầu tư XDCB | tr.đồng | 59 235 | 68 583 | 115,8% |
| 1 | Xây dựng | - | 1 097 | 4 948 | 451,0% |
| 2 | Thiết bị | - | 56 751 | 62 267 | 109,7% |
| 3 | CP tư vấn và khác | - | 1 386 | 1 368 | 98,7% |
| VII | Các định mức KTKT |  |  |  |  |
| 1 | Suất tiêu hao than | kg/kWh | 0,632 | 0,6209 | 98,2% |
| 2 | Điện động lực | % | 11,59 | 11,88 | 102,5% |
| 3 | Nước công nghiệp | m3/MWh | 0,29 | 0,288 | 99,3% |

TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ NĂM 2020

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch Năm 2020 | Thực hiện Năm 2020 | TH/KH (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Sản lượng điện |  |  |  |  |
|  | Sản lượng thô | MWh | 3 600 000 | 3 653 872 | 101,5% |
|  | Sản lượng tinh | MWh | 3 189 960 | 3 234 366 | 101,4% |
|  | Sản lượng điện tự dùng | MWh | 410 040 | 419 506 | 102,3% |
|  | Tỉ lệ điện tự dùng | % | 11,39 | 11,48 | 100,8% |
|  | Sản lượng điện mua ngoài | MWh | 7 200 | 14 581 | 202,5% |
|  | Tỉ lệ điện mua ngoài | % | 0,20% | 0,40% | 199,5% |
|  | Số giờ vận hành | Giờ | 5 455 | 5 536 |  |
|  | Số lần sự cố | Lần |  | 31 |  |
| II | Suất tiêu hao nguyên, nhiên liệu |  |  |  |  |
| 1 | Than | Tấn | 2 275 200 | 2 268 827 |  |
|  | Suất tiêu hao than | kg/kWh | 0,632 | 0,621 | 98,2% |
| 2 | Đá vôi | Tấn | 133 200 | 40 450 |  |
|  | Suất tiêu hao đá vôi | kg/kWh | 0,037 | 0,011 | 29,9% |
| 3 | Dầu khởi động | 1000 lít | 1 794 | 4 586 |  |
|  | Số lần khởi động |  | 25 | 55 |  |
|  | Khởi động lạnh | Lần |  | 46 |  |
|  | Khởi động nóng | Lần |  | 9 |  |
|  | Tiêu hao dầu cho các lần khởi động | Tấn |  |  |  |
|  | Khởi động lạnh | Lít/lần | 87 000 | 82 576 |  |
|  | Khởi động nóng | Lít/lần | 47 000 | 66 108 |  |
|  | Tiêu hao dầu đốt kèm | Lít/lần | 166 000 | 192 423 |  |
| III | Tro xỉ |  |  |  |  |
|  | Tổng lượng tro | Tấn | 1 271 071 | 1 264020 |  |
| IV | Hóa chất |  |  |  |  |
| A | Lượng tiêu hao |  | 1 058 400 | 1 091 699 |  |
|  | HCL | kg | 266 400 | 335 800 |  |
|  | NaOH | kg | 302 400 | 492 154 |  |
|  | Amoniac | kg | 7 200 | 2 180 |  |
|  | Phosphat (Na3PO4) | kg | 3 600 | 2 175 |  |
|  | Hydrazine | kg | 1 800 | 1 690 |  |
|  | Clo lỏng Cl2 | kg | 477 000 | 257 700 |  |
| B | Suất tiêu hao |  |  |  |  |
|  | HCL | g/kWh | 0,074 | 0,092 | 124,2% |
|  | NaOH | g/kWh | 0,084 | 0,135 | 160,3% |
|  | Amoni | g/kWh | 0,002 | 0,001 | 29,8% |
|  | Phosphat (Na3PO4) | g/kWh | 0,001 | 0,001 | 59,5% |
|  | Hydrazine | g/kWh | 0,0005 | 0,0005 | 92,5% |
|  | Clo lỏng Cl2 | g/kWh | 0,1325 | 0,0705 | 53,2% |
| V | Nước công nghiệp |  |  |  |  |
|  | Suất tiêu hao nước thô | m3/kWh | 0,29 | 0,288 | 99,3% |

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2021

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Sản lượng điện |  |  |  |
| 1 | Điện sản xuất | MWh | 3 750 000 |  |
| 2 | Điện thương phẩm | - | 3 322 875 |  |
| 3 | Giá bán điện | đồng/kWh | 1 329 |  |
| II | Doanh thu |  | 4 984 222 |  |
|  | Doanh thu điện thương phẩm | tr.đồng | 4 416 519 |  |
|  | Doanh thu nội bộ | - | 567 703 |  |
| III | Chi phí | - | 4 975 322 |  |
| 1 | Chi phí trung gian | - | 4 303 106 |  |
| - | Nguyên vật liệu | - | 121 441 |  |
| - | Nhiên liệu | - | 3 224 146 |  |
| - | Động lực | - | 579 688 |  |
| - | Chi phí dịch vụ mua ngoài | - | 99 061 |  |
| - | Chi phí khác | - | 278 770 |  |
|  | Trong đó: Lãi vay | - | 242 078 |  |
| 2 | Giá trị gia tăng | - | 613 922 |  |
|  | Khấu hao TSCĐ | - | 533 668 |  |
|  | Tiền lương | - | 72 175 |  |
|  | - Tiền lương sản xuất |  | 69 794 |  |
|  | - Tiền lương viên chức quản lý |  | 2 381 |  |
|  | BHXH,YT,CĐ | - | 8 079 |  |
| 3 | Chi phí Trung đại tu |  | 58 294 |  |
| IV | Lợi nhuận | - | 8 900 |  |
| V | Lao động và thu nhập |  |  |  |
|  | Lao động | người | 394 |  |
|  | Tiền lương bình quân | trđ/ng/th | 14,99 |  |
|  | Đơn giá tiền lương | đ/1000.đ DT | 15,8 |  |
| VI | Đầu tư XDCB | tr.đồng | 41 752 |  |
| 1 | Xây dựng | - | 6 087 |  |
| 2 | Thiết bị | - | 34 755 |  |
| 3 | CP tư vấn và khác | - | 910 |  |
| VI | Các định mức KTKT |  |  |  |
| 1 | Suất tiêu hao than | kg/kWh | 0,632 |  |
| 2 | Điện động lực | % | 11,59 |  |
| 3 | Nước công nghiệp | m3/MWh | 0,29 |  |