| TẬP ĐOÀN CN THAN – KS VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số:1103/TTr- ĐHCĐ | Quảng Ninh, ngày 26 tháng 08 năm 2014 |

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN

Thông qua dự án đầu tư xây dựng Nhà máy tuyển Than Vàng Danh 2 (dự án điều chỉnh)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

Dự án nhà máy tuyển than Vàng Danh II đã được Hội đồng quản trị Tập đoàn CN Than – KS Việt Nam phê duyệt tại định số: 251/QĐ-HĐQT, ngày 25/11/2005 “V/v: Điều chỉnh quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng cụm mỏ khu vực Uông Bí giai đoạn 2005 ( 2020”. Tại cụm 1: Cải tạo nâng công suất Nhà máy tuyển than hiện có lên 2 triệu tấn/năm và đầu tư xây dựng mới Nhà máy tuyển than Vàng Danh II với công suất 3,5 triệu tấn/năm. Để phù hợp với quy hoạch phát triển của Ngành, mục tiêu đầu tư xây dựng mới một nhà máy tuyển, công suất dự kiến đến 3,5 triệu tấn/năm, đáp ứng nhu cầu than sàng tuyển cho lò giếng khu Cánh gà - Công ty CP Than Vàng Danh và mỏ Đồng Vông – Uông Thượng – Công ty than Uông Bí, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ nội địa cũng như xuất khẩu.

Ngày 17/03/2009 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã thông qua chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy tuyển Than Vàng Danh 2.

Ngày 12/04/2010 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy tuyển Vàng Danh 2, với tổng mức đầu tư: 1006.702.668.800 đồng (đã bao gồm thuế VAT).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 215.368.253.000 đồng

- Chi phí thiết bị: 477.864.392.000 đồng;

- Chi phí bồi thường GPMB: 80.300.800.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án:  8.740.384.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:46.654.795.000 đồng

- Chi phí khác: 117.874.871.000 đồng;

- Chi phí dự phòng: 59.899.173.000 đồng.

Dự án đã được Công ty triển khai thực hiện đầu tư từ năm 2012 với các hạng mục: San gạt mặt bằng nhà máy, hồ môi trường và suối cải dịch..., ngày 29/6/2012 Tập đoàn Công nghiệp Than (cổ đông sở hữu 62,5% vốn điều lệ) có văn bản chỉ đạo tạm dừng triển khai dự án tại văn bản số 3312/VINACOMIN-TCCB, v/v quy hoạch lại Nhà máy tuyển than khu vực Vàng Danh, do đó Công ty đã dừng thi công các hạng mục trên; Ngày 23/10/2012, Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam đã chỉ đạo Công ty tiếp tục tổ chức triển khai các công việc để tiến hành xây dựng nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh II tại Văn bản số: 5448/VINACOMIN-KCL-KCM. Dự án được thực hiện từ năm 2013–2015, về quy mô công suất nhà máy điều chỉnh từ 3,5 triệu tấn/năm xuống còn 2 triệu tấn/năm; Ngày 21/11/2013, Vinacomin đã có văn bản thông qua dự án.

Căn cứ quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản để thông qua dự án, với nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư XDCT Nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2- Công ty Cổ phần than Vàng Danh - TKV (dự án điều chỉnh).

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

3. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

a) Quy mô, công suất: Đầu tư xây dựng nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2 gồm các môdul sàng - tuyển than (sử dụng thiết bị trong nước) với công nghệ sàng khô than cám tối đa và tuyển cục +15mm trong phạm vi công suất là 2 triệu tấn than/năm.

b) Công nghệ sàng tuyển than: Tuyển cấp 1 và cấp 2 bằng máy tuyển huyền phù bánh xe đứng CKB.

4. Tổng mức đầu tư của dự án:

| TT | KHOẢN MỤC CHI PHÍ | Giá trị, 1000 đ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Trước thuế | Thuế VAT | Sau thuế |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
|  | TỔNG CỘNG | 1.042.114.186 | 83.425.448 | 1.125.539.634 |
| I | Công việc đã thực hiện | 79.087.190 | 2.300.401 | 81.387.592 |
| 1 | Chi phí xây dựng | 11.924.094 | 1.192.409 | 13.116.503 |
| 2 | Chi phí bồi thường GPMB | 56.315.511 | 40.836 | 56.356.347 |
| 3 | Chi phí tư vấn đầu tư | 7.397.732 | 722.171 | 8.119.903 |
| 4 | Chi phí khác | 3.449.853 | 344.985 | 3.794.838 |
| II | Công việc thực hiện tiếp | 963.026.996 | 81.125.047 | 1.044.152.042 |
| 1 | Chi phí xây dựng | 382.692.684 | 38.269.268 | 420.961.952 |
| 2 | Chi phí thiết bị | 309.625.861 | 30.962.586 | 340.588.447 |
| 3 | Chi phí bồi thường GPMB | 23.080.501 | 2.308.050 | 25.388.551 |
| 4 | Chi phí quản lý dự án | 8.499.505 | 849.951 | 9.349.456 |
| 5 | Chi phí tư vấn đầu tư | 19.282.010 | 1.928.201 | 21.210.211 |
| 6 | Chi phí khác | 157.814.691 | 603.816 | 158.418.508 |
|  | Chi phí khác | 6.038.160 | 603.816 | 6.641.977 |
|  | Lãi vay trong thời gian xây dựng cơ bản | 124.167.047 |  | 124.167.047 |
|  | Vốn lưu động | 27.609.484 |  | 27.609.484 |
| 7 | Chi phí dự phòng | 62.031.743 | 6.203.174 | 68.234.917 |

5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

6. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2010 -:- Năm 2015

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để làm cơ sở triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Các cổ đông - Lưu: VP; TKCT |  | TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH |
| --- | --- | --- |
|  |  | Doãn Văn Quang |