| TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY CP ĐTXD & PTĐT SÔNG ĐÀ Số: 02/BC-HĐQT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2015 |
| --- | --- |

#### BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm báo cáo 2014

Kính gửi: 	- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thông tin chung

- Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Đô thị Sông Đà

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102186917

- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng.

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 200.000.000.000 đồng.

- Địa chỉ: Số 19 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 043 552 6354			Fax: 043 552 6348

- Website: 		http://www.dothisongda.com.vn

- Mã cổ phiếu : SDU

- Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển:

- Ngày thành lập: 15/3/2007.

- Thời điểm niêm yết: 28/09/2009.

- Thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay:

- 15/10/2008 : Tiền thân là Công ty CP Đô thị Sông Đà chính thức đổi tên thành Công ty CP ĐT XD & PT Đô thị Sông Đà.

- 28/9/2009: 10.000.000 Cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 28/4/2010: ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 quyết định tăng vốn điều lệ của Công ty lên 200.000.000.000 đồng tương đương 20.000.000 Cổ phiếu.

- 10/2010: Công trình đầu tiên của Công ty: Tòa nhà SongDa Urban Tower cao 34 tầng chính thức được đưa vào sử dụng.

- 07/2013: Động thổ khởi công xây dựng dự án nhà ở xã hội – Tòa nhà SDU tại 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội cao 35 tầng với số lượng 512 căn hộ dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng quý IV/2015.

- Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh các dịch vụ phục vụ khu đô thị;

- Kinh doanh bất động sản bao gồm: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình để cho thuê lại; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư cho các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại;

- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật;

- …

- Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh…

- Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: theo mô hình Công ty Cổ phần.

- Cơ cấu bộ máy quản lý.

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết uỷ quyền. ĐHĐCĐ có các quyền sau:

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

- Thông qua kế hoạch phát triển của Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, các báo cáo của BKS, của HĐQT và của các kiểm toán viên;

- Quyết định số lượng thành viên của HĐQT;

- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS;

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Hội đồng quản trị

Số thành viên HĐQT của Công ty gồm 05 thành viên. HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc ĐHĐCĐ. HĐQT có các quyền sau:

- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty;

- Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và Kế toán trưởng;

- Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm của Công ty trình ĐHĐCĐ;

- Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty;

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Ban kiểm soát:

BKS do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên để thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, bao gồm:

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;

- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của của HĐQT và Ban Giám đốc;

- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết;

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Ban Giám đốc:

Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông về điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm giúp Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Giám đốc có nhiệm vụ:

- Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và  tuân thủ pháp luật;

- Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty;

- Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật đối với Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng văn phòng đại diện;

- Ký kết, thực hiện các HĐ kinh tế, hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật;

- Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả SXKD, chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty;

- Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua;

- Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

Các phòng ban chức năng, các ban quản lý dự án

Nhóm này trực tiếp tiến hành các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty. Các Phòng nghiệp vụ gồm có các Trưởng, Phó trưởng phòng trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty theo chức năng và phân công của Ban Tổng Giám đốc.

Trực tiếp quản lý, điều hành các dự án là các Ban Quản lý dự án dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc và các Phó tổng Giám đốc. Đối với hoạt động kinh doanh tại các Ban quản lý dự án sẽ do Giám đốc của Ban quản lý đó trực tiếp điều hành và phải đặt dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc. Các Ban quản lý thay mặt Công ty thực hiện các dự án, các hạng mục công trình, được chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình theo phân cấp quản lý, tự chịu trách nhiệm về lĩnh vực được giao như:

- Quan hệ với các cơ quan hữu quan để giải quyết các vấn đề liên quan để triển khai thực hiện đầu tư dự án và đưa dự án vào vận hành khai thác.

- Theo dõi, đôn đốc, thực hiện các thủ tục đầu tư.

- Thực hiện công tác quản lý khối lượng, chất lượng và tổng dự toán công trình.

- Tổ chức thi công giám sát trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Tổ chức công tác nghiệm thu, bàn giao công trình sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Nhà nước và Công ty.

- Tổ chức quản lý bảo hành, bảo trì công trình sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Công ty giao.

- Các công ty con, công ty liên kết:

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Bắc Hà (BHU):

Tháng 7 năm 2008, SDU đã góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Bắc Hà (BHU) chuyên về xây lắp công trình (với bộ máy quản lý điều hành là CBCNV của Chi nhánh Hà Tây cũ của Công ty chuyển sang) để liên danh với các đơn vị bạn thi công phần kết cấu và hoàn thiện công trình Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông; đó là một công trình cấp đặc biệt do Công ty làm chủ đầu tư và tự tổ chức giám sát thi công, công trình có yêu cầu kỹ thuật và tiến độ xây dựng rất cao, nhiều biện pháp và kỹ thuật thi công tiên tiến đã được áp dụng.

Đến nay công trình Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, qua công trình này BHU đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và nâng cao năng lực thi công, nhiều chủ đầu tư đã tin tưởng và giao cho BHU thi công các công trình cao tầng tại Hà Nội và các vùng phụ cận, tiêu biểu như: Thi công móng và tầng hầm dự án Khu chung cư cao tầng Sông Nhuệ, thi công tầng hầm và phần kết cấu khu chung cư cao tầng CT7, CT8 Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường; CT10A công trình Đại Thanh (32 tầng) của doanh nghiệp xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên…các công trình này đều được các chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng và tiến độ.

Hiện nay, BHU đang thi công dự án nhà ở xã hội – Tòa nhà SDU, 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội có quy mô 35 tầng đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng và an toàn. Điều này cho thấy BHU đã trở thành một nhà thầu xây lắp chuyên nghiệp trong thi công các công trình nhà cao tầng.

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư SDU:

Tháng 6 năm 2010, SDU góp vốn thành lập Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư SDU chuyên về mảng tư vấn thiết kế, xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường bất động sản.

Sau khi chính thức đi vào hoạt động, Công ty đã thực hiện một số gói thầu hoàn thiện của công trình Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông như: Sơn, bả trong và ngoài tòa nhà, mái sảnh tầng 1, thang thoát hiểm ngoài nhà… đã góp phần đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ và chất lượng. Sau khi hoàn thành công trình Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, Công ty lại được tin tưởng giao thi công các Lô TT26, 28, 29 dự án KĐT Nam An Khánh đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Hiện nay, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư SDU đang thực hiện công việc TVGS thi công và hoàn thiện công trình Tòa nhà SDU – 143 Trần Phú, Hà Đông và thi công một số công trình: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, trường Đại học Tân trào đều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và đang hợp tác với SDU đầu tư xây dựng dự án khu đô thị mới tại thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang với diện tích đất nghiên cứu khoảng 50ha.

Với chức năng, nhiệm vụ nêu trên của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư SDU chắc chắn sẽ củng cố thêm vị thế của SDU trên thị trường bất động sản và hứa hẹn sẽ có nhiều việc làm và tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho xã hội.

Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà – Miền Trung:

Năm 2010, SDU nhận chuyển nhượng vốn của Công ty CP Sông Đà 27, Công ty CP PCCC và Đầu tư xây dựng Sông Đà để đầu tư vào Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà – Miền Trung (SOCENID).

Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà - Miền Trung được thành lập để triển khai đầu tư hạ tầng Khu đô thị mới Hàm Nghi giai đoạn I: 35,65ha tại thành phố Hà Tĩnh. Tuy nhiên, thị trường BĐS tại Hà Tĩnh đóng băng trong thời gian dài, nên Công ty tạm dừng đầu tư dự án. Ngày 17/12/2013 UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định số 4078/QĐ-UBND về chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi GCN đầu tư số 28121000080 ngày 13/8/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh đối với dự án trên do nguyên nhân chậm tiến độ so với GCN đầu tư.

Vì vậy, trong năm 2014 Công ty chỉ thực hiện kiểm đếm giá trị đã đầu tư và làm việc với Hội đồng định giá của tỉnh Hà Tĩnh để xác định giá trị đầu tư hợp pháp trên đất thu hồi và đề xuất hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty CP Sông Đà – Hà Nội:

Năm 2010, SDU góp vốn thành lập Công ty CP Sông Đà – Hà Nội.

Hiện tại, Công ty CP Sông Đà – Hà Nội đang triển khai xây dựng dự án Thủy điện Lai Châu, dự án KCN Bảo Minh do Công ty CP Vinatex làm chủ đầu tư tại tỉnh Nam Định.

Công ty CP VICEM Đô thị xi măng Hải Phòng:

Năm 2009, SDU đầu tư ủy thác qua Tổng công ty Sông Đà vào Công ty CP VICEM Đô thị xi măng Hải Phòng. Ngày 09/01/2014 Tổng công ty Sông Đà đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần hiện đang nắm giữ tại Công ty CP VICEM Đô thị xi măng Hải Phòng sang cho Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà.

Từ khi thành lập Công ty CP VICEM Đô thị xi măng Hải Phòng đã triển khai đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng của Khu đô thị Xi măng Hải Phòng 78,605ha để chuẩn bị cho các giai đoạn đầu tư tiếp theo nhằm xây dựng khu đô thị văn minh hiện đại, đồng bộ tạo điểm nhấn kiến trúc, cửa ngõ phía Tây thành phố Hải Phòng, phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị Hải Phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, thời gian qua do thị trường BĐS đóng băng, các cổ đông gặp khó khăn trong góp vốn đầu tư nên dự án chậm tiến độ. Trong năm 2014 UBND thành phố Hải Phòng đã nhiều lần yêu cầu Công ty nộp tiền sử dụng đất với giá trị rất lớn nhưng do khó khăn về vốn nên Công ty không thể thu xếp được.

Ngày 21/11/2014 UBND Thành phố Hải Phòng có văn bản số 9042/UBND-DDC2 gửi Thủ tướng Chính phủ v/v Thu hồi dự án Khu đô thị XMHP.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vân Phong

Năm 2010, SDU nhận chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Sông Đà vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vân Phong.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vân Phong được thành lập nhằm mục đích đầu tư và xúc tiến thu hút đầu tư vào khu kinh tế Vân Phong; các dự án đầu tư Công ty đang triển khai đầu tư là: khu du lịch sinh thái biển Bãi Cá Ông (28,16ha),  dự án Xây dựng cầu cảng du lịch quốc tế Sơn Đừng, Vân Phong.

- Định hướng phát triển

    - Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Mục tiêu cụ thể năm 2016: Xây dựng và phát triển Công ty trở thành một Tổng Công ty kinh doanh nhà và bất động sản.

Mục tiêu cụ thể năm 2015:

- Với Công ty SDU: Kiện toàn tổ chức các Phòng ban, các Ban quản lý.

- Với các Công ty liên kết:

a) 	Các Công ty chuyên kinh doanh xây lắp: Duy trì sự ổn định để phục vụ cho mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty.

    - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Bắc Hà:

Tiếp tục nắm giữ số vốn điều lệ tại Công ty CP ĐTXD Đô thị Bắc Hà là 26% (tương ứng với 5.200.000.000 đồng).

Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty CP ĐTXD Đô thị Bắc Hà, trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Trong đó có việc chỉ đạo kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động tại Công ty CP ĐTXD Đô thị Bắc Hà, tập trung vào thế mạnh chính là thi công xây lắp các tòa nhà cao tầng.

    - Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư SDU:

Tiếp tục nắm giữ số vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư SDU là 30% (tương ứng với 3.000.000.000 đồng).

Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư SDU trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Trong đó có việc chỉ đạo kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư SDU, tập trung vào thế mạnh chính là thi công các khu nhà ở thấp tầng và phần hoàn thiện các công trình.

b)	Các Công ty chuyên kinh doanh bất động sản: Duy trì sự ổn định để phục vụ cho mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty.

    - Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà - Miền Trung

Tiếp tục nắm giữ số vốn điều lệ tại Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà - Miền Trung là 33% (tương ứng với 33.000.000.000 đồng)

Đề nghị Ban điều hành Công ty tích cực làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh để thu hồi vốn đã đầu tư và làm các thủ tục giải thể Công ty theo quy định.

    - Công ty CP Sông Đà – Hà Nội

Tiếp tục nắm giữ số vốn điều lệ tại Công ty CP Sông Đà – Hà Nội là 2% (tương ứng với 4.000.000.000 đồng)

    - Công ty CP VICEM Đô thị xi măng Hải Phòng

Tiếp tục nắm giữ số vốn điều lệ tại Công ty CP VICEM Đô thị xi măng Hải Phòng là 24% (VĐL đăng ký là 850.000.000.000 đồng).

Đề nghị Ban điều hành Công ty tích cực làm việc với UBND Thành phố Hải Phòng để thu hồi vốn đã đầu tư và làm các thủ tục giải thể Công ty theo quy định.

    - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vân Phong

Tiếp tục nắm giữ số vốn điều lệ tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vân Phong là: 19,183% (tương ứng với 19.183.000.000 đồng)

    - Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Năm 2016-2020:

Tùy theo điều kiện thực tế sẽ thành lập các Công ty TNHH một thành viên do SDU làm chủ sở hữu tại các địa bàn Công ty sẽ triển khai đầu tư xây dựng như: Hòa Bình, Tuyên Quang, thành phố Hồ Chí Minh …

    - Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

Là một doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực bất động sản; với mục tiêu phát triển bền vững, SDU hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong quá trình thiết kế, xây dựng và khai thác các tổ hợp du lịch; các trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ cao cấp và các khu đô thị sinh thái… Những công trình SDU đã xây dựng và sẽ đầu tư xây dựng trong thời gian tới như tòa nhà SDU 143 Trần Phú – Hà Đông, tòa nhà X1-26 Liễu Giai, khu đô thị Nam An Khánh, dự án Công viên Văn hóa – Du lịch – Thể thao tại Q.8, Tp Hồ Chí Minh, dự án khu đô thị mới Sông Đà – Hòa Bình, dự án khu đô thị mới Sông Đà Tuyên Quang ... đều là những khu du lịch xanh, khu đô thị sinh thái và là những “Tòa nhà tiết kiệm năng lượng”.

Hướng tới cộng đồng, Công ty SDU đã tích cực thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về hỗ trợ các huyện nghèo trong cả nước, Công ty đã chỉ đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội tại đơn vị và địa phương như: Thăm hỏi gia đình CBCNV Công ty có thân nhân là thương binh liệt sỹ nhân ngày 27/7, ủng hộ người nghèo, các cháu nạn nhân chất độc màu da cam với kinh phí hàng chục triệu đồng mỗi năm. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát huy vái trò của người cao tuổi, hưởng ứng phát động của Trung ương MTTQ Việt Nam  về việc kêu gọi cộng đồng cùng tham gia chăm sóc người cao tuổi cả về vật chất và tinh thần với tinh thần tương thân tương ái, năm 2009 Công ty đã ủng hộ quỹ áo ấm, tặng người cao tuổi nghèo tỉnh Hòa Bình 100 triệu đồng; năm 2011, Công ty đã xây dựng một căn nhà tình nghĩa và mua tặng một số đồ dùng sinh hoạt cho gia đình cựu chiến binh Bùi Văn Phong bị nhiễm chất độc màu da cam ở xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình với giá trị là: 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên ủng hộ vào quy từ thiện để giúp đỡ nhân dân các vùng bị thiên tai; đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi và văn hoá cộng đồng tại địa phương nơi đơn vị đặt trụ sở chính.

- Các rủi ro

6.1.	Rủi ro từ bên ngoài

- Nhóm rủi ro liên quan đến nhà nước, thị trường

    - Các quy định pháp luật, các chính sách của nhà nước.

    - Các công viêc liên quan đến công việc cấp nước, thoát nước, cấp điện, PCCC...cho công trình thi công

    - Thuê đất, giao đất

    - Giấy phép xây dựng

    - Lạm phát, ngoại tệ

    - Rủi ro tài chính: rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro thị trường.

- Nhóm rủi ro liên quan đến nhà cung cấp

    - Tư vấn lập dự án

    - Tư vấn khảo sát

      - Kết quả khảo sát

    - Tư vấn thiết kế

      - Thiếu sót trong thiết kế

      - Ước lượng giá cả không chính xác

      - Thay đổi thiết kế do chủ đầu tư

      - Tiến độ thi công do TVTK lập

    - Tư vấn giám sát

    - Nhà cung cấp vật liệu

      - Tiến độ

      - Chất lượng

      - Số lượng

    - Các nhà thầu tư vấn khác có liên quan đến công việc xây dựng

- Nhóm rủi ro liên quan đến lựa chọn nhà thầu tư vấn (Đấu thầu, chỉ định thầu)

    - Năng lực thực hiện

    - Thái độ, ý thức với công việc

    - Chiến lược đấu thầu

    - Các tình huống trong đấu thầu

    - Các vấn đề khác liên quan

    - Bỏ thầu thiếu

    - Một số hành động không đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu

- Hợp đồng

    - Bảo đảm thực hiện

    - Loại hợp đồng

    - Thời hạn bảo hành

    - Trách nhiệm vi phạm

    - Phương thức thanh toán

    - Điều kiện nghiệm thu

    - Thời hạn thực hiện hợp đồng

- Nhóm rủi ro liên quan đến đền bù, giải toả mặt bằng.

6.2.	Rủi ro từ nội bộ

- Rủi ro từ tổ chức, giám sát, quản lý chất lượng thi công.

    - Nhân lực (trình độ tay nghề, thái độ làm việc, số lượng, an toàn lao động)

    - Vật liệu cung cấp (tiến độ, chất lượng)

    - Cách thức quản lý tại công trường

    - Tiến độ thi công

    - Máy móc thi công

    - Quản lý, bảo quản nguyên vật liệu tại công trường

    - Các công việc liên quan đến thủ tục, hồ sơ

    - Hao hụt trong thi công

- Rủi ro từ khâu cung ứng

    - Tiếp nhận yêu cầu cấp vật tư

    - Các vấn đề liên quan khác

- Rủi ro từ lập kế hoạch và quản lý dự án

    - Lập kế hoạch, triển khai thực hiện dự án: lập dự toán thi công...

    - Các vấn đề liên quan

- Rủi ro từ chuẩn bị, thực hiện ý tưởng đầu tư

    - Thu thập thông tin đưa vào dự án

    - Hợp đồng liên kết

    - Quá trình đấu thầu dự án, thuê đất

    - Các vấn đề khác

- Tình hình hoạt động trong năm

- Tình hình hoạt động SXKD

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | KH năm 2014 | TH năm 2014 | % thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tổng giá trị SXKD và đầu tư | 106đ | 292.410 | 304.626 | 104% |
| 1 | Đầu tư các dự án | 106đ | 155.830 | 159.210 | 102% |
| 2 | Kinh doanh nhà và hạ tầng | 106đ | 136.380 | 144.607 | 106% |
| 3 | Hoạt động tài chính | 106đ |  | 809 |  |
| II | Kế hoạch tài chính |  |  |  |  |
| 1 | Tổng doanh thu | 106đ | 124.180 | 128.466 | 103,5% |
|  | Kinh doanh nhà và hạ tầng | 106đ | 123.980 | 120.831 |  |
|  | Hoạt động tài chính và khác | 106đ | 200 | 7.635 |  |
| 2 | Tiền về tài khoản | 106đ | 200.000 | 386.844 | 193,4% |
| 3 | Nộp ngân sách | 106đ | 970 | 9.067 | 934,7% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 106đ | 3.725 | 4.217 | 113,2% |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận |  |  |  |  |
|  | Lợi nhuận cận biên | % | 3,000 | 3,3 |  |
|  | Lợi nhuận sau thuế/VĐL | % | 1,000 | 1,38 |  |
|  | Lợi nhuận sau thuế/TTS | % | 0,30 | 0,28 |  |
|  | Lợi nhuận sau thuế/VCSH | % |  | 0,82 |  |
| 6 | Vốn chủ sở hữu | 106đ | 327.925 | 334.786 | 102% |
| 7 | Vốn điều lệ | 106đ | 200.000 | 200.000 |  |
| 8 | Tổng tài sản | 106đ | 800.000 | 983.908 | 123% |
| III | Lao động tiền lương |  |  |  |  |
| 1 | Tổng số CBCNV | người | 62 | 53 |  |
| 2 | Thu nhập bình quân (người/tháng) | 103đ | 7,94 | 8,87 |  |

    - Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014.

Công ty đã triển khai kinh doanh tốt tại các dự án cụ thể như sau:

-	Dự án nhà ở xã hội - Tòa nhà SDU tại143 Trần Phú, Hà Đông đã bán hết 512 căn hộ ngay từ đợt chào hàng đầu tiên.

-	Dự án Khu Công viên – Văn hóa – Du lịch – Thể thao tại quận 8, Tp Hồ Chí Minh do có phối hợp tốt với đơn vị hợp tác kinh doanh trong việc lựa chọn nhà phân phối, cho nên sản phẩm chào hàng ra bao nhiêu đều được thị trường tiêu thụ hết.

-	 Dự án Toà nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, Hà Đông, Hà Nội đã bán được một phần khu B văn phòng tại tầng 4.

-	 Dự án KĐT mới Nam An Khánh: Đã hoàn thành phần thô của các lô TT28 & TT29 để tiến bàn giao phần thô cho khách hàng và đã được ghi nhận doanh thu.

-	 Dự án Khu TMDV và nhà ở 25 Tân Mai: Đã bán hết 40 căn hộ của dự án.

Với những lý do nêu trên nên kết quả SXKD và doanh thu của Công ty đều vượt so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Tổ chức và nhân sự

    - Danh sách Ban điều hành

| TT | Hä vµ tªn | Ngµy, th¸ng, n¨m sinh | NghÒ nghiÖp | Chøc vô | Tû lÖ së h÷u CP cã quyÓn biÓu quyÕt vµ c¸c CK kh¸c do Cty P.hµnh | Ghi chó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Sè cæ phiÕu së h÷u | Tû lÖ së h÷u |  |
| * | Ban TGĐ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hoàng Văn Anh | 29/02/1960 | Thạc sỹ QTKD | Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ | 452.000 | 2,26% |  |
| 2 | Lê Tùng Hoa | 21/9/1969 | Cử nhân tài chính | ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ | 20.000 | 0,10% |  |
| 3 | Nguyễn Trọng Phước | 14/11/1971 | Kiến trúc sư | Phó TGĐ | 60.000 | 0,30% |  |
| * | Lãnh đạo các phòng Ban |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lê Hồng Sơn | 11/8/1971 | Cử nhân Kinh tế | Kế toán trưởng |  | 0,00% |  |
| 5 | Bùi Thanh Tuấn | 17/10/1981 | Cử nhân TCKT | Phó KTT | 700 | 0,0035% |  |
| 6 | Trịnh Xuân Thụy | 18/11/1975 | Cử nhân Luật | TP.HC-TH | 8.700 | 0,04% |  |
| 7 | Nguyễn Văn Điều | 04/3/1977 | Thạc sỹ QTKD | Trưởng phòng KH-ĐT |  | 0,00% |  |
| 8 | Trần Thị Minh | 22/3/1979 | Cử nhân TCKT | PP.KH-ĐT | 200 | 0,001% |  |
| 9 | Lê Thị Mỹ Hảo | 14/7/1978 | Kỹ sư kinh tế | PP.KH-ĐT |  | 0,00% |  |
| 10 | Nguyễn Minh Đức | 15/3/1983 | Kỹ sư KTXD | PP.KH-ĐT | 800 | 0,004% |  |
| 11 | Đào Văn Căn | 03/6/1959 | Kỹ sư Xây dựng | Q. Trưởng Phòng Kỹ thuật |  | 0,00% |  |
| 12 | Nguyễn Đức Thụ | 11/6/1972 | Kỹ sư Điện | PP. Kỹ thuật |  | 0,00% |  |
| 13 | Phạm Thúy Hà | 18/8/1961 | Cử nhân Kinh tế | Q. GĐ BQL Hà Đông | 500 | 0,0025% |  |
| 14 | Trần Văn Thanh | 21/7/1967 | CĐ Điện | Phó GĐ BQL Hà Đông | 211.500 | 1,057% |  |
| 15 | Nguyễn Lương Doanh | 05/8/1978 | Kỹ sư Xây dựng | Q. GĐ BQL Hà Nội |  | 0,00% |  |
| 16 | Dương Văn Trọng | 19/3/1959 | Kỹ sư Xây dựng | Q. GĐ Chi nhánh Cty tại Tp HCM |  | 0,00% |  |

    - Những thay đổi Lãnh đạo các phòng ban:

Ngày 04/3/2014, Ông Hà Quang Du – Giám đốc BQLDA nhà ở Sông Đà - Hà Nội chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty.

Ngày 05/3/2014, Ông Nguyễn Lương Doanh – Phó giám đốc BQLDA nhà ở Sông Đà - Hà Nội giữ chức vụ Quyền Giám đốc BQL Hà Nội.

Ngày 28/01/2014, Ông Nguyễn Văn Điều – Thôi Quyền Giám đốc BQLDA nhà ở Sông Đà - Hà Nội và giữ chức vụ Trưởng phòng KHĐT công ty.

    - Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

Công ty SDU luôn coi trọng nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá. Chính vì vậy, chính sách nhân sự của Công ty SDU được xây dựng với mục đích biến nguồn nhân lực trở thành ưu thế đặc biệt, giữ vai trò quyết định để thực hiện thành công những mục tiêu chiến lược đề ra.

Hiện tại, Công ty SDU có 53 CBCNV, đây là đội ngũ cán bộ quản lý, kiểm soát, điều hành và nhân viên tác nghiệp có trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp cao, làm việc hiệu quả tại trụ sở chính, Ban quản lý và các chi nhánh trên khắp cả nước.

Công ty luôn chú trọng đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ tại Công ty và các đơn vị thành viên đặc biệt là đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt và cán bộ kế cận; xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm với công việc, hiểu việc, tinh thông nghiệp vụ với công việc được đảm nhận, luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Khuyến khích cán bộ công nhân viên học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, kỹ năng làm việc. Thực hiện tốt công tác kèm cặp đào tạo tại chỗ cho cán bộ, kỹ sư, cử nhân, nhân viên nghiệp vụ, kỹ thuật viên từ Công ty đến các đơn vị thành viên.

Xây dựng chế độ đãi ngộ với CBCNV, có cơ chế thưởng phạt công minh nhằm thu hút nhân tài cho Công ty và khuyến khích mọi người luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ.

- Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

# Các khoản đầu tư lớn:

a.1)Tình hình thực hiện đầu tư:

- Dự án Tòa nhà SDU tại 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

- Thi công kết cấu phần thân đến tầng 34.

- Hoàn thành công tác xét duyệt hồ sơ và kinh doanh xong 512 căn hộ đạt 100%.

- Dự án cải tạo khu tập thể X1-26 Liễu Giai, Hà Nội

- Cơ bản hoàn thành công tác bồi thường GPMB để tiến hành thực hiện công tác phá dỡ đến hết 31/12/2014 đạt 46/55 hộ dân.

- Đang tiến hành xin cấp phép xây dựng và các thủ tục đầu tư khác để tiến hành triển khai thi công.

- Dự án khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

- Hoàn thành thi công xong phần thô của 52 căn hộ.

- Thực hiện bàn giao cho khách hàng 17 căn hộ.

- Đôn đốc việc hoán đổi các lô đất còn vướng mắc mặt bằng để tiếp tục triển khai.

- Dự án Khu công viên văn hóa- Thể thao – Du lịch, quận 8, TP HCM

- Phối hợp với đơn vị hợp tác kinh doanh để triển khai đầu tư xây dựng 4 block: B1, B2; A1& C1và kinh doanh giai đoạn 1 của dự án theo đúng Hợp đồng hợp tác đầu tư đã bán hết 819 căn/1.542 căn.

- Dự án Khu đô thị mới Sông Đà – Hòa Bình, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Hoàn thành phê duyệt nhiệm vụ QH điều chỉnh 1/500 giai đoạn 1 (28ha) của dự án.

- Dự án Khu đô thị mới Sông Đà – Tuyên Quang, TP Tuyên Quang

- Đang lập quy hoạch chi tiết 1/500.

- Dự án Tổ hợp Văn phòng – Thương mại – Căn hộ Green Diamond quận 2 – thành phố Hồ Chí Minh:

- Hoàn thành công tác chuyển đổi Chủ đầu tư.

- Triển khai công tác QH TMB 1/500 và phương án kiến trúc công trình.

a.2)  Giá trị đầu tư:

| TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | KH năm 2014 | TH năm 2014 | % thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đầu tư dự án | 106đ | 155.830 | 159.210 | 102% |
| 1 | Xây lắp | 106đ | 139.222 | 142.600 |  |
| 2 | Thiết bị | 106đ |  |  |  |
| 3 | Chi phí khác | 106đ | 16.608 | 16.610 |  |
| II | Đầu tư tài chính | 106đ | 0 | 0 |  |
| III | Đầu tư trang thiết bị QL, VP | 106đ | 0 | 0 |  |

a.3)  Đánh giá tình hình thực hiện đầu tư:

Theo kế hoạch SXKD đã duyệt, hoạt động đầu tư của Công ty năm 2014 tập trung chủ yếu vào dự án: Dự án nhà ở xã hội – Tòa nhà SDU 143 Trần Phú – Hà Đông thuộc giai đoạn I – Khu nhà ở hỗn hợp cao tầng đô thị Sông Đà. Tuy nhiên do có sự ủng hộ của HĐQT về chủ trương đầu tư và sự nhạy bén, linh hoạt của ban điều hành trong giải quyết khó khăn về vốn nên Công ty đã triển khai đầu tư xây dựng cả dự án Khu Công viên – Văn hóa – Du lịch – Thể thao tại quận 8, Tp Hồ Chí Minh. Mặc dù các dự án này còn nhiều khó khăn về vốn đầu tư ban đầu, nhưng Công ty vẫn thu xếp đủ vốn và hoàn thành được tiến độ đầu tư và kinh doanh tại các dự án này.

- Dự án cải tạo xây dựng lại Khu tập thể X1-26 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội: Đã có nhiều chuyển biến tích cực UBND quận Ba Đình đã phê duyệt chi phí bồi thường, tạm cư và tái định cư cho 46/55 hộ dân; hiện tại Công ty đang tiến hành thỏa thuận tiếp với các hộ còn lại, đồng thời tích cực hoàn tất công tác GPMB và hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý xin giấy phép xây dựng.

- Dự án Khu đô thị mới Sông Đà – Hòa Bình, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã hoàn chỉnh các thủ tục tách một phần dự án để triển khai đầu tư trước 28ha.

- Công ty đã tiến hành rà soát, cơ cấu lại các dự án đầu tư và quyết định dừng đầu tư tại các dự án không có hiệu quả như: Dự án cải tạo chung cư cũ Khu tập thể VP Chính Phủ 222A Đội Cấn, dự án số 44 ngõ 260 Đội Cấn và dự án B1 Giảng Võ tại quận Ba Đình, Hà Nội; Dự án nhà G9, G10 phường Thanh Xuân Nam và dự án số 61 phố Hạ Đình tại quận Thanh Xuân, Hà Nội; dự án Xây dựng Trung tâm truyền thông đa phương tiện VTC, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội; KĐT mới Thịnh Đán – Sông Đà, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên; dự án KĐT mới Bầu Ốc Hạ, Hội An; dự án chung cư TMDV Trung Mỹ Tây, khu TTVH phường Hiệp Thành tại quận 12, Tp Hồ Chí Minh.

- Các công ty con, công ty liên kết:

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Bắc Hà (BHU):

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Bắc Hà (BHU) chuyên về xây lắp công trình. Năm 2014, Công ty Bắc Hà tập trung thi công dự án nhà ở xã hội – Tòa nhà SDU, 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội và một số công trình khác trên địa bàn thành phố Hà Nội …các công trình này đều được các chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng và tiến độ. Ngoài ra, Công ty Bắc Hà còn kinh doanh sản phẩm và bán sản phẩm phục vụ xây lắp.

| TT | TÊN CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | NĂM 2014 | %HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN |  |
| I | TỔNG GIÁ TRỊ SXKD | Trđ | 140.416 | 153.233 | 109 |
| II | LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG |  |  |  |  |
| 2 | Tiền lương BQ/tháng/người | Tr.đ | 4,6 | 5,9 | 128 |
| 3 | Tổng quĩ lương | Tr.đ |  | 21.000 |  |
| III | DOANH SỐ BÁN HÀNG | Trđ |  |  |  |
|  | Doanh thu | Trđ | 134.590 | 141.545 | 105 |
| IV | LỢI NHUẬN |  |  |  |  |
| - | Mức lợi nhuận | Trđ | 10.843 | 6.000 | 55 |
| - | Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu | % |  | 4,23 |  |
| - | Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ | % |  | 3 |  |

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư SDU:

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư SDU chuyên về mảng tư vấn thiết kế, xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường bất động sản. Năm 2014, Công ty tập trung triển khai thi công các Lô TT26, 28, 29 dự án KĐT Nam An Khánh, Tư vấn giám sát thi công Tòa nhà SDU 143 Trần Phú – Hà Đông; các công trình nhà làm việc Chi cục Kiểm lâm, nhà lớp học trường Đại học Tân Trào trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

| TT | TÊN CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | NĂM 2014 | % HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN |  |
| I | TỔNG GIÁ TRỊ THỰC HIỆN | Trđ | 22.495 | 31.862 | 142 |
|  | Giá trị thực hiện xây lắp | Trđ | 22.495 | 31.862 |  |
|  | Thu nhập khác |  |  | 113,53 |  |
| II | LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG |  |  |  |  |
| 1 | Số CBCNV bình quân | Người | 30 | 29 |  |
| 2 | Tiền lương bình quân/tháng/người | Tr.đ | 6,4 | 8,67 |  |
| 3 | Tổng quĩ lương | Tr.đ | 2.304 | 3.016 |  |
| III | KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH |  |  |  |  |
| 1 | Doanh thu | Trđ | 21.253 | 30.238 | 142 |
| 2 | Nộp ngân sách nhà nước | Trđ | 526 | 922,66 | 175 |
| 3 | Lợi nhuận | Trđ | 743,86 | 787,15 | 106 |
| 4 | Vốn điều lệ | Trđ | 10.000 | 8.250 | 70,50 |
| 5 | Khấu hao tài sản cố định | Trđ | 58 | 37 |  |

Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà – Miền Trung:

Năm 2012, Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà - Miền Trung tiếp tục triển khai đầu tư hạ tầng Khu đô thị mới Hàm Nghi giai đoạn I: 35,65ha tại thành phố Hà Tĩnh.

Năm 2013, do tình hình thị trường BĐS tại địa bàn Hà Tĩnh không có thị trường đầu ra nên Công ty tạm dừng đầu tư vào dự án; ngày 17/12/2013 UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định số 4078/QĐ-UBND về chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi GCN đầu tư số 28121000080 ngày 13/8/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà - Miền Trung với nguyên nhân chậm tiến độ so với GCN đầu tư.

Ngày 24/12/2014 UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định số 4202/QĐ-UBND về việc thu hồi 251.229,6m2 đất thuộc dự án KĐT mới Hàm Nghi của Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà - Miền Trung. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì các Sở, ngành phối hợp các cơ quan có liên quan căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước xác định giá trị đã đầu tư hợp pháp trên đất thu hồi và đề xuất hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật và cam kết của Nhà đầu tư.

Ngày 22/01/2015, Hội đồng đánh giá, xác định giá trị tài sản và giá trị đầu tư vào đất còn lại trên đất thu hồi của Công ty tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh với giá trị còn lại tài sản và chi phí hợp pháp khác là: 78.378.974.000 đồng trình UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt để hoàn trả cho Công ty từ nguồn kinh phí Quỹ phát triển đất tỉnh Hà Tĩnh.

Công ty CP Sông Đà – Hà Nội:

Công ty CP Sông Đà – Hà Nội đang triển khai xây dựng một số hạng mục thuộc dự án Thủy điện Lai Châu, Huội quảng, Nậm chiến; nhà máy và nhà ở công nhân tại KCN Bảo Minh tỉnh Nam Định.

| TT | TÊN CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | NĂM 2014 | % HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN |  |
| A | GIÁ TRỊ SXKD |  |  |  |  |
| I | Tổng giá trị SXKD | Tr đ | 115.410 | 93.429 | 81 |
| 1 | Giá trị kinh doanh XL | Tr đ | 114.410 | 89.123 |  |
| 2 | Giá trị kinh doanh dịch vụ khác | Tr đ | 1.000 | 4.306 |  |
| II | Lao động tiền lương |  |  |  |  |
| 1 | Tổng CBCNV | Người | 80 | 206 |  |
| 2 | Thu nhập bình quân | Tr đ | 5,5 | 5,5 |  |
| 3 | Tổng quỹ lương | Tr đ | 5.000 | 13.596 |  |
| III | Kế hoạch tài chính |  |  |  |  |
| 1 | Doanh thu | Tr đ | 104.500 | 76.589 | 73,3 |
| a | Giá trị kinh doanh XL | Tr đ | 103.500 | 72.581 | 70,1 |
| b | Giá trị kinh doanh dịch vụ khác | Tr đ |  |  |  |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tr đ | 3.100 | 866 | 27,9 |
| a | Giá trị kinh doanh XL | Tr đ | 3.100 | 866 | 27,9 |
| b | Giá trị kinh doanh dịch vụ khác | Tr đ |  |  |  |
| 3 | Nộp ngân sách | Tr đ | 1.750 | 1.750 | 100 |
| a | Các khoản thuế phải nộp | Tr đ | 1.350 | 1.350 |  |
| b | Các khoản phải nộp khác | Tr đ | 400 | 400 |  |
| 4 | Tỷ suất lợi nhuận | Tr đ |  |  |  |
| a | Lợi nhuận/doanh thu | % | 3 | 1,1 |  |
| b | Lợi nhuận/vốn điều lệ | % | 7,8 | 2,2 |  |
| c | Lợi nhuận/vốn chủ sở hữu | % | 7,5 | 2,1 |  |
| 5 | Vốn chủ sở hữu | Tr đ | 43.432 | 40.968 | 94,3 |
| 6 | Vốn điều lệ | Tr đ | 40.000 | 40.000 | 100 |
| 7 | Tổng tài sản | Tr đ | 150.000 | 76.324 | 50,9 |
| B | Hoạt động đầu tư | Tr đ | 13.800 | 966 |  |
| 1 | Đầu tư nâng cao năng lực thi công xây lắp và quản lý SXKD | Tr đ | 13.800 | 966 |  |

Công ty CP VICEM Đô thị xi măng Hải Phòng

Công ty CP VICEM Đô thị xi măng Hải Phòng đang triển khai đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng của Khu đô thị Xi măng Hải Phòng 78,605ha để chuẩn bị cho các giai đoạn đầu tư tiếp theo nhằm xây dựng khu đô thị văn minh hiện đại, đồng bộ tạo điểm nhấn kiến trúc, cửa ngõ phía Tây thành phố Hải Phòng, phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị Hải Phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

| TT | TÊN CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | NĂM 2014 | % HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN |  |
| I | ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN | Trđ | 9.267 | 1.310 | 14 |
| 1 | Chi phí GPMB | Trđ | 249 | 142 | 57 |
| 2 | Chi phí xây dựng | Trđ | 7.350 | 0 | 54 |
| 3 | Chi phí khác | Trđ | 560 | 269 | 48 |
| 4 | Phát triển SXKD khu biệt thự | Trđ | 1.038 | 891 | 86 |
| II | CHI PHÍ QLDN | Trđ | 6.862 | 6.302 | 92 |
| III | KINH DOANH DỊCH VỤ | Trđ |  |  |  |
| 1 | Doanh thu | Trđ | 2,780 | 2,406 | 86,54 |
| 2 | Lợi nhuận | Trđ | 57 | 55,97 | 98,2 |
| IV | NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | Trđ |  | 257 |  |

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vân Phong

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vân Phong được thành lập nhằm mục đích đầu tư và xúc tiến thu hút đầu tư vào khu kinh tế Vân Phong; các dự án đầu tư Công ty đang triển khai đầu tư là: Tổ hợp cao ốc Văn Phòng và căn hộ cao cấp Vân Phong (1.965,55m2) hiện tại thực hiện chào bán với giá 60 tỷ đồng, khu du lịch sinh thái biển Bãi Cá Ông (28,16ha) năm 2013 do kinh tế khó khăn hoạt động cầm chừng.

| TT | TÊN CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | NĂM 2014 | % HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN |  |
| A | GIÁ TRỊ SXKD |  |  |  |  |
| I | TỔng giá trỊ SXKD | Tr đ | 7.200 | 31.326 | 435 |
| 1 | Giá trỊ kinh doanh XL | Tr đ | 6.000 | 5.600 |  |
| a | Giá Giá trị kinh doanh XL đã có hợp đồng hoặc giấy giao nhiệm vụ | Tr đ | 6.000 | 5.600 |  |
| b | Giá trị kinh doanh XL chưa có hợp đồng hoặc giấy giao nhiệm vụ | Tr đ |  |  |  |
| 2 | Giá trỊ kinh doanh dỊch vỤ khác | Tr đ | 1.200 | 25.726 |  |
| II | Lao đỘng tiỀn lương |  |  |  |  |
| 1 | Tổng CBCNV | Người | 21 | 21 |  |
| 2 | Thu nhập bình quân | Tr đ | 6 | 5 |  |
| 3 | Tổng quỹ lương | Tr đ | 1.500 | 1.297 |  |
| III | KẾ hoẠch tài chính |  |  |  |  |
| 1 | Doanh thu | Tr đ | 7.200 | 31.326 |  |
| a | Giá trị kinh doanh XL | Tr đ | 6.000 | 5.600 |  |
| b | Giá trị kinh doanh dịch vụ khác | Tr đ | 1.200 | 25.726 |  |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tr đ |  |  |  |
| a | Giá trị kinh doanh XL | Tr đ | 120 | (337) |  |
| b | Giá trị kinh doanh dịch vụ khác | Tr đ | 0 | (37.046) |  |
| 3 | Nộp ngân sách | Tr đ |  |  |  |
| a | Các khoản thuế phải nộp | Tr đ | 1.000 | 1.200 |  |
| b | Các khoản phải nộp khác | Tr đ | 500 | 494 |  |
| 4 | Tỷ suất lợi nhuận | Tr đ |  |  |  |
| a | Lợi nhuận/doanh thu | % |  |  |  |
| b | Lợi nhuận/vốn điều lệ | % |  |  |  |
| c | Lợi nhuận/vốn chủ sở hữu | % |  |  |  |
| 5 | Vốn chủ sở hữu | Tr đ | 55.552 | 55.552 |  |
| 6 | Vốn điều lệ | Tr đ | 100.000 | 100.000 |  |
| 7 | Tổng tài sản | Tr đ | 55.725 | 55.725 |  |
| B | Hoạt động đầu tư | Tr đ | 13.930 | 13.930 |  |
| 1 | Đầu tư công ty con | Tr đ | 9.930 | 9.930 |  |
| 2 | Đầu tư góp vốn liên doanh | Tr đ | 4.000 | 4.000 |  |

- Tình hình tài chính

- Tình hình tài chính

Đơn vị: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2013 | Năm 2014 | % tăng giảm |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng giá trị tài sản | 799.571 | 983.909 | 23,05 |
| Doanh thu thuần | 27.324 | 127.616 | 367 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | (42.8) | 6.829 | 15.856 |
| Lợi nhuận khác | 3.042 | (2.611) | (14,17) |
| Lợi nhuận trước thuế | 3.000 | 4.217 | 40,57 |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.587 | 2.697 | 69,94 |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 79 | 135 | 70,89 |

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

| Các chỉ tiêu | Năm 2013 | Năm 2014 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán |  |  |  |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn: |  |  |  |
| TSLĐ/Nợ ngắn hạn | 0,629 | 0,807 |  |
| + Hệ số thanh toán nhanh: |  |  |  |
| TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn | 0,255 | 0,295 |  |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn |  |  |  |
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản | 0,585 | 0,659 |  |
| + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | 1,408 | 1,939 |  |
| 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động |  |  |  |
| + Vòng quay hàng tồn kho: |  |  |  |
| Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân | (0,025) | 0,254 |  |
| + Doanh thu thuần/Tổng tài sản | 0,034 | 0,129 |  |
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời |  |  |  |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 0,058 | 0,021 |  |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | 0,005 | 0,008 |  |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | 0,002 | 0,003 |  |
| + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | (0,002) | 0,054 |  |

- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 20.000.000 CP

- Mệnh giá: 10.000 VNĐ

- Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 20.000.000  CP.

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0

- Cơ cấu cổ đông:

- Cổ đông lớn chiếm tỷ lệ 51,26 %, cổ đông nhỏ chiếm 48,74 %.

- Cổ đông tổ chức chiếm tỷ lệ 49,65 %, cổ đông cá nhân chiếm 50,35 %.

- Cổ đông trong nước chiếm tỷ lệ 96,47 %, cổ đông nước ngoài chiếm 3,53 %.

- Cổ đông nhà nước chiếm tỷ lệ 30 %, các cổ đông khác chiếm 70 %

- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có

- Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

- Các chứng khoán khác: không có

- Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2014 thị trường bất động sản đã bắt đầu khởi sắc trở lại, nhưng Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các nguồn vốn đầu tư. Song với sự chỉ đạo sáng suốt, quyết liệt của HĐQT; Ban Tổng giám đốc và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV đã chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, nên Công ty đã thoát khỏi thời kỳ khó khăn, sản xuất kinh doanh ổn định và đảm bảo đủ công ăn việc làm. Việc triển khai đầu tư tại dự án trọng điểm của Công ty đều đạt đúng theo các mục tiêu đề ra. Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 104% kế hoạch năm; Doanh thu đạt 103,5% kế hoạch năm; Lợi nhuận đạt 113,2% kế hoạch năm.

- Tình hình tài chính

- Tình hình tài sản

| Tổng tài sản tăng: | 184.337.782.041 đồng |
| --- | --- |
| Trong đó: |  |
| Tài sản ngắn hạn tăng: | 242.865.462.198 đồng |
| Tiền và các khoản tương đương tiền tăng: | 47.699.319.458 đồng |
| Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng: | 149.976.000 đồng |
| Các khoản phải thu ngắn hạn tăng: | 28.641.569.395 đồng |
| Hàng tồn kho tăng: | 165.143.273.948 đồng |
| Tài sản ngắn hạn khác tăng: | 1.231.323.397 đồng |
| Tài sản dài hạn giảm | 58.526.680.157 đồng |
| Tài sản cố định giảm: | 1.902.981.414 đồng |
| Bất động sản đầu tư giảm: | 17.194.521.053 đồng |
| Các khoản đầu tư tài chính dài hạn giảm: | 39.945.945.157 đồng |
| Tài sản dài hạn khác tăng | 515.767.467 đồng |

    - Năm 2014 tình hình tài sản của Công ty tăng so với năm 2013. Tổng tài sản tăng 184,337 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 242,865 tỷ đồng, tài sản dài hạn giảm 58,526 tỷ đồng. Lý do:

+	Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty tập trung chỉ đạo xây dựng phần thô dự án Tòa nhà SDU – 143 Trần Phú – Hà Đông và phần thô tại dự án Nam An Khánh và hoàn thiện các căn hộ tại dự án 25 Tân Mai để bàn giao nhà cho khách hàng trong năm 2014 và 2015, vì vậy làm các khoản phải thu ngắn hạn tăng 28,641 tỷ đồng, giá trị hàng tồn kho tăng 165,143 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn giảm 58,526 tỷ đồng.

+	Tài sản bất động sản đầu tư 5 tầng đế thuộc tòa nhà Sông Đà Hà Đông được điều chỉnh giảm do chuyển sang hàng hóa bất động sản: 17,004 tỷ đồng. Tài sản cố định, chủ yếu là tài sản nhà cửa vật kiến trúc.

+	Trong năm 2014 Công ty đã sử dụng và khai thác tài sản khá hiệu quả, không phát sinh các tài sản xấu, các khoản nợ xấu khó đòi, giảm tài sản tồn kho.

- Tình hình nợ phải trả

    - Trong năm 2014, Công ty có triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội DA 143 Trần Phú nên tình hình nợ phải trả có biến động lớn, tổng nợ phải trả tăng 181,64 tỷ đồng so với năm 2013, trong đó nợ ngắn hạn tăng 202,97 tỷ đồng, nợ dài hạn giảm 21,33 tỷ đồng.

    - Các khoản nợ có biến động nhiều là: vay và nợ ngắn hạn giảm 84,53 tỷ đồng, người mua trả tiền trước tăng 250,12 tỷ đồng, phải trả người bán tăng 25,3 tỷ đồng, các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác giảm 12,9 tỷ đồng, vay và nợ dài hạn giảm 18,35 tỷ đồng.

    - Công ty không có nợ phải trả xấu và ảnh hưởng chêch lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

    - Tạo sự chuyển biến về nhận thức của người lao động của SDU, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo cấp trung để không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu đổi mới phát triển doanh nghiệp.

    - Đối với các Công ty cổ phần đã thành lập trong thời gian qua, nâng cao vai trò và trách nhiệm của đại diện phần vốn tại các Công ty, xây dựng phương án củng cố tổ chức cán bộ, rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, đi đúng định hướng phát triển của SDU.

    - Tập trung chỉ đạo thống nhất, cương quyết thực hiện theo kế hoạch đề ra, đồng thời điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tiễn đặt ra và giải quyết những vướng mắc tồn tại trong quá trình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp.

- Kế hoạch phát triển trong tương lai

Nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, do đó mọi biến động của thị trường thế giới đều ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế nước ta. Vì vậy, để đứng vững và cạnh tranh được trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp hiện nay là đẩy mạnh chuyên môn hóa và hợp tác để tăng khả năng cạnh tranh.

Là một doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Sông Đà được thành lập từ ngày 15/3/2007 với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư kinh doanh bất động sản và đầu tư tài chính. Ngay từ khi ra đời Công ty đã bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế trong nước và khủng hoảng tài chính toàn cầu, nên gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Với năng lực và kinh nghiệm của Ban lãnh đạo điều hành Công ty, Công ty đã xác định hướng đi đúng đắn theo định hướng của Tổng công ty Sông Đà, vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu và dần khẳng định được thương hiệu trên thị trường.

Trong giai đoạn hiện nay, để duy trì sự ổn định, vượt qua được khủng hoảng và phát triển bền vững, đòi hỏi Công ty phải thường xuyên quan tâm đến công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp cho phù hợp với xu thế chung. Để tính chuyên nghiệp của Công ty ngày càng cao, đứng trước những cơ hội và thách thức mới, Công ty cần thoái vốn tại những doanh nghiệp có hiệu quả thấp thua lỗ kéo dài hoặc có ngành nghề kinh doanh không thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty và của Công ty. Đồng thời xem xét, nghiên cứu thành lập các công ty con, công ty liên kết hoạt động trong các lĩnh vực: Xây lắp và xử lý nền móng, thi công hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng giao thông, kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ thương mại, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, tư vấn thiết kế… để phục vụ cho định hướng phát triển của Công ty mẹ (SDU).

Hiện nay nhiều dự án lớn của SDU đã và đang được triển khai là cơ sở và nền tảng cho việc xây dựng và phát triển Công ty trở thành một Tổng Công ty kinh doanh nhà và bất động sản có thương hiệu mạnh trên thị trường, có tiềm lực kinh tế và con người đủ khả năng tổ chức triển khai và quản lý đầu tư xây dựng các dự án khu đô thị và nhà ở với mọi quy mô khác nhau trên phạm vi cả nước.

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2014 kinh tế vĩ mô trong nước đã dần ổn định trở lại, tăng trưởng cao hơn kỳ vọng, lạm phát đứng ở mức thấp, Chính phủ đã ban hành hàng loạt các chính sách kích cầu thị trường và tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp. Sản xuất và tiêu dùng trong nước đều có những bước tăng trưởng rõ rệt. Thị trường BĐS đã dần dần có những tín hiệu phục hồi, đặc biệt là nhu cầu cung ứng các căn hộ nhỏ có diện tích dưới 100m2 trong phân khúc các sản phẩm trung cấp ngày càng sôi động. Bên cạnh đó, Chính phủ đã triển khai đồng bộ gói kích cầu 30.000 tỷ đồng cho thị trường bất động sản ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư và người mua nhà với các căn hộ dưới 70m2 cho nên thị trường BĐS ngày càng có những tín hiệu khởi sắc rõ rệt.

Trong khi đó tình hình nội tại của Công ty còn rất nhiều khó khăn như công nợ khách hàng vẫn ở mức cao tình hình tài chính rất khó khăn, Công ty không tiếp cận được vốn vay ngân hàng kể cả các khoản ưu đãi của Chính Phủ. Các sản phẩm hình thành trong tương lai của các dự án không phù hợp với nhu cầu của thị trường tại thời điểm hiện tại, thủ tục pháp lý của các dự án còn nhiều vướng mắc.

Trên cơ sở nguồn lực hiện có của Công ty tại thời điểm và nắm bắt được xu thế chuyển dịch của thị trường cung cầu BĐS và thời cơ cơ hội của các chính sách Nhà nước, HĐQT Công ty đã có các quyết sách và chỉ đạo kịp thời, sáng suốt như:

Tập chung mọi nguồn lực triển khai đầu tư dự án nhà ở xã hội – Tòa nhà SDU, 143 Trần Phú, Hà Đông đúng tiến độ. Chuyển hướng đầu tư căn hộ cao cấp sang căn hộ trung cấp kết hợp thay đổi cơ cấu căn hộ sang loại căn hộ nhỏ dưới 100m2 tại dự án Khu Công viên – Văn hóa – Du lịch – Thể thao tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Tập chung nguồn lực triển khai quyết liệt công tác đền bù dự án cải tạo xây dựng lại Khu tập thể X1-26 Liễu Giai (với kết quả hiện tại đã di dời 48 hộ/55 hộ)

Hợp tác với các đối tác có tiềm lực tài chính triển khai đầu tư có hiệu quả các dự án trọng điểm đảm bảo thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối như: Dự án nhà ở xã hội – Tòa nhà SDU 143 Trần Phú, Hà Đông; các Block B1, B2, A1, C1 thuộc giai đoạn 1 dự án Khu Công viên – Văn hóa – Du lịch – Thể thao tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành thi công phần thô 52 lô biệt thự tại dự án KĐT Nam An Khánh và bàn giao phần thô cho khách hàng.

Chỉ đạo quyết liệt công tác kinh doanh, thu hồi công nợ đạt hiệu quả cao, đã bán hết 512 căn hộ thuộc dự án NƠXH - Tòa nhà SDU 143 Trần Phú, Hà Đông; trong năm 2014 dự án hợp tác tại Khu Công viên – Văn hóa – Du lịch – Thể thao tại quận 8, Tp Hồ Chí Minh bán được 815/1.542 căn hộ, thu hồi được 50 tỷ đồng tiền nợ đọng từ các dự án 25 Tân Mai, Nam An Khánh.

Dừng đầu tư một số dự án không có hiệu quả như: Dự án cải tạo chung cư cũ Khu tập thể VP Chính Phủ 222A Đội Cấn, dự án số 44 ngõ 260 Đội Cấn và dự án B1 Giảng Võ tại quận Ba Đình, Hà Nội; Dự án nhà G9, G10 phường Thanh Xuân Nam và dự án số 61 phố Hạ Đình tại quận Thanh Xuân, Hà Nội; dự án Xây dựng Trung tâm truyền thông đa phương tiện VTC, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội; KĐT mới Thịnh Đán – Sông Đà, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên; dự án KĐT mới Bầu Ốc Hạ, Hội An; dự án chung cư TMDV Trung Mỹ Tây, khu TTVH phường Hiệp Thành tại quận 12, Tp Hồ Chí Minh. Tiết kiệm triệt để được vốn đầu tư và tập chung được nguồn lực và tài chính tối đa cho các dự án trọng điểm của Công ty.

Với sự chỉ đạo sát sao và sáng suốt của HĐQT, sự quyết liệt trong công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc cho nên năm 2014 CBCNV Công ty luôn có đủ việc làm thu nhập thường xuyên ổn định và đã hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2014 phê duyệt:

| + Tổng Giá trị SXKD: | 144, 607 tỷ đồng | đạt 106% KH năm |
| --- | --- | --- |
| + Giá trị đầu tư dự án: | 159,210 tỷ đồng | đạt 102% KH năm |
| + Doanh thu: | 128,466 tỷ đồng | đạt 103,5% KH năm |
| + Lợi nhuận: | 4,217 tỷ đồng | đạt 113% KH năm |

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Nhìn chung trong năm qua, Tổng giám đốc Công ty đã hoạt động hết sức tích cực đạt hiệu quả cao, đã chỉ đạo công tác điều hành SXKD của Công ty đúng điều lệ Công ty và đúng các Nghị quyết của HĐQT đề ra. Tuy nhiên để nâng cao hiệu quả SXKD năm 2015, cần chỉ đạo sát sao hơn nữa để thi công hoàn thành các dự án trọng điểm của Công ty đúng tiến độ đạt hiệu quả cao trong công tác SXKD như: Tập chung cao độ vào công tác GPMB tại dự án cải tạo xây dựng lại khu tập thể X1-26 Liễu Giai để sớm triển đầu tư xây dựng dự án; phối hợp chặt chẽ với đơn vị hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng và triển khai công tác kinh doanh sớm hoàn thành giai đoạn 1 và tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 của dự án tại quận 8, TP Hồ Chí Minh theo đúng kế hoạch đề ra. Chủ động lựa chọn các kênh huy động vốn hiệu quả đảm bảo đủ vốn cho SXKD và đầu tư các dự án. Bên cạnh đó chỉ đạo quyết liệt công thu vốn không để nợ đọng tạo đủ vốn cho SXKD; dự báo thị trường để đưa ra các sản phẩm phù hợp, đúng thời điểm mang lại hiệu quả cao và nâng tầm thương hiệu của Công ty trên thị trường. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định thiết kế, tiếp tục nghiên cứu để áp dụng các công nghệ mới rút ngắn thời gian thi công, hạ giá thành sản phẩm. Quản lý tốt chi phí đầu tư xây dựng và thiết lập các kênh bán hàng uy tín và hiệu quả. Tăng cường quan hệ với các Sở ban ngành nơi Công ty được giao chủ đầu tư các dự án để giải quyết nhanh các thủ tục nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 và những năm tiếp theo.

- Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Bước sang năm 2015, thị trường BĐS đã bắt đầu phục hồi, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách cởi mở về kinh tế. HĐQT Công ty đã đề ra các kế hoạch và định hướng trong thời gian tới như sau:

-	Chỉ đạo Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014 của Công ty.

-	Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD, xây dựng chương trình mục tiêu trọng điểm của năm 2015 và những năm tiếp theo.

-	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty (kèm theo các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như: Kế hoạch tài chính, kế hoạch lợi nhuận, dự toán chi phí quản lý, chi phí bán hàng, chi phí tư vấn, quảng cáo…) phê duyệt chương trình mục tiêu trọng tâm, trọng điểm của năm 2015.

-	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng các điều kiện quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và đúng quy định của pháp luật.

-	Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

-	Chỉ đạo xây dựng các biện pháp tiết kiệm, giảm chi phí, áp dụng công nghệ mới trong công tác thiết kế, công tác thi công xây lắp nhằm rút ngắn thời gian thi công, hạ giá thành sản phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

-	Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác quản lý và quản trị doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu liên tục đổi mới và phát triển của doanh nghiệp.

-	Chỉ đạo thực hiện triển khai đầu tư đúng tiến độ đặt ra đối với các dự án trọng điểm có tính quyết định đến hiệu quả SXKD của Công ty.

-	Chỉ đạo công tác thu vốn và huy động vốn đúng quy định, đảm bảo đủ vốn và chủ động được nguồn vốn phục vụ công tác đầu tư và công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

-	Chỉ đạo xây dựng uy tín thương hiệu và quảng bá hình ảnh của Công ty trên thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán. Xây dựng chiến lược phát triển tìm kiếm những ngành nghề mũi nhọn hoặc có lợi nhuận ổn định để đầu tư, tạo sự phát triển bền vững cho Công ty.

-	Thường xuyên phối hợp với TGĐ, BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Quản trị công ty

- Hội đồng quản trị

- Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

| TT | Tên tổ chức/ cá nhân | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàng Văn Anh | CT HĐQT | 011330023 | 17/03/1999 | Hà Nội | Số 36/260 Đội Cấn, Ba Đình, hà nội | 452.000 | 2,26% |  |
| 2 | Vũ Hiền | TV HĐQT | 011499184 | 22/6/2001 | Hà Nội | 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 970.000 | 4,85% |  |
| 3 | Lê Tùng Hoa | TV HĐQT - Phó TGĐ | 012381686 | 13/11/2000 | Hà Nội | 34/84 Chùa Láng, Đống Đa | 20.000 | 0,10% |  |
| 4 | Đỗ Thanh Hương | TV HĐQT | 011604213 | 7/8/2005 | Hà Nội | Số 72, ngõ 6 phố Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội |  | 0,00% |  |
| 5 | Nguyễn Thế Lợi | TV HĐQT | 011735780 | 25/9/2009 | Hà Nội | Tổ 17 Thượng Thanh, Long Biên, Hà nội | 400.000 | 2,00% |  |

- Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

- Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

  - Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị.

    - HĐQT Công ty đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT.

    - Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên chịu trách nhiệm về các lĩnh vực cụ thể.

    - Bám sát kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua, định kỳ hàng quý đều tổ chức các cuộc họp ban hành các Nghị quyết sát thực về các chỉ tiêu SXKD làm cơ sở cho Tổng giám đốc điều hành các hoạt động của Công ty đúng với kế hoạch đã đề ra.

    - Căn cứ chức năng nhiệm vụ của HĐQT thường xuyên ban hành các Nghị quyết làm cơ sở cho TGĐ điều hành thực hiện đúng các quy định quản lý của Công ty theo đúng điều lệ, đúng pháp luật.

  - Nội dung các cuộc họp HĐQT trong năm 2014:

    - Ban hành 04 Nghị quyết, quyết định phê duyệt nội dung các phiên họp HĐQT thường kỳ.

    - Ban hành 03 Nghị quyết, quyết định phê duyệt dự toán, kế hoạch đấu thầu, phương án kinh doanh của dự án nhà ở xã hội – Tòa nhà SDU 143 Trần Phú – Hà Đông.

    - Ban hành 14 Nghị quyết, quyết định HSMT, HSYC các gói thầu của Công ty.

    - Ban hành 03 Nghị quyết, quyết định phê duyệt danh sách ngắn nhà thầu tham gia các gói thầu của Công ty.

    - Ban hành 13 Nghị quyết, quyết định chỉ định thầu, lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng các gói thầu, lựa chọn đơn vị kiểm toán.

    - Ban hành 03 Nghị quyết, quyết định phê duyệt TMĐT điều chỉnh, chi phí và kế hoạch đền bù, hỗ trợ di dời, tạm cư và tái định cư; chấm dứt đầu tư một số dự án.

    - Và các Nghị quyết, quyết định khác về từng vấn đề cụ thể.

    - Tất cả các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2014 nêu trên, đều có sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT.

- Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Tham gia các kỳ họp HĐQT đầy đủ và tích cực đóng góp các ý kiến để HĐQT xem xét ra nghị quyết phê chuẩn trước khi giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện đạt kết quả.

- Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Do nhu cầu thực tế hiện tại Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

1.  Ông Hoàng Văn Anh 		- Tiến sỹ quản trị kinh doanh (MBA)

2.  Bà Đỗ Thanh Hương		- Thạc sỹ quản trị kinh doanh

- Ban Kiểm soát

- Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

| TT | Tên tổ chức/ cá nhân | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND /ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đào Xuân Tuấn | Trưởng BKS | 111335104 | 26/11/2009 | Hà Tây (cũ) | SN20 Khu TT Báo Việt - Ngõ 7 Lê Trọng Tấn - Hà Đông - Hà Nội | 0 | 0,00% |  |
| 2 | Đái Ngân Hà | TV BKS | 013376979 | 12/3/2011 | Hà Nội | P1804 Nhà E The Manor, Xã Mễ Trì, Từ Liêm Hà Nội | 271.400 | 1,36% |  |
| 3 | Nguyễn Văn Nghĩa | TV BKS | 012239672 | 1/12/2001 | Hà Nội | P1003, Song Da Urban Tower, km10, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội | 4.000 | 0,02% |  |

- Hoạt động của Ban kiểm soát:

    - Năm 2014 Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế tổ chức và hoạt động của ban đã được thông qua, tập trung chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác năm 2014 và phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên, triển khai kiểm tra, giám sát tuy nhiên công tác giám sát của các thành viên còn chưa được thường xuyên theo phân công nhiệm vụ để thực hiện giám sát mọi hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát  đã thực hiện kiểm tra trực tiếp tình hình quản lý hoạt động SXKD của đơn vị tại văn phòng Công ty nhưng chưa được thường xuyên như kế hoạch đặt ra trong năm.

    - Trên cơ sở báo cáo và các tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty cung cấp thông qua thư ký công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc như: Kiểm tra, rà soát lại các văn bản, tờ trình của Tổng giám đốc, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và có ý kiến góp ý.

    - Các cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát đều được mời và cử người tham dự đầy đủ, đồng thời có ý kiến đóng góp về hoạt động SXKD của Công ty.

    - Định kỳ 6 tháng thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty, có ý kiến đóng góp để đơn vị chỉnh sửa kịp thời đảm bảo báo cáo được lập theo đúng quy trình.

    - Trong năm 2014, Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm tra định kỳ với các nội dung: Kiểm soát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014; Báo cáo tài chính kết thúc năm 2014, chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty; Tình hình rà soát lại các dự án đầu tư, tình hình thu hồi công nợ. Kiểm soát và tham gia góp ý tài liệu hồ sơ trước khi trình đại hội đồng cổ đông thường niên..

- Đánh giá và nhận xét của Ban kiểm soát và các nội dung đã kiểm soát:

    - Trên cơ sở báo cáo và các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng công ty cung cấp, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá sau:

    - Tình hình hoạt động của HĐQT; Tổng giám đốc và bộ máy điều hành:

+	Đã thực hiện theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. HĐQT và bộ máy Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban chức năng Công ty.

+ 	Chỉ đạo, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành trong việc thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của pháp luật và quyết định của HĐQT.

+ 	Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, thẩm định dự án đầu tư, quyết toán dự án đầu tư hoàn thành.

+ Chỉ đạo và ra các nghị quyết, quyết định kịp thời để ban Tổng giám đốc có cơ sở làm việc với các tổ chức tín dụng để vay vốn, cơ cấu lại các khoản vay vốn đến hạn trả nợ.

+ Chỉ đạo bộ máy điều hành và các phòng ban chức năng Công ty thẩm định lại hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ chào hàng cạnh tranh các gói thầu và thẩm định lại kết quả lựa chọn nhà thầu, quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

    - Về  thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư trong năm 2014 :

Dự án Tòa nhà SDU tại 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội:

+	 Thi công kết cấu phần thân đến tầng 34.

+	 Hoàn thành công tác xét duyệt hồ sơ và kinh doanh xong 512 căn hộ đạt 100% và cơ bản đã thu được tiền của các căn hộ theo điều điều khoản hợp đồng.

Dự án cải tạo khu tập thể X1-26 Liễu Giai, Hà Nội

+	 Cơ bản hoàn thành công tác bồi thường GPMB để tiến hành thực hiện công tác  phá dỡ đến hết 31/12/2014 đạt 46/55 hộ dân.

+ Đang tiến hành xin cấp phép xây dựng và các thủ tục đầu tư khác để tiến hành triển khai thi công.

Dự án khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

+ Hoàn thành thi công xong phần thô của 52 căn hộ.

+	Thực hiện bàn giao cho khách hàng 17 căn hộ.

+ Đôn đốc việc hoán đổi các lô đất còn vướng mắc mặt bằng để tiếp tục triển khai.

Dự án Khu công viên văn hóa- Thể thao – Du lịch, quận 8, TP HCM

+ Phối hợp với đơn vị hợp tác kinh doanh để triển khai đầu tư xây dựng 4 block: B1, B2; A1& C1và kinh doanh giai đoạn 1 của dự án theo đúng Hợp đồng hợp tác đầu tư đã bán hết 819 căn/1.542 căn.

Dự án Khu đô thị mới Sông Đà – Hòa Bình, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

+	Hoàn thành phê duyệt nhiệm vụ QH điều chỉnh 1/500 giai đoạn 1 (28ha) của DA.

Dự án Khu đô thị mới Sông Đà – Tuyên Quang, TP Tuyên Quang

+	Đang lập quy hoạch chi tiết 1/500.

Dự án Tổ hợp Văn phòng – Thương mại – Căn hộ Green Diamond quận 2 -thành phố Hồ Chí Minh:

+	Hoàn thành công tác thỏa thuận chuyển đổi Chủ đầu tư, đang trình UBND TP chấp thuận.

+	Triển khai công tác QH TMB 1/500 và phương án kiến trúc công trình.

    - Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014 đã được kiểm toán: Đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2014, kết quả hoạt động SXKD và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Cụ thể một số chỉ tiêu chính:

  - Tổng tài sản						983.908.860.773,đ

  - Tài sản ngắn hạn					520.565.258.557,đ

  - Tài sản dài hạn					463.343.602.216,đ

  - Tổng nguồn vốn					983.908.860.773,đ

  - Nợ phải trả					  	649.185.483.129,đ

  - Vốn chủ sở hữu					334.723.377.644,đ

  - Vốn điều lệ 						200.000.000.000,đ

  - Tổng doanh thu					128.467.371.249,đ

  - Tổng lợi nhuận trước thuế				    4.217.165.041,đ

  - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		    2.697.925.443,đ

  - Lãi cơ bản trên cổ phiếu                                                      135,đồng

- Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

- Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty SDU hàng năm Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty sẽ quyết định tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của HĐQT, BKS hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Công ty áp dụng mức thù lao của HĐQT và BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 20/4/2014 thông qua như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị:

- TV HĐQT, Trưởng BKS được hưởng mức thù lao là: 	  5.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS được hưởng mức thù lao là: 	  	 3.000.000 đồng/tháng

Việc trả thù lao HĐQT, BKS của Công ty cụ thể như sau:

- Tổng thù lao của HĐQT, BKS năm 2014.

Đơn vị: VNĐ

| TT | Chức danh | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04 Thành viên HĐQT | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| 2 | Trưởng ban kiểm soát | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 3 | 02 Thành viên BKS | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
|  | Cộng quý | 93.000.000 | 93.000.000 | 93.000.000 | 93.000.000 |
|  | Tổng cộng năm | 372.000.000 |

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có giao dịch

- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có giao dịch

- Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Trong năm 2014 Công ty không có nội dung nào chưa được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản trị công ty.

- Báo cáo tài chính

- Ý kiến kiểm toán

- Đơn vị thực hiện kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C – là đơn vị có trong danh sách đủ điều kiện để kiểm toán cho Công ty theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Nhận xét của đơn vị kiểm toán: Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển đô thị Sông Đà tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo Quyết định 25/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính được kiểm toán

  - Các số liệu tài chính chủ yếu:

- Tổng tài sản						983.908.860.773 đồng

Trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn:					520.565.258.557 đồng

+ Tài sản dài hạn:					463.343.602.216 đồng

- Tổng nguồn vốn					983.908.860.773 đồng

Trong đó:

+ Nợ phải trả:						649.185.483.129 đồng

+ Vốn chủ sở hữu:					334.723.377.644 đồng

- Vốn điều lệ thực góp:					200.000.000.000 đồng

- Tổng doanh thu:					128.425.762.104 đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế:				     4.217.165.041 đồng

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	     2.697.925.443 đồng

( Có báo cáo kiểm  toán chi tiết kèm theo )

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu HĐQT. | Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty Hoàng Văn Anh |
| --- | --- |

# Text boxes

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG

GIÁM ĐỐC

CÁC PHÓ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG

KỸ THUẬT

PHÒNG

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG

HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

CHI NHÁNH

TP. HỒ CHÍ MINH

BAN QLDA NHÀ Ở SÔNG ĐÀ HÀ ĐÔNG

BAN QLDA NHÀ Ở

SÔNG ĐÀ HÀ NỘI

BAN KIỂM SOÁT

PHÒNG

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ