CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

# Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CTCP SÔNG ĐÀ 12

# NĂM 2015

# TÓM LƯỢC VỀ CÔNG TY, MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

## Tóm lược về Công ty:

Công ty cổ phần Sông Đà 12 tiền thân là Công ty cung ứng vật tư được thành lập theo Quyết định số 217/BXD-TCCB ngày 01/02/1980 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng - là doanh nghiệp nhà nước đơn vị thành viên của Tổng công ty Xây dựng Sông Đà (nay là Tổng công ty Sông Đà), trụ sở Công ty đóng tại Phường Tân Thịnh - Tỉnh Hoà Bình, với nhiệm vụ chính là cung cấp vật tư phục vụ thi công công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

- Ngày 26/03/1993, Công ty được thành lập lại và đổi tên thành Công ty Xây lắp - Vật tư - Vận tải Sông Đà 12 theo Quyết định số 135A/BXD-TCLĐ. Đến tháng 6 năm 1996 trụ sở Công ty chuyển về Nhà G9 - Thanh Xuân Nam - Q.Thanh Xuân - Hà Nội.

- Ngày 11/03/2002, Công ty đổi tên thành Công ty Sông Đà 12 theo Quyết định số 285/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng và chuyển trụ sở Công ty ra Tòa nhà Sông Đà tại Đường Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội.

- Ngày 30/12/2004, Công ty Sông Đà 12 được chuyển đổi thành Công ty cổ phần Sông Đà 12 theo Quyết định số 2098/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 13 (lần gần nhất) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp  Ngày 25/6/2014.

- Tên công ty			:   CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Tên tiếng Anh		:   Song Da No 12 Joint Stock Company

- Tên viết tắt			:   SONG DA No 12., JSC

- Mã chứng khoán		:   S12

- Vốn điều lệ			:   50.000.000.000 đồng (Năm  mươi tỷ đồng)

- Trụ sở	chính			:   Tầng 12 khối A, Tòa nhà Sông Đà, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại			:   04.35573681			Fax: 04.35573682

- Website				:   www.sd12.vn

    - Việc niêm yết:

- Ngày 03/01/2008, Công ty cổ phần Sông Đà 12 được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Trung trâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 01/QĐ-TTGDCKHN do Giám đốc Trung Tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp, với mã chứng khoán là S12.

- Số lượng cổ phiếu niêm yết		: 5.000.000 cổ phiếu

- Mệnh giá							: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Loại cổ phiếu niêm yết			: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày 16/01/2008, cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 12 (S12) được chính thức giao dịch tại Trung trâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (nay là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).

## Quá trình phát triển:

    - Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Kinh doanh bất động sản(trừ môi giới, định giá và sàn giao dịch bất động sản).

- Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá, máy móc, thiết bị thông thường, chuyên dùng, hàng container và hàng siêu trường siêu trọng;

- Tháo dỡ thiết bị, cấu kiện sắt thép, phương tiện vận tải thuỷ bộ;

- Sửa chữa, đóng mới phương tiện vận tải thuỷ;

- Thuê và cho thuê thiết bị máy, cầu trục, phương tiện vận tải thuỷ;

- Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 500kV;

- Đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành khai thác và kinh doanh nhà máy điện;

- Sửa chữa đại tu các phương tiện vận tải, máy xây dựng, gia công cơ khí phi tiêu chuẩn và kết cấu thép trong xây dựng;

- Vận chuyển hàng hoá, gia công chế biến gỗ dân dụng và xây dựng, khai thác nguyên liệu phi quặng;

- Xuất nhập khẩu nguyên vật liệu xây dựng, thiết bị xe máy, phương tiện vận tải;

- Sản xuất vỏ bao xi măng, phụ tùng, phụ kiện kim loại dùng cho xây dựng, cột điện ly tâm;

- Lắp đặt, vận hành và kinh doanh khí nén, mạng thông tin liên lạc (hữu tuyến và vô tuyến);

- Sản xuất và kinh doanh thép, xi măng, chất phụ gia bê tông, chế biến và kinh doanh than mỏ, xăng, dầu, mỡ, vật tư, thiết bị xây dựng;

- Quản lý, kinh doanh nhà, điện, nước sản xuất và sinh hoạt;

- Xây lắp các công trình giao thông, thuỷ điện, bưu điện, hệ thống điện đến 220kV, hệ thống cấp thoát nước công nghiệp, dân dụng;

- Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, nhà ở, giao thông (đường bộ, cầu cảng, sân bay), thuỷ lợi (đê, đập, kênh, mương, hồ chứa, trạm bơm), đường dây, trạm biến thế;

- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng không nung (trừ loại Nhà nước cấm).

## Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.

-	Hội đồng Quản trị	:	5 thành viên.

-	Ban kiểm soát		:	3 thành viên.

-	Ban lãnh đạo Công ty: 1 Tổng giám đốc, và 2 phó Tổng giám đốc, 01 Kế toán trưởng.

-	05 phòng ban Công ty: Tài chính – Kế toán, Tổ chức Hành chính, Kinh tế Kế hoạch, Cơ giới Vật tư, Quản lý Kỹ thuật.

-	04 Đơn vị trực thuộc: Xí nghiệp Sông Đà 12.2, Xí nghiệp Sông Đà 12.4, Xí nghiệp Sông Đà 12.11, Nhà máy gạch không nung.

- 05 đội xây lắp trực thuộc: Tổng đội 125, đội xây lắp số 2, đội xây lắp số 3, đội xây lắp số 6, đội xây lắp số 8.

-	05 Công ty liên Kết: Công ty CP Sông Đà Cao Cường, Công ty cổ phần Sông Đà Nguyên Lộc, Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mức, Công ty cổ phần Sông Đà Hoàng Liên, Công ty CP SXTM BMM.

# II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

(  Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Tiếp tục phát huy những nghành nghề truyền thống của Công ty như kinh doanh vật tư, vận tải hàng hóa siêu trường siêu trọng và sản xuất kinh doanh sản phẩm công nghiệp, Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 220kV, cung cấp điện, nước phục vụ các công trình thủy điện.

- Liên doanh, liên kết với một số công ty có bề dày kinh nghiệm về xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 500kV; xây lắp các công trình giao thông để dần tích lũy kinh nghiệm năng lực để về lâu dài công ty có thể chủ động tiếp thị đấu thầu các công trình loại này.

- Nâng cao năng lực máy móc thiết bị, thu hút đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề nhằm nâng cao tính cạnh tranh trong công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm trong những năm tiếp theo.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chế độ trách nhiệm, ban hành cơ chế điều hành, cơ chế phân phối lợi ích và hoạt động của Công ty để nâng cao trách nhiệm và khuyến khích người lao động và cổ đông đóng góp xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoàn thiện các quy chế, quy định để chỉ đạo, quản lý và giám sát các hoạt động SXKD của Công ty.

# III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM.

## 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

a, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

- Tổng giá trị SXKD thực hiện 59,7 tỷ đồng/KH năm 200 tỷ đồng, đạt 30%.

- Doanh thu thực hiện 54,67 tỷ đồng/KH năm 194 tỷ đồng, đạt 28,2%.

- Các khoản nộp Nhà nước thực hiện 5,42 tỷ đồng/KH năm 6,8 tỷ đồng, đạt 79,6%.

- Lợi nhuận thực hiện - 48,19 tỷ đồng.

- Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015 là 2,38 tỷ đồng.

- Tổng tài sản (tương ứng Tổng nguồn vốn) tại ngày 31/12/2015 là 290,82 tỷ đồng.

- Tổng số lao động làm việc bình quân/năm: 391 người.

- Thu nhập bình quân 1 người/tháng đạt 4,6 triệu đồng bằng 95,6% KH năm.

b, Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch.

* Về sản xuất kinh doanh :

- Giá trị xây lắp thực hiện cả năm đạt 25,97 tỷ đồng, bằng 15% KH năm. Giá trị xây lắp không hoàn thành kế hoạch đã đề ra, nguyên nhân chủ yếu là do Công ty đã không hoàn thành tiến độ thi công công trình trọng điểm của Công ty trong năm 2015 là Hệ thống cấp nước ngọt - Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, công trình dự kiến chiếm tỷ trọng khoảng 45% kế hoạch năm nhưng giá trị thực hiện chỉ đạt ≈7% kế hoạch do Chủ đầu tư thay đổi thiết kế, chậm bàn giao mặt bằng nên đến ngày 26/12/2015 mới có thể khởi công xây dựng phần tuyến ống. Các công việc còn lại khối lượng thực hiện không nhiều: chỉ khoảng 4-5 tỷ đồng/công trình. Trong khi công ty chưa tiếp thị được công việc khác để bù đắp quỹ công việc bị thiếu hụt.

- Trong năm 2015, Công ty đã liên danh tham gia đấu thầu 09 gói thầu nhưng đều không trúng thầu do tính cạnh tranh cao, các nhà thầu giảm giá quá thấp.

- Chưa tìm được đối tác chuyển nhượng Dây chuyền sản xuất gạch đã đầu tư.

* Về công tác đầu tư :

- Về đầu tư tài chính : Tính đến thời điểm 31/12/2015, tổng giá trị đầu tư tài chính của Công ty tại các đơn vị là 11,82 tỷ đồng. Năm 2015, Công ty đã phải trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính lũy kế là 4,48 tỷ đồng, trong đó trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn là 3,576 tỷ đồng và trích lập dự phòng đầu tư tài chính ngắn hạn là 903 triệu đồng.

- Về đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phương tiện phục vụ thi công xây lắp: Chưa thực hiện. do giá trị kế hoạch đầu tư chủ yếu phục vụ tại công trình xây lắp Hệ thống cấp nước ngọt Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 nhưng công trình chậm triển khai do Chủ đầu tư thay đổi thiết kế chưa thực sự cần số thiết bị phương tiện này.

* Về công tác tài chính, thu vốn :

Năm 2015, mặc dù Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý giá thành, đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn các công trình tuy vậy toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu như : doanh thu, lợi nhuận, thu tiền về tài khoản đều không đạt kế hoạch đề ra. Công ty bị thua lỗ giá trị 48,19 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đến thời điểm 31/12/2015 chỉ còn 2,38 tỷ đồng. Cụ thể như sau :

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ toàn Công ty thực hiện đạt 54,67 tỷ đồng, bằng 28,2% KH năm. Giá trị doanh thu thực hiện đạt thấp là do :

+ Giá trị sản xuất kinh doanh năm 2015 chỉ đạt 59,7 tỷ đồng do vậy doanh thu phát sinh từ sản lượng thực hiện trong năm cũng đạt thấp tương ứng.

+ Nhiều công trình có giá trị dở dang tồn tại từ lâu nhưng công ty chưa có biện pháp đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thu vốn vì vậy đã không xác định được doanh thu trong năm 2015 như như : Đường dây 110kV đấu nối Thủy điện Sập Việt vào lưới điện quốc gia (3,8 tỷ đồng), Đường vào trung tâm Nhiệt điện Thái Bình (1,2 tỷ đồng), Lọc hóa dầu Nghi Sơn (3,0 tỷ đồng), Tthủy điện Huội Quảng (29,78  tỷ đồng),...

+ Một số công trình thi công xong, khi quyết toán bị Chủ đầu tư cắt giảm khối lượng trong năm 2015 như công trình Đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông (3,17 tỷ đồng), Đường dây 220kV Hủa Na - Thanh Hóa (0,9 tỷ đồng), Gói 9 XM Bút Sơn (235 triệu đồng).

- Công tác thu hồi vốn :

+ Trong năm Công ty đã tập trung quyết liệt giải quyết những vướng mắc khó khăn tại các công trình có giá trị dở dang và công nợ tồn đọng lớn như: Gói thầu số 9 - NMXM Bút Sơn 2, công trình Thủy điện Huội Quảng,... Đẩy mạnh việc thi công và thanh toán thu hồi vốn tại một số công trình như: Công trình Đường dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái, Trạm biến áp 110kV Cẩm Khê - Phú Thọ, Đường dây 110kV Mường So - Phong Thổ (Lai Châu); Đường dây 0,4kV+ công tơ tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

+ Tuy nhiên công tác thu vốn chưa hiệu quả để tồn đọng nhiều, bên cạnh các nguyên nhân khách quan như chủ đầu tư thiếu vốn cố tình chây ỳ trong công tác nghiệm thu thanh toán thì còn có nguyên nhân chủ quan là do đội ngũ cán bộ làm công tác lập hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu thanh toán và thu vốn của công ty nhìn chung còn chậm, do trình độ cán bộ còn yếu và thiếu và chưa thực sự bám sát công việc (lực lượng gián tiếp đông nhưng thực sự có khả năng tổ chức thu vốn không nhiều).

+ Công ty chủ yếu giải quyết được các khoản công nợ, dở dang phát sinh trong kỳ có tính chất luân chuyển, còn các khoản công nợ dở dang từ các năm trước chuyển sang có tính chất kho đòi, Công ty gần như chưa có biện pháp thu hồi vốn hiệu quả. Giá trị dở dang và công nợ phải thu toàn Công ty lớn (118,84 tỷ đồng, trong đó: dở dang là 54,8 tỷ đồng, công nợ 63,68 tỷ đồng) đã làm thâm hụt nghiêm trọng nguồn vốn của Công ty. Một số công trình công nợ dở dang kéo dài trong nhiều năm :

* Thủy điện Huội Quảng (29,78 tỷ đồng), nguyên nhân do đội ngũ cán bộ thu vốn thiếu và yếu.

* Thủy điện Sử Pán (8,6 tỷ đồng), nguyên nhân do Chủ đầu tư hiện đang mất cân đối thanh toán (nợ ngân hàng 600 tỷ đồng) trong năm 2015 không có khả năng thu (Sông Đà - Hoàng Liên).

* Thủy điện Sập Việt (6,2 tỷ đồng), Chủ đầu tư thiếu vốn thanh toán.

* Nhiệt điện Thái Bình 2 (phần đường vào trung tâm điện lực và phần sân thi công số 2 (3,4 tỷ đồng).

* Công trình Lọc hóa dầu Nghi Sơn (3,0 tỷ đồng).

* Thủy điện Bắc Hà (2,26 tỷ đồng), TĐ Nậm Chiến 2+Nậm Công+Nậm Sọi (2,85 tỷ đồng).

* Nhà máy Ferocrom Nam Việt : 1,9 tỷ đồng, Dự án Ferocrom đã dừng hoạt động, Công ty mẹ là tập đoàn Nam Việt có trụ sở tại Thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang, Công ty đã nhiều lần phát văn bản đòi nợ nhưng không có hiệu quả).

* Công trình Texhong : 3,6 tỷ đồng.

+ Công tác thu hồi công nợ cá nhân gần như không có biến chuyển, mặc dù trong năm 2015, Công ty đã tổ chức rất nhiều các cuộc họp với các đội trưởng, các cá nhân có liên quan đến các khoản công nợ để tìm biện pháp tháo gỡ, tuy nhiên kết quả đạt được rất thấp. Tổng giá trị tạm ứng và công nợ phải thu khác đến ngày 31/12/2015 là: 67,3 tỷ đồng.

- Lợi nhuận năm 2015 toàn Công ty lỗ 48,19 tỷ đồng, nguyên nhân do không hoàn thành kế hoạch doanh thu, thu vốn dẫn đến không bù đắp được chi phí lãi vay, chi phí quản lý, mặt khác do Công ty thiếu hụt nguồn vốn thanh toán trả BHXH và nộp thuế chậm dẫn đến phát sinh chi phí phạt chậm nộp BHXH (952 triệu đồng), chậm nộp thuế (1,7 tỷ đồng), một số khoản chi phí phát sinh từ những năm trước chuyển sang hạch toán năm nay (khoảng 18,2 tỷ đồng), các khoản chi phí bất biến trong kỳ (khoảng 15 tỷ đồng). Dây chuyền sản xuất gạch nhẹ không hoạt động kể từ khi đầu tư đến nay làm cho công ty thua lỗ bình quân 3 tỷ đồng/năm.

- Tình hình tài chính của Công ty bị mất cân đối, khả năng thanh toán các khoản công nợ đến hạn khách hàng, nợ thuế, bảo hiểm xã hội không đảm bảo, lãnh đạo công ty gặp rất nhiều áp lực do Công ty chiếm dụng vốn của các khách hàng góp vốn mua các căn hộ tại Chung cư BMM từ các năm 2009, 2010, 2011 với giá trị hơn 30 tỷ đồng, đến nay không có khả năng thanh toán cho khách hàng.

- Việc thực hiện công tác hoàn thuế GTGT phần việc cung cấp tro bay phục vụ thi công TĐ Xekaman 1 của NM Gạch còn chậm, theo kế hoạch phải thực hiện xong trong tháng 7 nhưng cho đến này vẫn chưa thực hiện được.

## 2. Tổ chức nhân sự.

a. Danh sách ban điều hành.

Ông Hoàng Văn Thái - Tổng giám đốc

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

- Ngày, tháng, năm sinh: 12/8/1962

- Quê quán: Quỳnh Ngọc – Quỳnh Phụ – Thái Bình

- Chỗ ở hiện nay: Phường Nhân Chính – Thanh Xuân - Hà Nội

- Nghề nghiệp: Kỹ sư Cơ khí Động lực

- Quá trình công tác:

+ 8/1985 – 02/5/1988: Cán bộ Kỹ thuật Xí nghiệp xe ca Sông Đà - TCTXây dựng thủy điện Sông Đà;

+ 7/1986 - 1/1991: Phó phòng kỹ thuật, Đội trưởng đội xe kinh doanh – Xí nghiệp xe ca Sông Đà ;

+ 1/1991 - 12/1994: Phó giám đốc chi nhánh – Công ty vận tải Sông Đà;

+ 1/1995 – 31/3/2004: Giám đốc Công ty Sông Đà 808 - Công ty TNHH MTV Sông Đà 8;

+ 9/7/2007 - 9/2007: Phó phòng Cơ giới Vật tư - Công ty CP Sông Đà 12;

+ 9/2007 - 12/2009: Trưởng phòng Cơ giới Vật tư - Công ty CP Sông Đà 12;

+ 01/2010 – 5/2014: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 12;

+ 5/2014 - đến nay: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 12.

- Số cổ phần nắm giữ: 500.000 cổ phần.

+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: Không

+ Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: 500.000 cổ phần

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Ông Trịnh Khải - Phó Tổng giám đốc

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

- Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1957

- CMT số: 111360179     - Công an  Hà nội cấp ngày 23/07/2009

- Quê quán: Xã Cự Khê - Huyện Thanh Oai - Tỉnh Hà Tây

- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 30 Phố Trưng Nhị - Hà Đông - Hà Nội

- Nghề nghiệp: Kỹ sư thuỷ lợi

- Quá trình công tác:

+ 1979 - 1991: Cán bộ Đội trưởng Công ty Công trình ngầm

+ 1991 - 1995: Cán bộ Kỹ thuật Công ty Xây lắp Vật tư Vận tải Sông Đà

+ 1995 - 1997: Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật Công ty XL Vật tư VT Sông Đà

+ 1998 - 2001: Giám đốc Xí nghiệp 12-5 Công ty Sông Đà 12

+ 2001 - 2005: Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật Công ty Sông Đà 12

+ 2005 đến nay: Phó Tổng Giám đốc CTCP Sông Đà 12

- Số cổ phần nắm giữ: 500.000 cổ phần

+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: Không

+ Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: 500.000 cổ phần

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Ông Nguyễn Duy Hùng - Phó tổng giám đốc Công ty

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

- Ngày, tháng, năm sinh: 24/11/1980

- Quê quán: Minh Lãng – Vũ Thư - Thái Bình

- Chỗ ở hiện nay: Mộ Lao – Trần Phú – Hà Đông - Hà Nội

- Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế.

- Quá trình công tác:

+ 9/2002 - 9/2004 : Cán bộ phòng KTKH Công ty cổ phần Sông Đà 12;

+ 9/2004 - 2/2008: Trưởng ban KTKH Xí nghiệp Sông Đà 12.5;

+ 2/2008 - 9/2010: Phó Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 12.5;

+ 9/2010 - 5/2012: Trưởng phòng KTKH Công ty CP Sông Đà 12;

+ 5/2012 - 1/2013: Trợ lý Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng QLTH – CTCP Sông Đà 12;

+ 1/2013 - nay: Phó tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 12

- Số cổ phần nắm giữ: Không

+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: Không

+ Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: Không

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Ông Nguyễn Văn Hải - Kế toán trưởng Công ty

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

- Ngày, tháng, năm sinh: 06/12/1978

- Quê quán: Nghĩa Lộ - Cát Hải - Hải Phòng

- Chỗ ở hiện nay: Nhà số 8A ngõ 6 Ao Sen - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội

- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính kế toán kiểm toán

- Quá trình công tác:

+ 11/2001 - 3/2002: Kế toán tổng hợp Công ty xây lắp năng lượng Sông Đà 11

+ 4/2002 - 10/2003: Trưởng ban Kế toán Nhà máy Thuỷ điện Nà Lơi

+ 11/2003 - 4/2007: Kế toán trưởng Trung tâm thí nghiệm điện - Công ty xây lắp năng lượng Sông Đà 11

+ 4/2007 - 8/2010: Uỷ viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng Công ty CP kỹ thuật điện Sông Đà

+ 8/2010 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Sông Đà 12

- Số cổ phần nắm giữ: Không

+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: Không

+ Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: Không

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

b, Những thay đổi trong ban điều hành.

Không có.

## 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.

## Về đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phương tiện phục vụ thi công xây lắp: Chưa thực hiện. do giá trị kế hoạch đầu tư chủ yếu phục vụ tại công trình xây lắp Hệ thống cấp nước ngọt Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 nhưng công trình chậm triển khai do Chủ đầu tư thay đổi thiết kế chưa thực sự cần số thiết bị phương tiện này.

## 4. Tình hình tài chính.

Các chỉ tiêu chủ yếu.

| Chỉ tiêu | Năm 2014 | Năm 2015 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Tổng tài sản | 366.839.066.809 | 404.556.900.409 |  |
| 2. Doanh thu thuần | 153.096.501.812 | 49.520.474.531 |  |
| 3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh | (12.962.724.156) | (45.409.500.080) |  |
| 4. Lợi nhuận khác | (2.239.562.313) | (2.784.431.593) |  |
| 5. Lợi nhuận trước thuế | (15.202.286.469) | (48.193.931.673) |  |
| 6. Lợi nhuận sau thuế | (15.202.286.469) | (48.193.931.673) |  |
| 7. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 0% | 0% |  |

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

A, Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành là: 5.000.000 cổ phần, số cổ phần chuyển nhượng tự do là: 5.000.000 cổ phần, số phần bị hạn chế chuyển nhương là: 0 cổ phần.

B, Cơ cấu cổ đông: Tính đến ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2016

| TT | Loại hình cổ đông | Số lượng cổ đông | Số cổ phiếu sở hữu | Tỷ lệ sở hữu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Trong nước |  |  |  |
| 1 | Các cổ đông lớn | 2 | 3.650.000 | 73% |
| - | Tổng công ty Sông Đà |  | 2.450.000 | 49% |
| - | Tổng công ty xi măng VN |  | 1.200.000 | 24% |
| 2 | Các tổ chức pháp nhân khác | 8 | 600 | 0,012% |
| 3 | Cá nhân | 428 | 1.202.900 | 24,058% |
| II | Nước ngoài |  |  |  |
| 1 | Cá nhân | 8 | 133.500 | 2.67% |
| 2 | Tổ chức | 1 | 13.000 | 0,26% |
|  | Tổng cộng: | 449 | 5.000.000 | 100% |

(Nguồn dữ liệu lấy theo danh sách cổ đông của Công ty do trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp)

c, Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm không phát sinh đợt tăng vốn cổ phần, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu.

d, Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không phát sinh giao dịch trong năm.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC.

- Trong năm 2015, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2015 - 2020.

- Triển khai thực hiện lộ trình tái cấu trúc từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc theo phương án đã được phê duyệt nhằm thu gọn các đầu mối quản lý và sắp xếp nhân lực phù hợp với điều kiện hiện tại của Công ty: Đã tổ chức rà soát, định biên, bổ sung nhân lực các phòng chức năng Khối Cơ quan Công ty; Giải thể 1 đơn vị trực thuộc hoạt động SXKD không hiệu quả trong nhiều năm; Tổ chức lại, điều chỉnh bổ sung nhân lực cho các đội xây lắp trực thuộc; Tinh giảm 1/3 lực lượng gián tiếp, đến nay Công ty cơ cấu tổ chức gồm có 02 chi nhánh, 01 nhà máy, 01 Ban chỉ huy công trường và 04 đội xây lắp với tổng số CBCNV trong danh sách đến 31/12/2015 là 154 người (trong đó CBCNV khối Cơ quan Công ty là 37 người, chưa bao gồm BCH công trường Thái Bình 14 người).

- Xây dựng và ban hành lại các quy chế tiền lương gián tiếp của Công ty và các Xí nghiệp theo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo tính thu hút và phù hợp với năng lực và từng vị trí công tác.

- Tiếp tục thực hiện nghỉ luân phiên để giảm bớt chi phí quản lý của Công ty.

- Duy trì công tác giao ban hàng tuần, hàng tháng tại Cơ quan Công ty và các công trường nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, các mục tiêu tiến độ các công trình, công tác thu hồi vốn để có những điều chỉnh và chỉ đạo kịp thời.

- Về công tác tổ chức và nhân sự: Đã tiếp nhận tuyển dụng được 11 người; Điều động nội bộ 11 lượt người; Chấm dứt HĐLĐ và chuyển công tác là 46 người; Bổ nhiệm 02 chức danh Phó phòng Công ty; Thành lập và ổn định công tác nhân sự Ban chỉ huy công trường Nhiệt điện Thái Bình 2 để tổ chức thi công Hệ thống cấp nước ngọt là công trình trọng điểm của công ty trong năm 2016; Giải quyết thanh toán chế độ cho 27 người lao động đã có quyết định chấm dứt HĐLĐ từ năm 2011 đến năm 2013 với số tiền 210,3 triệu đồng. Việc chốt sổ BHXH cho người lao động còn chậm do Công ty chưa thanh toán được số tiền nợ bảo hiểm xã hội.

- Công tác an toàn và bảo hộ lao động đã được thực hiện nghiêm túc nên ở các đơn vị trực thuộc cũng như các công trình trọng điểm của Công ty không xảy ra vụ tai nạn lao động nào. Tại các đơn vị và các công trường trọng điểm các cán bộ an toàn cùng các an toàn - vệ sinh viên thường xuyên theo dõi và kiểm tra đảm bảo tình trạng vi phạm quy trình và biện pháp an toàn lao động. Công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt thiên tai được thực hiện đầy đủ từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc và các công trình trọng điểm.

# IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

1.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.

Năm 2015 thực sự là năm hết sức khó khăn đối với Công ty CP Sông Đà 12, ngoài chịu tác động ảnh hưởng mạnh mẽ từ tình hình khó khăn chung về việc làm, nguồn vốn do nền kinh tế thế giới và trong nước mang lại, về chủ quan : Công ty chưa hoàn thành tiến độ thi công các công trình. Công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm nguồn công việc mới không đạt kết quả cao; Việc tiếp cận nguồn vốn cũng gặp khó khăn do kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ; Công tác thu vốn còn chậm và chưa hiệu quả để tồn đọng nhiều công nợ và giá trị dở dang lớn, kéo dài trong nhiều năm, công tác tái cấu trúc doanh nghiệp tiến hành chậm và chưa triệt để. Các tồn tại đó cộng với tiềm ẩn rủi ro của các năm trước chuyển sang năm tài chính đã làm cho Công ty thua lỗ, không bảo toàn và phát triển nguồn vốn Công ty.

Song bên cạnh những khó khăn và thách thức, trong năm qua Công ty CP Sông Đà 12 đã luôn nhận được sự chỉ đạo, định hướng và quan tâm giúp đỡ về mọi mặt của TCT Sông Đà, TCT công nghiệp xi măng Việt Nam với vai trò là cổ đông lớn, sự hợp tác của các đơn vị bạn trong Tổng công ty Sông Đà, các đối tác kinh doanh và các cổ đông. Tập thể Ban Giám đốc và CBCNV trong toàn Công ty đã nỗ lực, khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 với kết quả như sau:

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- Tổng giá trị SXKD thực hiện 59,7 tỷ đồng/KH năm 200 tỷ đồng, đạt 30%.

- Doanh thu thực hiện 54,67 tỷ đồng/KH năm 194 tỷ đồng, đạt 28,2%.

- Các khoản nộp Nhà nước thực hiện 5,42 tỷ đồng/KH năm 6,8 tỷ đồng, đạt 79,6%.

- Lợi nhuận thực hiện - 48,19 tỷ đồng.

- Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015 là 2,38 tỷ đồng.

- Tổng tài sản (tương ứng Tổng nguồn vốn) tại ngày 31/12/2015 là 290,82 tỷ đồng.

- Tổng số lao động làm việc bình quân/năm: 391 người.

- Thu nhập bình quân 1 người/tháng đạt 4,6 triệu đồng bằng 95,6% KH năm.

* Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015; trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm được Pháp luật, Điều lệ Công ty quy định, trong năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ (hàng quý), ký và ban hành 50 Nghị quyết, Quyết định để làm cơ sở cho Tổng giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng quản trị đều được ban hành trên cơ sở tuân thủ đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT để các thành viên chủ động, sáng tạo trong công việc được giao.

- Tổ chức mời Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty và các Ban chức năng Tổng công ty Sông Đà làm việc cùng Ban lãnh đạo Công ty để định hướng, tìm các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho Công ty trong công tác tìm kiếm việc làm và thu hồi công nợ trong Tổng công ty.

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định của Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Hàng quý HĐQT đã tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề ra kế hoạch, giải pháp để thực hiện kế hoạch quý tiếp theo và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Chỉ đạo, giám sát thực hiện đối với Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chuyên môn một số nội dung chính :

+ Chỉ đạo, giám sát việc triển khai, thực hiện các vấn đề, nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với các nội dung chính như việc triển khai Kế hoạch SXKD năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

+ Chỉ đạo, giám sát việc Ban Tổng giám đốc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị chi tiết đến từng lĩnh vực liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

+ Chỉ đạo, giám sát việc rà soát lại toàn bộ các khoản công nợ khó đòi của các tổ chức, cá nhân trong toàn Công ty và lên phương án từng bước thu hồi.

+ Chỉ đạo, giám sát việc cân đối thanh khoản, việc hoàn trả nợ, đàm phán với các tổ chức tín dụng ngân hàng để vay vốn phục vụ SXKD.

+ Chỉ đạo, giám sát việc thuê đơn vị kiểm toán đánh giá thực trạng tình hình tài chính công ty, đánh giá các rủi ro tài chính công ty đến thời điểm 31/3/2015 và thực hiện tư vấn tài chính công ty nhằm đưa công ty dần vượt qua các khó khăn.

+ Chỉ đạo, giám sát việc xem lại toàn bộ các khoản thu - chi tài chính liên quan đến Dự án chung cư BMM, trên cơ sở đó cân đối dần nguồn vốn thanh toán để bàn giao các căn hộ cho các khách hàng .

+ Chỉ đạo, giám sát việc rà soát, đánh giá lại mô hình tổ chức quản lý toàn Công ty, nguồn nhân lực Công ty, từ đó xây dựng phương án tái cơ cấu sắp xếp các đơn vị trực thuộc, nguồn nhân lực toàn công ty đảm bảo tinh gọn nhưng vẫn hiệu quả, đúng quy định của Pháp luật và quyền lợi của người lao động.

- Thường xuyên bàn bạc, trao đổi với Ban kiểm soát; thông qua những ý kiến góp ý của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị cân nhắc trước khi đưa ra các Quyết định.

2.	Đánh giá của Hội đồng Quản trị về  hoạt động của Ban giám đốc.

Ban giám đốc công ty luôn bám sát các mục tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra, thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Lỗ lực tìm kiếm thêm các gói thầu, tích cực trong công tác thu hồi công nợ, cân đối sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hiện có, chặt chẽ trong công tác quản lý nội bộ, tuân thủ các quy chế nội bộ và các quy định của Pháp luật.

3.	Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị trong năm 2016.

* Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2016:

- Tổng giá trị SXKD :  	150,00 tỷ đồng.

- Giá trị đầu tư : 	8,58 tỷ đồng.

- Doanh thu : 	164,50 tỷ đồng.

- Các khoản nộp Nhà nước :	9,80 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế :	1,78 tỷ đồng.

- Vốn điều lệ : 	50,00 tỷ đồng.

-  Tổng số lao động làm việc BQ năm :	320 người.

- Thu nhập bình quân 1 người/tháng :  	4,63 triệu đồng.

* Mục tiêu, nhiệm vụ chính và biện pháp thực hiện

- Chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty thực hiện các mục tiêu chính sau:

+ Thi công hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng công trình Hệ thống cấp nước ngọt - công trình Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và công trình đường dây 500Kv Vĩnh tân rẽ Sông Mây, đường dây 220 Kv Bảo Thắng - Yên Bái, vận hành điện nước tại thủy điện Huội Quảng theo đúng yêu cầu của hợp đồng.

+ Hoàn thành công tác hoàn thuế VAT cung cấp Tro bay tại công trình thủy điện Xekaman 1.

+ Hoàn thành thu vốn đối với các hạng mục chi phí trực tiếp khác tại công trình thủy điện Tuyên Quang

+ Cân đối nguồn vốn Bàn giao căn hộ BMM và trả tiền cho khách hàng theo cam kết.

+ Thu hồi công nợ kịp thời đối với các công trình đang thi công và các khoản công nợ còn tồn tại để có nguồn vốn thanh toán tiền nợ Thuế, Bảo hiểm xã hội, Cổ tức đảm bảo quyền lợi cho người lao động và cho các cổ đông.

+ Có phương án cụ thể và quyết liệt trong việc thu hồi các khoản công nợ cá nhân tồn đọng.

- Xác định trong năm 2016 và 2017 công ty không thể đấu thầu độc lập vì vậy công ty tập trung thường xuyên tiếp cận với Tổng công ty Sông Đà, các đối tác  Công ty CP Sông Đà 11, Công ty CP Dịch vụ xây lắp Sông Đà, Công ty CP Sông Đà 9, TCT Công nghiệp Xi măng Việt Nam..., tìm kiếm công việc cho năm 2016 và các năm tiếp theo.

- Hoàn thành công tác tái cấu trúc lại Công ty theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua và được cổ đông lớn TCT Sông Đà phê duyệt.

- Tăng cường công tác quản trị, nhận định sớm những rủi ro để ngăn chặn kịp thời biểu hiện lãng phí, tăng cường công tác tiết kiệm, nâng cao hiệu quản SXKD.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a, Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị

- Hội đồng Quản trị: 05 thành viên Hội đồng Quản trị; trong đó có 1 thành viên không điều hành, 1 thành viên độc lập.

* Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chánh văn phòng Tổng công ty Sông Đà.

Sinh ngày: 22 tháng 03 năm 1974.

Số CMTND: 017000093           Cấp ngày 13/01/2010.        Tại: Hà Nội.

Chỗ ở hiện nay: Phòng 1109, Tòa nhà Sông Đà - Hà Đông, Văn Quán,   Hà Nội.

Chức vụ: Chánh Văn phòng Tổng công ty Sông Đà.

Nghề nghiệp: Kỹ sư Thủy Lợi, Thạc sĩ QTKD.

Đơn vị công tác: Tổng công ty Sông Đà.

Trình độ văn hoá: Kỹ sư Thủy Lợi, Thạc sĩ QTKD.

Lý luận chính trị: Cao cấp.

Dân tộc: Kinh	                                          Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 02/09/2001

Ngày chính thức: 02/09/2002

- Quá trình công tác

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác |
| --- | --- |
| Từ 1998 - 2002 | Cán bộ phòng Kỹ thuật Công ty Xây lắp Vật tư vận tải Sông Đà 12, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Sông Đà 12. |
| Từ 01/07/2002 đến 22/06/2007 | Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công Ty Sông Đà , Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, UVBCH Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà |
| Từ T7 / 2007 đến T10/2008 | Đi học đào tạo tiếng Anh tại trường Đại học sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội |
| Từ T10/2008 đến T7/2010 | Học Thạc sỹ tại trường đào tạo quản trị kinh doanh EASB - Singapore |
| Từ T8/2010 đến T11/2011 | Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà khóa IX , Giám đốc Ban Đối ngoại Tổng công ty. |
| Từ T11/2011 đến nay | Ủy viên Ban chấp hành Tổng công ty Sông Đà khóa X , Chánh Văn phòng Tổng công ty Sông Đà. |
| Từ T4/2015 đến nay | Chủ tịch HĐQT CTCP Sông Đà 12. |

- Số cổ phần nắm giữ: 1.200.000 cổ phần

+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

+ Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: 1.200.000 cổ phần

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

* Ông Hoàng Văn Thái - TV Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

(Đã trình bày ở danh sách nhân sự Ban giám đốc điều hành).

* Ông Nguyễn Duy Hùng - TV Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc

(Đã trình bày ở danh sách nhân sự Ban giám đốc điều hành).

* Ông Lê Xuân Khôi - Thành viên Hội đồng quản trị

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị CTCp Sông Đà 12.

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Quy hoạch quản lý Đầu tư Xây dựng – Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Sinh ngày: 20-04-1972				Nơi sinh: Thanh Hóa

Số CMTND: 011989282     		Cấp ngày 10/5/2007     Tại: Hà Nội

Chỗ ở hiện nay: Số 9 lô 2C Khu đô thị Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Chức vụ: Trưởng phòng Qui hoạch và Quản lý Đầu tư xây dựng Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam. Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM đô thị xi măng Hải Phòng.

Nghề nghiệp:

+ Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Cử nhân kinh tế quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản.

Đơn vị công tác: Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM).

Trình độ văn hoá: Đại học

Dân tộc: Kinh	  Tôn giáo: Không.

Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Văn phòng VICEM, Bí thư Chi bộ Qui hoạch và Quản lý Đầu tư xây dựng.

- Quá trình công tác

| Thời gian | Chức vụ | Đơn vị công tác |
| --- | --- | --- |
| 1. Về công tác Đảng |
| Từ năm 2005 đến năm 2006 | Phó Bí thư Chi bộ P. Qui hoạch và Quản lý Đầu tư xây dựng | Tổng công ty công nghiệp xi măng VN |
| Từ tháng 9/2013 đến nay | Bí thư Chi bộ Phòng Qui hoạch và Quản lý Đầu tư xây dựng. | Tổng công ty công nghiệp xi măng VN |
| Từ tháng 11/2014 đến nay | UV BCH Đảng bộ Khối văn phòng Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam | Tổng công ty công nghiệp xi măng VN |
| 2. Về công tác chính quyền |
| Từ tháng 8/1995 đến tháng 6/2009 | Chuyên viên Phòng Qui hoạch và Quản lý Đầu tư xây dựng. | Tổng công ty công nghiệp xi măng VN |
| Từ tháng 7/2009 đến nay | Phó trưởng phòng Qui hoạch và Quản lý Đầu tư xây dựng. | Tổng công ty công nghiệp xi măng VN |
| Từ tháng 6/2011 đến nay | Kiêm nhiệm thêm UV HĐQT Công ty cổ phần VICEM đô thị xi măng Hải Phòng. | Tổng công ty công nghiệp xi măng VN |
| Từ tháng 01/2015 đến nay | Trưởng phòng Qui hoạch và Quản lý Đầu tư xây dựng. | Tổng công ty công nghiệp xi măng VN |
| Từ tháng 4/2015 - nay | Thành viên HĐQT CTCP Sông Đà 12 |  |

- Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: 1.200.000 cổ phần.

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

* Ông Đỗ Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị CTCp Sông Đà 12.

Sinh ngµy: 30/11/1959

Sè CMND :  112368926 - Do C«ng an  Hµ Néi cÊp ngµy 13/12/2010

Chç ë hiÖn nay: Sè 12, ngâ 3 Phïng H­ng, Phóc La, Hµ §«ng, Hµ Néi

Chøc vô: Chñ tÞch H§QT C«ng ty CP S«ng §µ 12

NghÒ nghiÖp			: Kü s­ x©y dùng

§¬n vÞ c«ng t¸c		: C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 12

Tr×nh ®é v¨n ho¸		: §¹i häc

D©n téc				: Kinh	  			T«n gi¸o: Kh«ng.

- Quá trình công tác

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chøc vô, §¬n vÞ c«ng t¸c |
| --- | --- |
| 1985 - 1987 | Tr­ëng Ban Kü ThuËt - C«ng ty X©y l¾p N¨ng l­îng S«ng §µ |
| 1987 - 1988 | §éi tr­ëng ®éi XL c«ng tr×nh - C«ng ty X©y l¾p N¨ng l­îng S«ng §µ |
| 1989 - 1992 | Tr­ëngNgµnh n­íc kiªm BÝ th­ §TN - C«ng ty X©y l¾p N¨ng l­îng S«ng §µ |
| 1992 - 1995 | Tr­ëng phßng VT – KH - C«ng ty S«ng §µ 12 |
| 1996 - 2002 | Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp S«ng §µ 12.3 - C«ng ty S«ng §µ 12 |
| 2002 - 2005 | Phã gi¸m ®èc c«ng ty - C«ng ty S«ng §µ 12 |
| 7/2005 - 6/2007 | Tæng Gi¸m ®èc c«ng ty - C«ng ty CP S«ng §µ 12 |
| 7/2007 - 2/2008 | Chñ tÞch H§QT kiªm Tæng gi¸m ®èc - C«ng ty CP S.§µ 12 |
| 2/2008 - 6/2009 | Chñ tÞch H§QT - C«ng ty CP S«ng §µ 12 |
| 6/2009 - 4/2012 | Chñ tÞch H§QT kiªm Tæng gi¸m ®èc - C«ng ty CP S.§µ 12 |
| 4/2012 – 4/2015 | Chñ tÞch H§QT - C«ng ty CP S«ng §µ 12 |
| 4/2015 - nay | TV HĐQT CTCP Sông Đà 12 |

- Số cổ phần nắm giữ: 10.000 cổ phần

+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: 10.000 cổ phần

+ Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: 0 cổ phần

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

b, Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 không có tiểu ban trực thuộc, các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo sự phân công của TV Hội đồng quản trị.

c, Hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Thực hiện theo đúng Điều lệ công ty, pháp luật và Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các công ty niêm yết. Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty CP Sông Đà 12 tổ chức họp 4 lần.

d, Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Trong thành phần Hội đồng quản trị Công ty đương nhiệm có 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, giữ vai trò là thành viên giám sát và phản biện khi cần thiết đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị, nhằm đảm bảo Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, phù hợp với chủ trương, định hướng đã đề ra của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị. Trong năm 2015, thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện tốt vai trò này.

2. Ban kiểm soát.

a, Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 12 gồm 3 thành viên:

* Ông Vũ Đức Quang - Trưởng Ban kiểm soát

- Đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Sông Đà đầu tư tại Công ty CP Sông Đà 12.

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Trưởng phòng tài chính kế toán - BQL dự án Toà nhà hỗn hợp HH4 Mỹ Đình - Tổng công ty Sông Đà.

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/8/1967

- Quê quán: Thị trấn Nho quan - Ninh Bình

- Chỗ ở hiện nay: Phòng 605 - Chung cư 27 Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế

- Quá trình công tác:

+ 1991 - 9/1992: Cán bộ Tài chính kế toán - Công ty thi công cơ giới -Tổng Công ty XD thuỷ điện Sông Đà

+ 10/1992 - 4/1993:  Kế toán trưởng XN cơ giới 3 - Công ty thi công cơ giới

+ 5/1993 - 12/1993: Kế toán trưởng CN Công ty thi công cơ giới miền Trung

+ 1/1994 - 12/1995: Phó Kế toán trưởng CN Công ty thi công cơ giới Sông Đà 9

+  12/1995 - 12/2001: Kế toán trưởng Công ty XD Sông Đà 2

+ 2002 - 3/2003: Kế toán trưởng BĐH dự án đường Hồ chí Minh

+ 4/2003 - 3/2005: Kế toán trưởng - Công ty XD Sông Đà 6

+ 4/2005 - 3/2008: Trưởng phòng TCKT - BĐH Tổng thầu DA thuỷ điện Sơn La

+ 4/2008 - 2012: Trưởng phòng TCKT - BĐH Dự án Toà nhà hỗn hợp HH4 Mỹ Đình - Tổng công ty Sông Đà.

+ 2012 – Nay: Phó giám đốc ban Tài chính – Kế toán Tổng công ty Sông Đà.

- Số cổ phần nắm giữ: 250.000 cổ phần

+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: Không

+ Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: 250.000 cổ phần

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

* Bà Bùi Thị Minh Phương - Thành viên Ban Kiểm soát

- Chức vụ hiện tại: Phó phòng Tài chính Kế toán - Công ty CP Sông Đà 12

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

- Sinh ngày: 01/12/1974

- Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính Kế toán

- Quá trình công tác

| STT | Thời gian công tác | Đơn vị công tác | Chức vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Từ 1994 - 2001 | Công ty Xây lắp Vật tư Vận tải Sông Đà | Nhân viên phòng TCKT |
| 2 | 2/2001 – 11/2002 | Xí nghiệp Bao Bì Sông Đà | Trưởng ban TCKT |
| 3 | 2002 - nay | CTCP Sông Đà 12 | Phó phòng TCKT Công ty |

+ Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: Không

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

* Ông Lê Thế Bảo - Thành viên Ban kiểm soát

- Chức vụ hiện tại: Trưởng ban TCKT – Xí nghiệp Sông Đà 12.2.

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

- Sinh ngày: 12/10/1980

- Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính Kế toán

- Quá trình công tác

| STT | Thời gian công tác | Đơn vị công tác | Chức vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2003 - 2005 | XN S«ng §µ 12-8 Na Hang – Tuyªn Quang | Nhân viên ban TCKT |
| 2 | 2005 – 2007 | XN S«ng §µ 12-2 Na Hang – Tuyªn Quang | Nhân viên ban TCKT |
| 3 | Tõ 2007 – nay | XN S«ng §µ 12-2 t¹i TP Hßa B×nh | Tr­ëng ban tµi chÝnh kÕ to¸n |

- Số cổ phần nắm giữ: Không

+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: Không

+ Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: Không

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

b, Hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2015, hoạt động của Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã lập: Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị để tham gia góp ý hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, các nghị quyết của HĐQT và việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý điều hành công ty. Ban kiểm soát thực hiện công tác định kỳ kiểm tra các Báo cáo tài chính tương ứng với các kỳ kết thúc và đã có báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát cùng các đề xuất kiến nghị với HĐQT và Ban giám đốc để có biện pháp giải quyết trong quá trình tổ chức quản lý, điều hành hoạt động SXKD của công ty. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đã được HĐQT và Ban giám đốc ghi nhận và có biện pháp triển khai kịp thời.

Trong năm qua Ban kiểm soát chưa nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ công ty) có liên quan đến hoạt động quản lý điều hành và SXKD của công ty.

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm thực hiện kiểm soát theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ, tuân thủ các quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, song việc tổ chức và thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát còn có những hạn chế nhất định, nhưng nhìn chung với chức trách nhiệm vụ được giao Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

| TT | Chức vụ | Số luợng | Tiền lương, thù lao được hưởng | Tiền lương, thù lao đã thanh toán | Số còn được thanh toán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Chủ tịch HĐQT chuyên trách(*) | 1 | 72.000.000 | 64.416.364 | 0 |
| 2 | Chủ tịch HĐQT không chuyên trách | 1 | 33.600.000 |  | 33.600.000 |
| 3 | TV HĐQT không chuyên trách | 4 | 134.400.000 |  | 134.400.000 |
| 4 | Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách | 1 | 33.600.000 |  | 33.600.000 |
| 5 | TV Ban kiểm soát không chuyên trách | 2 | 33.600.000 |  | 33.600.000 |
| 6 | Thư ký HĐQT | 1 | 16.800.000 |  | 16.800.000 |
| Tổng cộng |  | 324.800.000 | 64.416.364 | 252.000.000 |

(*) Trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2015 do chưa đại hội cổ đông, Chủ tịch HĐQT chuyên trách vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình. Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2015.

- Tiền lương, thù lao được hưởng trên được tính bằng 70% mức tiền lương & thù lao được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua, do các chỉ tiêu kinh tế năm 2015 không đạt kế hoạch.

a, Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có giao dịch.

b, Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không cú

c, Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty

- Trong năm 2015 các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đó thực hiện cỏc quyền hạn và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Pháp luật có liên quan, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông của Công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán:

- Trích ý kiến kiểm toán viên theo Công văn số 244/2016/BCTC-KTTV ngày 28/3/2016 của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (xem thêm trên trang Website: www.sd12.vn) : Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 12 tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

- Báo cáo tài chính đó được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C  và được đăng tải đầy đủ tại Website của Công ty CP Sông Đà 12.

- Website: http://www.s12. vn

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- UBCKNN/ Sở GDCK

- HĐQT/ BGĐ Công ty

- Lưu VP.

Đặng Văn Chiến